附件2

重庆市生态环境导向的开发

（EOD）项目操作指南

（征求意见稿）

- 一、适用范围

本指南适用于重庆市生态环境导向的开发（EOD）项目的入库申报、调整、退库等，规定了项目入库基本要求、前期调查要求、方案逻辑分析方法、项目内容及关联路径、目标指标选择方向等。

- 二、主要规范性引用文件

1.《中共中央办公厅国务院办公厅印发关于建立健全生态产品价值实现机制的意见》（国务院公报2021年第14号）；

2.《国务院办公厅关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的意见》（国办发〔2021〕40号）；

3.《生态环境导向的开发（EOD）项目实施导则（试行）》（环办科财〔2023〕22号）；

4.《重庆市人民政府办公厅关于推动城乡建设绿色发展的实施意见》（渝府办发〔2022〕79号）；

5.《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市鼓励和支持社会资本参与生态保护修复实施方案的通知》（渝府办发〔2023〕32号）。

- 三、入库申报基本要求

（一）精准科学确定生态环境治理内容。依据全市动态发布的EOD项目建设指引，结合区域生态环境治理与产业开发的统筹要求，识别突出生态环境问题，科学制定生态环境治理方案，明确治理目标、治理措施、工程建设内容和工程投资，强化治理方案对治理目标的支撑作用。

（二）因地制宜谋划关联产业内容。结合当地资源禀赋和产业基础，选择与生态环境治理内容密切关联的产业，包括生态环境依赖型、生态环境敏感型、人才聚集型等产业。生态环境资源作为关联产业的生产要素或服务要素，推动项目增值溢价。不符合国家和地方市场及行业准入要求、应对气候变化等相应政策要求的产业不得纳入。

（三）项目实施范围边界清晰。生态环境治理与关联产业内容应空间上临近，或具有上下游产业链关联。项目内容应相对聚焦，区域范围应相对集中。重点支持“小而精”满足“1+1模式”的项目（即一个环境治理建设内容匹配一个产业建设内容）。环境治理与产业项目需要明确具体产出目标，可定性定量相结合，生态环境质量与产业目标以定量目标为主。项目边界清晰，入库依托建设内容之间的空间布局、功能作用密切关联，组合实施的一级建设内容总数量不超过5个，二级建设内容总数量不超过10个，不得含有三级建设内容。

（四）项目实施目标明确可行。生态环境治理和关联产业建设内容对区域生态环境质量提升、经济产出、社会效益目标具有较强的支撑性。强化项目可落地性，项目内容涉及的规划政策、土地利用、资源能源、环境权益、人才技术等要素对项目市场主体而言具有可获得性。

（五）有效融合推动收益平衡。EOD项目与资本金直接挂钩，投资总额最高为资本金的5倍。原则上投资总额不超过50亿元，重点支持“小而美”投资总额不超过15亿元的项目。生态环境治理与关联产业开发应为同一市场主体、一体化实施。关联产业收益可反哺生态环境治理投资，实现项目收益平衡。项目成本、收益测算应真实、可信。

四、前期调查

EOD项目组织谋划前期，区（县）人民政府或园区管委会等作为项目组织主体应建立工作机制，明确各单位具体责任，细化牵头部门及分工，协同推进项目谋划，鼓励有条件的镇街探索组织实施。项目谋划应针对区域生态环境问题、特色产业和要素保障条件开展深入调查，以识别本地区突出生态环境问题和优势产业，分析研判产业可落地性、发展空间和市场预期。前期调查可采用资料查阅、调研走访、问卷座谈等形式开展。前期调查建议见表1。

表1 EOD项目前期调查建议表

| 调查内容 | 资料收集 | 资料来源 |
| --- | --- | --- |
| 区域中长期发展战略 | 国民经济社会发展规划和城市总规等。 | 发改部门 |
| 区域生态环境问题 | 规划计划类： 1．生态环境保护综合类规划； 2．环境基础设施、流域治理、生态保护与修复等相关专项规划或方案等。 | 生态环境、住建、农业农村、水利等部门 |
|  | 工作总结类： 1．地方政府工作报告； 2．专项工作报告； 3．部门工作总结等。 | 地方政府及有关部门 |
|  | 监督反馈问题整改类： 1．各级生态环保督察反馈问题，长江经济带警示片曝光问题，各类巡视审计监督反馈问题，媒体曝光问题及相应整改方案； 2．环境信访重点问题及相应整改方案等。 | 生态环境部门 |
|  | 生态环境质量及污染源分析类： 生态环境质量报告，环境统计、排污许可、源解析等污染源报告或数据。 | 生态环境部门 |
| 区域特色优势产业 | 规划计划类： 1．农业农村发展规划、特色农业发展规划等。 2．制造业高质量发展规划、数字经济发展规划、特色工业产业发展规划等。 3．文化、旅游服务业发展规划等。 4．园区建设规划、产业转型提升文件等。 5．片区开发设计、概念规划等。 | 农业农村、经信、文旅等部门及园区管委会 |
|  | 绿色低碳产业市场情况： 1．农业类调研优势产品产量、市场份额、利润、销售渠道等情况； 2．工业类调研产业升级转型腾退需求，拟引入产业市场需求和发展前景、上下游供应链、利润等情况； 3．服务类调研本地及周围产品市场需求和发展前景、运营方式、收益点等。 | 发改、统计、农业农村、经信、文旅等部门 |
| 区域要素保障条件 | 土地利用： 城市国土空间总体规划、控制性详细规划、区县详细规划等。 | 自然资源部门 |
|  | 资源能源： 能源、水资源利用规划等。 | 发改、水利等部门 |
|  | 区位交通： 区域所处地理位置条件，交通设施现状及规划布局。 | 交通部门 |
|  | 人才技术： 科技创新发展规划、人才发展规划等；对于高新技术产业项目还需调研该类技术的可获取性和成本。 | 科技、发改、人社等部门，相关企业 |

- 五、方案逻辑分析框架

前期调查基础上，项目方案设计可采用逻辑框架法梳理宏观目标、具体目的、产出成果和要素投入之间逻辑关系，阐明生态环境治理和产业发展目标的合理性与可达性，明确方案核心内容，高质量编制实施方案。分析要求见表2。

表2 逻辑框架表基本结构

| 层次概要 | 验证指标 | 验证手段 （推荐） | 重要的假设 （或风险） |
| --- | --- | --- | --- |
| 宏观目标 | 提出项目的生态环境和经济社会目标。例如： 修复生态环境服务功能、提升环境健康品质、提升生态产品价值、提升区域发展能级、提升区域经济总量、培育壮大产业、推进共同富裕、推进乡村振兴等。 | 项目区域经济社会统计数据、生态环境质量数据、自然资源统计数据等。 | 1.政府政策的可持续性； 2.领导小组相关成员积极落实工作，充分发挥其统筹协调优势； 3.项目融资顺利，资金到位及时； 4.项目如期开工并按期完成； 5.项目运营管理规范、持续有效； 6.“实施+保障+评估总结”机制平稳如期运行。 |
| 具体目的 | 解决突出生态环境问题，例如： 生态环境质量提升、生态修复与生物多样性维护、生态安全保障、环境健康风险防控等。 | 生态环境质量监测、调研报告、问卷调研、实地考察、统计数据等。 |  |
|  | 推动区域高质量发展，例如： 1.经济增长 2.产业绿色转型 3.增加就业 4.城乡居民收入提升 |  |  |
| 产出成果 | 实施生态环境治理工程与措施、建设关联产业内容。 | 实地考察、工程文件、市场调研、总结材料等。 |  |
| 要素投入 | 项目投资、工程建设、经营权、土地利用、资源能源、技术方法等。 | 财务文件、工程文件、相关部门证明、总结材料等。 | 1.潜在实施主体具有项目投资、融资、建设、运营的能力； 2.资源能源、土地利用、经营权、技术等要素可获得。 |

- 六、项目内容

- （一）生态环境治理内容

生态环境治理内容包括流域水生态环境综合治理、湖库水生态环境保护修复、水源涵养区保护、饮用水源地保护、入河排污口整治及规范化建设、农村环境综合整治、农业面源污染治理、库区消落带生态治理、无主或责任主体灭失的历史遗留土壤污染修复及矿山污染防治、固废处理处置、新污染物治理、生物多样性保护和生态系统修复、噪声和振动污染治理、减污降碳协同治理等。

EOD项目生态环境治理内容应满足六项要求：

一是公益性，属于政府事权范围内的生态环境治理内容。企业责任范围内的矿山治理、土壤与地下水污染风险管控与修复、“三同时”环保设施等非公益性生态环境治理内容不纳入；

二是精准性，生态环境治理措施能够有效改善生态环境质量、提高生态环境品质。仅以调水、水资源利用为目的水系连通，或仅以河道清淤、防洪堤坝、边坡维护、滑坡治理、景观绿化等，而无实质性生态环境治理内容的不纳入；

三是关联性，生态环境治理的价值能够关联到具体的产业项目上，项目收益具有确定性，增强投资人和金融机构的投入意愿；

四是可行性，技术路线和工程措施具体明确且科学合理，满足相关规范标准要求。不符合宜林则林、宜灌则灌、宜草则草、宜湿则湿、宜荒则荒原则，违反自然规律、大量使用非乡土植物或引入外来入侵物种、错位修复、过度修复的不纳入；

五是确定性，组织实施具有明确的政策依据，短期能够落地实施。项目实施规模过大、周期过长、不确定因素多、政策风险大的暂不纳入；

六是其他，生态环境监测监管等能力建设、楼堂馆所，以及调查评估等属于政府工作任务不纳入。

- （二）关联产业内容

基于前期工作调查，识别符合区域产业发展规划、发展空间大、市场预期好、项目收益佳、反哺能力强的优势产业。结合生态环境治理与产业主要关联路径，分析生态环境治理对优势产业的价值提升作用，将价值提升空间较大的优势产业确定为关联产业。关联产业的主要类型包括生态环境依赖型、生态环境敏感型、人才聚集型、传统产业升级型，以及其他与生态环境治理关联性强、市场前景好的产业。关联产业及其建设内容不包括以下情形：

1.片区综合开发类的项目；

2.“两高一低”项目；

3.环境影响和风险较大的项目；

4.不符合国家和地方市场准入要求及应对气候变化等相关政策要求的产业项目；

5. 产业园区建设（以具体产业项目组合的产业园区组团除外）；

6. 仅涉及项目建设，不包含生态环境治理运营维护和关联产业生产经营的项目；

7. 实施规模大、周期长（超过5年）、不确定因素多、政策风险大的项目；

8.存在不确定性收益不得纳入项目，如标准厂房或商铺租金、未落实的生态补偿资金、森林碳汇等。

- （三）重点方向

项目建设内容应围绕市委市政府重大决策部署，以协同推进生态环境高水平保护和经济高质量发展为目标，参考动态发布的EOD项目建设指引开展谋划（2025版详见附件）。生态环境治理内容应着重落实美丽重庆建设和生态环境保护规划中的主要任务，关联产业开发内容应满足市级发改、农业农村、文旅、经信等主管部门重要产业规划要求。

- 七、生态环境治理与产业关联路径及目标指标

- （一）空间关联

项目生态环境治理与关联产业内容应深度融合，空间临近或形成上下游产业链关系。生态环境治理与产业内容在空间上呈现四种关系：产业内容位于生态环境治理范围内（如图1中I型）、生态环境治理内容位于产业范围内（如图1中II型）、产业内容与生态环境治理范围相邻（如图1中III型），以及产业内容与生态环境治理范围空间不临近但生态环境资源作为产业项目的生产原料进行定向关联（如图1中IV型）。

（P，服务供给区，指代生态环境治理核心区域；B，服务受益区，指代关联产业生产经营区域）

图1 生态环境治理和产业内容空间关联类型图

- （二）分区关联推荐路径

各地应结合自身资源禀赋、产业基础积极探索不同类型的关联路径。分区关联推荐路径建议见表3。

表3 生态环境治理与关联产业分区推荐路径表

| 区域类型 | 生态环境治理重点内容 | 关联产业重点方向 |
| --- | --- | --- |
| 城市 | 1．城市水体控源截污、内源污染治理、水生态修复等提升水环境质量、维护水生态安全的建设内容； 2．无主或责任主体灭失的历史遗留土壤污染修复、生活垃圾收集转运等区域环境综合治理建设内容。 | 1．数字经济、洁净医药、精密仪器等生态环境敏感型产业； 2．科创园、总部经济等人才聚集型产业； 3．文化、体育和服务业； 4．传统产业转型升级。 |
| 农村 | 1．饮用水水源地规范化建设、周边污染治理等饮用水水源地保护建设内容； 2．河湖水库富营养化防治、水生动植物保护和恢复、岸线生态化改造等水生态保护和修复建设内容； 3．农村生活污水治理、农村生活垃圾收集处理、农村黑臭水体治理、农田氮磷生态拦截沟渠系统建设等农业农村污染治理建设内容； 4．山水林田湖草系统保护与修复、动植物保护地建设等生态系统修复与生物多样性保护建设内容。 | 1．生态农业； 2．文旅、康养、体育、研学产业； 3．一二三产融合产业。 |
| 库区及滨江地区 | 1．库湾、支流入库口等重点水体的面源污染治理、生态缓冲带建设、水生态系统修复，提升库区水环境质量； 2．滑坡、崩塌等地质灾害高发区生态防护与稳定性治理； 3．滨江带岸线生态修复、生态廊道建设、水生生物栖息地保护与恢复，强化长江水生态安全屏障。 | 1．生态环保装备制造、新材料、生物科技等绿色产业； 2．滨水文旅、康养、生态体验等服务产业； 3．生态农业与渔业、智慧渔业等水域生态友好型产业。 |

- （三）目标指标

遵循以下基本原则筛选项目生态环境治理、产业发展等目标：

1.生态环境目标须具有针对性，解决区域生态环境问题，提升生态环境质量，提高生态产品供给；

2.生态环境质量改善目标应以定量目标为主；

3.不应以区域生态环境和社会经济发展目标代替项目范围实施目标；

4.项目目标指标应具备可达性。

参考动态发布的EOD项目建设指引筛选有关目标指标，可采取自行监测的方式提出生态环境量化指标。

- 八、项目绩效运行监控和评估

针对入库EOD项目实行长效推进机制、长周期运维机制和绩效考核机制。项目在入库后开展建设期年度评估，直至项目整体完工。项目整体完工后并投入运营第二年开展项目后评价。

入库EOD项目需设立专用账户或专库，加强对资金流向、用途的实时监控，实行“专款专用、分期拨付、用途锁定”的闭环管理。

项目入库后，实施主体组织开展阶段性评估及验收工作，定期对项目进行监督检查，于每季度末将项目简单进展情况上报各区县生态环境部门，各区县生态环境部门汇总后上报市生态环境局。实施主体每年6月需上报《生态环境导向的开发（EOD）项目自评估报告》，具体要求详见《重庆市EOD项目实施情况调度评估技术导则》；入库时间不足半年的，可以下一年6月提交。被纳入市级重点项目库的EOD项目，按照有关要求进行过程管理。

申报主体负责定期项目回访，加强已入库EOD项目进度的跟踪与指导，帮助解决项目运营过程中出现的新问题，有效推进实施进度。申报主体需强化治理监管，对不符合规范运作要求的EOD项目采用限期整改、调整实施内容等方式进行处理。

入库EOD项目发生建设进度严重滞后、融资成本激增、放贷延期等情况，及时触发预警提示，并由金融机构启动贷后审查流程。审查结果报送市生态环境局及相关金融监管部门。

- 九、项目调整

经实施评估或实施主体主动提出，认为确需调整优化的，参照申报流程重新组织评审。

对于实施主体主动提出需要调整的EOD项目，应当遵循以下要求：（一）调整后实施方案涉及投资额度变化部分的投资总额，不超过调整前投资总额10%的，实施主体直接与有贷款意向银行讨论商定，并应将商定结果报生态环境部门备案；（二）调整后实施方案涉及投资额度变化部分的投资总额，超过调整前投资总额10%的，实施主体应报发展改革部门和市生态环境局审核；（三）调整前后实施方案投资总额虽无变化，但实施内容发生重大变化的（例如规划调整、实施主体变更、实施范围突破“四至”、建设内容或资金结构或回报机制变更），实施主体应报发展改革部门和市生态环境局审核；（四）对于已实际放款、需调整的项目，实施主体与放款金融机构配合，对项目调整内容达成一致后，方可调整。

- 十、项目退库

入库EOD项目需严格按照实施方案年度计划推进实施。超期未完成建设的，经评估不具备完成条件，实行强制退库。退库项目原贷款合同继续生效，实施主体仍承担偿债责任，地方政府不得兜底或替代偿还。

对于实施主体主动提出需退库的EOD项目，实施主体应及时启动实施评估工作，提出债权债务清算方案及退库申请，并报市生态环境局。市生态环境局商相关市级部门和金融机构共同审核。

对于已实际放款、需退库项目，实施主体与放款金融机构配合，对项目做好后续安置并书面达成一致后，方可退库。

附件：1.生态环境导向的开发（EOD）模式项目实施流程图

2.重庆市生态环境导向的开发（EOD）项目建设指引

（2025版）

3.生态环境导向的开发（EOD）模式项目实施方案编制

大纲

4.生态环境导向的开发模式项目基本情况表

5.生态环境导向的开发（EOD）模式实施承诺函（模板）

附件2—1   生态环境导向的开发（EOD）模式项目实施流程图

项目谋划

投资意向人测评

银行投资意向测评

通过

市场测试

未通过

方案设计

申请项目入库

区县审查

通过

未通过

形式审查

入库论证

未通过

通过

通过

推送人民银行

推送金融机构

独立审贷

项目运营

实施评估

项目建设

实施评估

通过

通过

通过

持续运营

未通过

未通过

- 附件3—2

重庆市生态环境导向的开发（EOD）项目

建设指引（2025版）

- （一）重点生态环境治理内容

依据《美丽重庆建设行动计划》、重庆市“十四五”生态环境保护规划及各专项规划，统筹减污降碳协同治理、环境健康友好创新等生态环境保护工作新要求，衔接推动大气环境质量改善、三峡库区生态修复提升、中央生态环境保护督察反馈问题整改等重点工作，现阶段重点实施六个方面生态环境治理内容，详见附表1。

附表1 重点实施的生态环境治理内容（2025版）

| 生态环境治理领域 | 治理内容 | 重点实施区域 |
| --- | --- | --- |
| 流域水环境治理及水生态修复 | 水环境质量提升： 截污纳管工程（“污水零直排区”建设）、入河排污口整治及规范化建设、城市黑臭水体治理、重点河湖水库富营养化防治、内河船舶港口水污染防治、水体内源污染治理。 | 全市面上按需治理。重点支持主城区及长江干流沿岸区域重大基础设施提升。 |
|  | 饮用水水源保护： 饮用水水源地规范化建设、重要饮用水水源地周边污染治理。 | 全市面上按需治理。 |
|  | 水生态保护和修复： 河湖岸线生态化改造及建设、河湖生态缓冲带建设、河湖/湿地水生植被恢复、湿地生态系统保护与建设、水生动植物生境恢复与保护、水源涵养区保护。 | 以长江主城区段为重点，推进涪陵区临港经济区防洪护岸、梨香溪等中小河流、多条山洪沟等河流综合整治项目。 |
| 库区消落带生态 治理 | 面源污染控制与水土保持工程： 在消落带周期性裸露区域，通过生物护坡、地表覆盖、坡改梯等措施，减少裸地水土流失；同步开展雨季径流控制和坡地地形修复，减缓面源污染入库负荷。 | 忠县、丰都、涪陵等中段坡地冲沟密集区 |
|  | 生态修复与复合生态带构建： 以“植物-土壤-水体”协同修复为目标，构建具有蓄水、净化和生态缓冲功能的生态复合带。推广立体多层次结构模式，如种植带+草沟+缓冲林带组合结构，提高生态稳定性。 | 云阳、万州、巫山等干支流交汇处和岸线开发强度大的库湾区域 |
|  | 本土抗逆植物群落恢复： 选用适应消落带周期性淹没—干涸变化的乡土抗逆植物（如乌桕、狗牙根、苍耳等），恢复群落结构与物种多样性，形成具有景观与生态功能的稳态植被带。 | 巫山、奉节、城口等高落差岩岸区 |
| 农业农村环境综合整治 | 农村环境综合整治： 城中村生活污水纳厂治理、农村生活污水治理“强基增效双提标”、农村生活垃圾收集处理、农村黑臭水体治理。 | 全市面上按需治理。优先支持渝北区、巴南区与九龙坡区等城乡结合部及农村人口密集区。 |
|  | 农业面源污染治理： 农田氮磷生态拦截沟渠系统建设、废弃农膜回收利用、秸秆收集及综合利用、配方肥推广、高标准农田排水沟渠生态化改造、养殖尾水治理设施建设与升级改造等。 | 全市面上按需治理。 |
| 生态修复及生物 多样性保护 | 生态系统修复： 系统开展山水林田湖草沙一体化保护与修复，对已退化或遭破坏的森林、农田、河湖、湿地等生态系统实施恢复。针对矿产开发、交通道路、油气管道、风电、水利水电等建设项目及综合设施，开展人工干预生态修复。加强对洪涝、干旱、风雹等自然灾害和历史遗留生态破坏的治理。推动生态共富小流域水土流失综合治理，强化区域生态安全屏障建设。 | 重点覆盖渝东南地区，包含黔江区、石柱县、秀山县、酉阳县、武隆区、彭水县等县区，统筹推进长江沿岸生态屏障和重要水源涵养区的保护修复。 |
|  | 生物多样性保护： 开展野生动植物资源调查与监测，实施珍稀濒危物种就地保护和迁地保护。重点抢救保护长江流域特有物种和重庆特有的珍稀植物及动物。加强动植物园、种质资源库建设，强化旗舰物种及其生境管理。重点保护重要水产资源产卵场、洄游通道，候鸟重要栖息地和迁徙路线，开展增殖放流和外来物种入侵防控。 | 优先支持大巴山、武陵山生物多样性保护优先区域与三峡库区。 |
| 土壤及固废治理 | 历史遗留土壤污染修复： 根据土壤污染“源解析”成果，谋划实施无主或责任主体灭失的历史遗留耕地、建设用地的断源、控源以及污染治理项目。 | 全市面上按需治理。 |
|  | 历史遗留矿山治理与修复： 实施无主或责任主体灭失的历史遗留矿山生态修复，严格落实尾矿库治理。 | 全市面上按需治理。 |
|  | 固体废弃物处理处置： 实施生活垃圾、危废填埋场封场后综合治理；开展生活垃圾转运站建设和升级改造，推进固体废物回收站点、分拣中心和集散交易市场建设；推进小微产废企业及实验室等固体废物集中统一收运体系建设等。 | 全市面上按需治理。 |
| 其他 | 减污降碳协同治理： 开展水污染高效治理，包括污水处理设施减污降碳协同增效工程建设、农村生活污水处理设施生态化微循环建设。 | 全市面上按需治理。 |
|  | 推广VOCs“绿岛”模式： 加强中小微企业涉VOCs活性炭集中收集和处置。 | 全市面上按需治理。 |
|  | 环境健康风险防范： 加强环境监控风险评估，减少特征污染物排放。 | 国家级环境健康管理试点区域。 |
|  | 新污染物治理： 加强新污染物环境风险管控，强化末端治理、降低环境风险。 | 全市面上按需治理。 |
|  | 噪声及振动污染治理： 加强城市噪声敏感建筑物等重点领域噪声管控。 | 全市面上按需治理。 |
|  | 放射性污染防治： 强化核与辐射风险防控。 | 全市面上按需治理。 |
|  | 问题整改： 加强中央生态环境保护督察反馈问题、国家长江经济带警示片反馈问题整改。 | 全市面上按需治理。 |

- （二）关联产业方向建议

大气污染防治关联产业建议，包括但不限于：碳汇能力及生态产品价值转化；风电等绿色能源开发。

水生态环境保护关联产业建议，包括但不限于：重点发展水运、水电，依托便利运输条件和廉价电力的相关产业。

土壤污染防治关联产业建议，包括但不限于：依托森林资源建设森林公园、农林业副产品产业。

农业农村关联产业建议，包括但不限于：废弃农膜回收利用、秸秆综合利用、畜禽与水产养殖污染治理和粪污资源化利用等新型产业；特色田园乡村建设，生态农业产品开发、生态渔业等绿色农业产业开发、升级；依托农村良好资源禀赋，打造生态文旅、大健康等特色产业运营。

固体废物关联产业建议，包括但不限于：餐厨垃圾收集与资源化利用、矿产资源（含尾矿）综合利用、废旧资源再生利用、农业固体废物资源化利用、工业固体废物无害化处理处置及综合利用、建筑垃圾和道路沥青资源化利用。

自然生态关联产业建议，包括但不限于：生态环境敏感型特色产业及生态延伸型工业导入及开发，例如废土石料、污泥、废弃矿物再利用，矿山公园开发等。

其他环境关联产业建议，包括但不限于：构建技术创新体系，引入生态环境科技创新科教研发中心，积极建设环境类重点实验室、生态环境科技成果转化平台。

依据重庆市“十四五”“十五五”农业、旅游业、文化体育产业、现代服务业、数字经济、新型贸易、人才等领域发展规划，结合生物医药产业、总部经济高质量发展行动方案等文件要求，现阶段重点实施五个方面关联产业内容，详见附表2。

附表2 关联产业建议表

| 序号 | 类型 | 产业大类 | 产业细类 | 关联产业方向建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态环境依赖型产业 | 农业 | 农林牧渔业及加工、物流、销售等配套产业，种养结合、农旅融合 | 重庆特色农业产品（茶叶、柑橘、山地蔬果）、设施农业、绿色生态农业、数字农业技术推广，实施“农业+”行动。 |
| 2 |  | 旅游业 | 文化旅游 | 旅游演艺、影视旅游、研学旅游、运动休闲旅游、工业旅游等业态。 |
| 3 |  |  | 生态旅游 | 乡村旅游、滨江旅游、山地旅游、康养旅游等业态。 |
| 4 |  | 文化、体育与现代服务业 | 文化产业 | 推进数字文化产业发展，建设重庆数字出版基地、短视频和网络视听产业基地。发掘巴渝文化资源，推动文化创意和文旅融合。 |
| 5 |  |  | 体育产业 | 重点发展山地户外运动、长江水上运动及极限运动。构建涵盖全民健身与专业竞赛的体育产业生态。 |
| 6 |  |  | 生活服务 | 教育、医疗、养老、餐饮、购物、休闲等生活服务。 |
| 7 |  |  | 生产服务 | 创意设计服务、金融服务、节能环保服务、检验检测服务等生产服务。 |
| 8 | 生态环境敏感型产业 | 数字经济 | 基础产业 | 智能制造、电子信息、集成电路、智能计算、新型显示及材料产业，推进重庆数字产业化转型。 |
| 9 |  |  | 新兴产业 | 云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链、虚拟现实等产业。 |
| 10 |  |  | 融合型新产业 | 智能网联汽车、智能家居、智能机器人、智能医疗装备、智能装备等产业。 |
| 11 |  |  | 数字文化产业 | 数字视听、动漫游戏、电竞产业、网络文学、数字演艺等产业。 |
| 12 |  |  | 产业数字化 | 产业大脑、工业互联网、未来工厂建设，数字化转型能力中心打造。 |
| 13 |  |  | 服务业数字化 | 数字贸易、数字生活等服务产业，建设新兴金融中心。 |
| 14 |  | 生物医药及医疗器械 |  | 生物药、高端医疗器械、中药，医药研发创新和产业化基地、数字健康、AI+医疗等产业。 |
| 15 |  | 精密仪器制造 |  | 工业自动化测控仪器与系统、信息计测与电测仪器，科学测试分析仪器、人体诊疗仪器、各类专用检测与测量仪器以及相关的传感器、元器件、材料等六大领域。 |
| 16 | 人才聚集型 | 总部经济 |  | 吸引跨国企业总部、央企及民营大型企业总部入驻，建设现代总部经济集聚区。 |
| 17 |  | 现代商务 |  | 智慧商贸物流体系和电子商务产业。 |
| 18 |  | 科创孵化 |  | 高水平研究机构、重点实验室、工程研究中心、公共技术服务平台等各类创新载体和专业园区（中心）建设。新兴产业创业孵化基地建设。 |
| 19 | 传统产业转型升级型 | 产业园区和产业集群升级 改造 |  | 产业园区和产业集群自动化、数字化、低碳化、绿色化改造。完善绿色制造和服务体系，推动资源高效循环利用。 |
| 20 | 其他 | 其他与生态环境治理关联性强、市场前景好的产业。 |  |  |

- （三）目标指标建议

项目实施范围内生态环境治理目标指标选取建议见附表3。项目实施带来的经济社会发展绩效目标，除考虑关联产业项目本身的经济产值、增加值和对社会就业的带动外，根据具体的产业特点，实事求是制定绩效目标指标，项目区域经济社会绩效目标指标建议见附表4。

附表3 生态环境治理目标指标建议表

| 治理领域 | 治理内容 | 目标指标建议 | 指标单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流域水环境治理及水生态修复 | 水环境质量提升 | 项目实施区域地表水断面I～III类水质比例 | % |
|  |  | 实施区域黑臭水体下降比例 | % |
|  |  | 地表水水质达到或优于功能区标准比例 | % |
|  |  | 地表水水质主要指标较现状改善幅度 | % |
|  | 饮用水源保护 | “千吨万人”集中式饮用水水源水质达标率 | % |
|  | 水生态保护和修复 | 自然岸坡比例 | % |
|  |  | 湿地保有量或湿地保护率 | 万亩或% |
|  |  | 重要河湖生态流量达标率 | % |
|  |  | 江河湖库重现土著鱼类、水生植物种类数 | 种 |
|  |  | 水源涵养区生态修复与保护面积 | 平方千米 |
| 库区消落带生态治理 | 面源污染控制与水土保持工程 | 消落带裸露土地治理率 | % |
|  |  | 水土流失量下降幅度 | % |
|  | 生态修复与复合生态带构建 | 生态复合带建设总长度 | 千米 |
|  |  | 生态缓冲带入库污染物拦截效率 | % |
|  | 本土抗逆植物群落恢复 | 本土抗逆植物种类数量 | 种 |
|  |  | 典型消落带植被带覆盖长度 | 千米 |
| 农业农村环境综合整治 | 农村环境综合整治 | 水环境主要指标较现状改善幅度 | % |
|  |  | 农村生活污水处理设施行政村覆盖率 | % |
|  |  | 农村生活污水出水达标率 | % |
|  |  | 农村生活垃圾处理率 | % |
|  |  | 农村黑臭水体消除数量 | 个 |
|  | 农业面源污染治理 | 农业面源污染削减率 | % |
|  |  | 秸秆综合利用率 | % |
|  |  | 农膜回收率 | % |
| 生态修复及生物多样性保护 | 生态系统修复 | 红树林抚育面积 | 平方千米 |
|  |  | 生态廊道连通性指数 | 无量纲 |
|  |  | 植被覆盖度 | % |
|  |  | 碳汇量提升比率 | % |
|  | 生物多样性保护 | 国家重点保护野生动植物物种数保护率 | % |
|  |  | 自然保护地个数或面积 | 个或平方千米 |
|  |  | 生物多样性指数 | 无量纲 |
| 土壤及固废治理 | 历史遗留土壤污染修复 | 受污染耕地安全利用率 | % |
|  |  | 建设用地安全利用率 | % |
|  | 历史遗留矿山治理与修复 | 矿区生态治理面积 | 平方千米 |
| 其他类别 | 固体废弃物处理处置 | 垃圾填埋场综合治理面积 | 平方千米 |
|  |  | 固体废物收集转运能力 | 吨/年 |
|  | 减污降碳协同 | 碳排放强度下降率 | % |
|  | 新污染物治理 | 新污染物治理试点工程建设 | 个 |
|  | 噪声及振动污染治理 | 区域环境噪声分贝数下降率 | % |
|  | 放射性污染防治 | 放射性污染防治工程 | 个 |

附表4 经济社会绩效目标指标建议表

| 关联产业类型 | 产业方向 | 经济社会绩效目标指标建议 | 指标单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生态环境依赖型 | 农业 | 无公害农产品、绿色食品、有机农产品、农产品地理标志认证产品数 | 个 |
|  |  | 生态农业基地/农业生态循环产业园 | 个 |
|  |  | 农村居民人均收入增长率 | % |
|  | 旅游业 | 接待游客总量 | 人次 |
|  |  | 年旅游收入增加 | 万元 |
|  |  | 新增A级景区数量 | 个 |
|  |  | 古村落保护改造 | 个 |
|  |  | 古建筑保护与修缮 | 平方米 |
|  |  | 基地、场馆活动场次 | 次/年 |
|  | 文化、体育与现代服务业 | 企业营业收入 | 万元 |
|  |  | 建成产业基地数量 | 个 |
|  |  | 引进和培育领军企业数量 | 家 |
|  |  | 标志性IP数量 | 个 |
|  |  | 品牌赛事数量 | 个 |
|  |  | 创建现代服务业创新发展区 | 个 |
| 生态环境敏感型 | 数字经济、生物医药及医疗器械、精密仪器制造 | 规上高新技术产业增加值占规上工业增加值比重 | % |
|  |  | 新增高新技术企业数量 | 家 |
|  |  | 亩均税收 | 万元/亩 |
|  |  | 新增高层次人才数量 | 人 |
|  |  | 研发投入占比 | % |
|  |  | 专利获批数量 | 个 |
|  |  | 产业营业收入 | 万元 |
|  |  | 数字化车间 | 个 |
|  |  | 云上企业数 | 家 |
| 人才聚集型 | 总部经济 | 亩均增加值 | 万元/亩 |
|  |  | 亩均税收 | 万元/亩 |
|  |  | 单位增加值能耗 | 吨标煤/万元 |
|  |  | 招引企业总部数量 | 家 |
|  |  | 新增高层次人才数量 | 人 |
|  |  | 专利获批数量 | 个 |
|  | 现代商务 | 社会消费品零售总额 | 万元 |
|  |  | 国际贸易进出口额 | 万元 |
|  |  | 电商直播基地 | 个 |
|  |  | 引进龙头企业数量 | 家 |
|  | 科创孵化 | 引进高新潜力企业 | 个 |
|  |  | 培育高新技术企业、独角兽企业数量 | 家 |
|  |  | 孵化创新企业/头部电商数量 | 个 |
|  |  | 新增高层次人才数量 | 人 |
|  |  | 配套设施服务能力 | 人次/年 |
| 传统产业转型 升级 | 产业园区和产业集群升级改造 | 淘汰腾退或整改提升区域散乱污企业 | 个 |
|  |  | 引进高新潜力企业 | 个 |
|  |  | 亩均税收提升 | 万元/亩 |
|  |  | 单位产品能耗、水耗量下降幅度 | % |
|  |  | 单位产品污染物排放量下降率 | % |
| 其他 | 其他与生态环境治理关联性强、市场前景好的产业 | 绿色建筑/超低能耗/近零能耗建筑认证数 | 个 |
|  |  | 非化石能源占比 | % |
|  |  | “无废”细胞建设 | 个 |

附件2—3

生态环境导向的开发（EOD）模式项目

实施方案编制大纲

一、项目区域总体情况

（一）项目区域概况

包括项目区域范围、经济社会发展概况。

（二）生态环境现状与突出问题

识别本地区突出生态环境问题，开展成因分析。结合生态环境保护重点任务，选择对生态环境保护目标支撑作用大、实施必要性强、工作基础好、生态效益显著的公益性生态环境治理项目。

（三）生态环境保护与产业融合发展思路

识别发展空间大、市场预期好、项目收益佳、反哺能力强的优势产业。分析生态环境治理对优势产业的价值提升作用，将价值提升空间大的优势产业确定为关联产业。

（四）项目实施目标

EOD项目生态环境效益目标，明确项目实施前后生态环境质量改善定量、定性目标。

二、项目建设内容

（一）项目建设内容之间的关联性

明确生态环境治理与产业开发之间的关联关系，做到两者融合共生。项目各部分内容类型不易过杂，分布不宜分散，避免无关项目或关联性不强的项目纳入项目范围。

（二）项目主要建设内容

分别说明生态环境治理与关联产业开发等建设内容、工程措施等。项目内容应相对聚焦，区域范围应相对集中。生态环境治理与关联产业内容深度融合，空间临近或形成上下游产业链关系，互为条件，作为整体项目统筹实施。

三、项目实施方式与计划

（一）项目组织实施方式

开展一体化实施的可行性分析。项目用地、经营权益、预期收益等能够依法依规归属于同一个市场主体。生态环境治理与关联产业、项目投资建设与运维经营均须实现一体化实施。仅涉及项目建设，不包含生态环境治理运营维护和关联产业生产经营的项目不适宜EOD模式。

实施主体须具备项目投资建设与运维经营能力，经营范围应包括相关生态环境治理和产业经营内容。实施主体不得仅为工程建设单位、财务投资人等。依法依规确定EOD项目实施主体的方式，引入社会资本。

（二）实施期限

明确项目建设期、运维期等。

（三）项目实施进展

明确项目立项、项目实施进度等情况。

（四）年度计划

四、投资估算与资金筹措

（一）投资估算

开展项目投资可行性分析。包括编制依据与投资估算等，明确估算项目建设、运营费用等。

（二）资金筹措

包括资本金筹集方式和比例、项目融资来源及渠道。

五、项目财务分析

（一）项目预期收益与支出

分析项目现金流情况，明确项目层面的成本、收益及其测算依据，增强项目收益、支出的科学性与合理性。评价项目财务盈利能力、债务清偿能力、拟采用的生态环境治理技术的可行性及性价比。

不以土地出让收益、税收、预期新增财政收入等返还补助作为项目收益。

项目建设、运维成本均包括生态环境治理与产业开发等内容。

（二）项目资金平衡方案

以EOD项目为整体开展财务测算。除规范的PPP项目外，不涉及运营期间政府付费。优化项目内容，在不依靠政府投入的情况下实现项目整体收益与成本平衡。

六、实施保障

EOD项目推进实施、长效机制建立等。

开展实施方案市场测试。可组织市场主体和金融机构开展项目尽职调查，获得对项目的响应情况。

附件2—4

生态环境导向的开发模式项目基本情况表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位名称 |  | 联系人 | 联系方式 | 通信地址 |  |  |
| 实施主体名称 |  | 联系人 | 联系方式 | 通信地址 |  |  |
| 一、项目内容 |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施 目标 |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施主体确定方式 |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设内容与投资 | 建设内容 |  |  | 投资金额 (万元) |  | 实施进展 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 项目总投资（万元） | 生态环境治理投资 （万元） |  | 产业开发项目投资 （万元） |  |  |
| 二、建设资金筹措情况 |  |  |  |  |  |  |
| 建设资金来源（万元） | 其中： |  |  |  |  |  |
|  | 中央财政资金 |  | 地方财政资金 | 专项债 | 企业自有资金 |  |
|  | 基金 |  | 银行贷款 | 其它形式 (说明具体融资方式) |  |  |
| 三、项目资金平衡情况 |  |  |  |  |  |  |
| 建设运维成本 | 1.建设成本 2.运维成本 |  |  |  |  |  |
| 收益来源 |  |  |  |  |  |  |
| 主要财务指标 |  |  |  |  |  |  |
| 项目投资所得税后财务内部收益率（%） |  | 所得税后财务净现值 （万元） |  | 投资回收期（年） | 偿债备付率 |  |
| 四、保障措施 |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1.项目申报单位为负责项目组织实施的政府或有关部门；项目实施主体为负责项目建设运维一体化实施的企业。

2.项目概况为项目区域范围，拟解决的突出环境问题，生态环境保护与产业融合发展思路、实施周期等。

3.项目实施目标为项目经济、社会、环境目标，其中，生态环境目标涉及流域、湖泊水环境治理的，明确生态环境质量改善目标。

4.项目实施主体确定方式为依法依规确定EOD项目实施主体的具体方式。

5.实施进展为完成初步设计、招投标、在建、主体完工、设备安装调试、试生产、竣工验收、投入运营。

附件2—5

生态环境导向的开发（EOD）模式

实施承诺函（模板）

本项目将按照EOD模式要求推进实施，并承诺如下：

1.生态环境治理与产业项目在实施中作为一个整体项目，在项目层面实现产业开发项目对生态环境治理项目建设与运营的持续性收益反哺。

2.采用合法合规方式选择具备较强产业投资运营能力的项目实施主体，由一个主体一体化实施，确保产业开发项目持续运营。

3.项目符合国家和地方产业政策等各项要求，项目实施中严格落实招投标、政府采购、投融资、土地、资源开发、空间管控、政府债务风险管控、资产处置等各项法规政策，依法依规推进项目规范实施。

4.不以任何形式增加地方政府隐性债务。

申报单位（签章）

年  月  日