重庆市“无废城市”建设试点工作领导小组办公室

渝无废办〔2020〕11号

关于调整《重庆市（主城区）“无废城市”建设试点实施方案》部分任务（指标）的通知

市“无废城市”建设试点工作领导小组成员单位：

自“无废城市”建设试点工作启动以来，我市市级有关部门、各试点区通力合作，协同推进，试点工作总体进展顺利。受疫情等因素影响，部分单位向我办申请调整部分试点目标任务，经研究，现将有关情况通知如下。

# 一、第24项指标“农村卫生厕所普及率”由“95%”调整为“各区根据实际确定具体普及率目标”，其中，大渡口区和渝北区卫生厕所普及率85%，北碚区卫生厕所普及率86%，沙坪坝区卫生厕所普及率90%，巴南区卫生厕所普及率91%，九龙坡区无害化卫生厕所普及率92%，江北区卫生厕所普及率93%，南岸区无害化卫生厕所普及率95%。

# 二、第45项指标“城镇污水污泥无害化处置率”由“基本达到100%”调整为“基本达到95%”。

三、第27项任务“建成长寿区危险废物处置二期项目”完成时限由“2020年”调整为“2021年”。

四、第28项任务“建成万盛经开区渝南循环经济项目”完成时限由“2020年”调整为“2021年”。

五、第30项任务“建成潼南区工业废弃物资源化利用与综合处置项目”完成时限由“2020年”调整为“2021年”。

六、第31项任务“建成水泥炉窰协同处置固体废物项目”完成时限由“2020年”调整为“2021年”。

七、第32项任务“建成重庆拉法基瑞安参天水泥有限公司水泥窑协同处置项目”完成时限由“2020年”调整为“2021年”。

八、第33项任务“建成南桐水泥公司水泥窑协同处置固废（危废）项目”完成时限由“2020年”调整为“2021年”。

# 九、第35项任务“修订《重庆市工业项目环境准入规定》，严格环境准入，在新改扩建工业项目中明确一般工业固体废物产生强度限值”调整为“开展在新改扩建工业项目中明确一般工业固体废物产生强度限值可行性研究”。

# 十、第64项任务“创建‘无废社区’”调整为“创建‘无废小区’”，牵头单位由“市民政局”调整为“市住房城乡建委”。

十一、第87项任务“开展油基钻屑、生活垃圾焚烧飞灰、农药行业废盐等重点危险废物资源化利用关键技术研发”内容调整为“开展铝冶炼行业固体废物特性检测鉴别研究”，同时将完成时限由“2020年”调整为“2021年”。

# 十二、第92项任务“开展餐厨垃圾源头分质分流处理技术可行性研究”调整为“开展餐厨垃圾集中转运可行性研究”。第93项任务“在餐饮集中区域、大型酒店（餐馆）、机关事业单位和学校等实施餐厨垃圾前端分质分流处理技术示范”调整为“结合主城区3座垃圾二次转运站分别建设餐厨垃圾集中转运示范项目”。

十三、第94项任务“开展生活垃圾焚烧飞灰资源化利用技术示范”内容调整为“制定锰工业污染物排放标准”。

特此通知。

重庆市“无废城市”建设试点工作领导小组办公室

（重庆市生态环境局代章）                                   2020年7月20日