附件

重大项目环评审批推进情况表

| 序号 | 项目名称 | 行业 | 环评审批 部门 | 建设单位 | 环评编制 单位 | 工作进展 | 项目类型 | 近期工作 安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渝西水资源配置工程 | 水利 | 生态环境部 | 市西部水资源开发有限公司 | 长江勘测规划设计研究院有限公司 | 生态环境部已完成项目环评审查公示，进入拟文送签程序。 | 百项；督办；三本台账 |  |
| 2 | 渝西高铁（重庆至安康段） | 铁路 | 生态环境部 | 西安局集团公司、成都局集团公司 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 根据生态环境部调度情况，环评单位反馈计划11月向生态环境部报件，市生态环境局督促加快环评进度。 | 百项；督办；三本台账 |  |
| 3 | 渝贵高铁 | 交通/铁路 | 生态环境部 | 重庆市交通局 | / | 项目处于前期论证阶段，待项目选址选线基本确定后，建设单位将委托环评单位开展环评工作。 | 督办；三本台账 |  |
| 4 | 沿江高铁宜昌至涪陵段 | 铁路 | 生态环境部 | 中国国家铁路集团有限公司 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 环评报告编制中。 | 督办 |  |
| 5 | 渝湘高铁（黔江至古首段） | 交通/铁路 | 生态环境部 | 市交通局 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 环评报告编制中。 | 督办；三本台账 |  |
| 6 | 云阳县向阳水库工程 | 水利 | 生态环境部 | 重庆市向洋水资源开发有限公司 | 南京国环科技有限公司 | 生态环境部正在进行环评审查公示。 | 三本台账 |  |
| 7 | 藻渡水库工程 | 水利 | 生态环境部 | 重庆市水利投资（集团）有限公司 | 长江勘测规划设计研究院有限公司 | 环评报告编制中。 | 三本台账 |  |
| 8 | 重庆港总体规划（修编） | 规划 | 生态环境部 | 市交通局 | 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 环评报告已通过生态环境部环评司规划处处务会和司长专题会审查。拟于近期来渝现场踏勘后召开审查小组会议。 | 三本台账 |  |
| 9 | 新建成都至达州至万州铁路 | 交通/铁路 | 生态环境部 | 成兰铁路有限责任公司 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 环评报告编制中。 | 三本台账 |  |
| 10 | 兰渝高铁 | 交通/铁路 | 生态环境部 | 重庆市交通局 | / | 项目处于前期论证阶段，待项目选址选线基本确定后开展环评工作。 | 三本台账 |  |
| 11 | 白鹤滩-江苏±800kV特高压直流输电工程 | 输变电 | 生态环境部 | 国网重庆市电力公司建设分公司 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 7月生态环境部评估中心组织召开技术评估会。 | 三本台账 |  |
| 12 | 白鹤滩-浙江±800kV特高压直流输电工程 | 输变电 | 生态环境部 | 国网重庆市电力公司建设分公司 | / | 项目处于前期论证阶段，待可研编制完成后启动环评工作。 | 三本台账 |  |
| 13 | 长江上游涪陵至丰都河段航道整治工程 | 交通/航道 | 生态环境部 | 长江航道局 | 长江重庆航运工程勘察设计院 | 环评报告编制中。 | 三本台账 |  |
| 14 | 成渝中线铁路 | 交通/铁路 | 生态环境部 | 市交通局 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 根据生态环境部调度，环评单位中铁二院反馈计划11月向生态环境部报件。 | 百项；督办；三本台账 |  |
| 15 | 乌江流域沿河至河口梯级开发环境影响回顾性评价 | 交通/规划 | 生态环境部 | 大唐集团重庆分公司 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 生态环境部环评司正按程序办理乌江流域回顾性评价审查意见。 | 三本台账 |  |
| 16 | 渝万高铁（沿江高铁重庆至万州段） | 交通/铁路 | 市生态 环境局 | 重庆市铁路投资集团 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 正在开展前期工作，环评报告同步编制中。 | 百项；督办；三本台账 |  |
| 17 | 轨道交通第四期建设规划项目 | 轨道交通 | 市生态 环境局 | 市轨道交通集团有限公司 | 中煤科工集团重庆设计院有限公司 | 环评报告编制中。 | 百项 |  |
| 18 | 武隆至道真高速公路 | 交通/公路 | 市生态 环境局 | 市交通局 | 招商局重庆交通可研设计院有限公司 | 环评报告编制中，市生态环境局同意试点建设施工与环评审批同步进行，项目可提前开工；预计2020年8月编制完成。 | 百项；督办；三本台账 |  |
| 19 | 重庆江津至四川泸州北线高速公路 | 交通/公路 | 市生态 环境局 | 江津区交通局 | 北京国维环保有限公司 | 项目环评基本编制完成。 | 百项；督办 |  |
| 20 | 第二机场枢纽建设项目 | 交通/机场 | 市生态 环境局 | / | / | 正在开展前期工作。 | 督办 |  |
| 21 | 沿江高铁重庆至涪陵段 | 交通/铁路 | 市生态 环境局 | 渝黔铁路有限责任公司 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 环评报告编制中。 | 督办；三本台账 |  |
| 22 | 渝武高速扩能（北碚至合川段） | 交通/公路 | 市生态 环境局 | 市交通局 | 招商局重庆交通可研设计院有限公司 | 环评报告编制中，市生态环境局同意试点建设施工与环评审批同步进行，项目可提前开工。 | 督办；三本台账 |  |
| 23 | 巫溪至开州高速公路 | 交通/公路 | 市生态 环境局 | 重庆高速公路集团有限公司 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 环评报告编制中，市生态环境局同意试点建设施工与环评审批同步进行，项目可提前开工。 | 督办 |  |
| 24 | 威远、泸州区块页岩气集输干线工程（重庆段） | 油气储存及管线 | 市生态 环境局 | 西南油气田分公司输气管理处 | 中煤科工集团重庆设计研究院有限公司 | 项目处于前期论证阶段，正在编制可行性研究报告，环评报告同步编制中。 | 三本台账 |  |
| 25 | 重庆紫光存储芯片制造基地项目（一期） | 制造业 | 市生态环境局两江新区分局 | 紫光国芯集成电路股份有限公司 | / | 项目处于前期论证阶段。 | 三本台账 |  |
| 26 | 市公共卫生医疗救治中心主城区应急医院 | 医院 | 巴南区生态环境局 | 市公共卫生医疗救治中心 | / | 项目处于前期论证阶段，未进入环评阶段。 | 百项 |  |
| 27 | 中医药大学新建 | 学校 | 璧山区生态环境局 | 现代服务业发展区管委会 | 重庆浩力环境影响评价有限公司 | 环评报告编制中。 | 督办 |  |
| 28 | 华润微电子12吋功率半导体晶圆生产线项目 | 制造业 | 高新区生态环境局 | 华润微电子有限公司 | 中国电子工程设计院有限公司 | 建设单位确定环评单位。 | 百项；督办；三本台账 |  |
| 29 | 白市驿机场迁建 | 交通/机场 | 军委系统 | / | / | 涉密项目。环评报告基本编制完成。 | 督办 |  |
| 30 | 金佛山景区北坡公路改扩建项目 | 交通/公路 | 南川区生态环境局 | 重庆市南川区惠农文旅集团 | / | 项目取消。 | 三本台账 |  |
| 31 | 金佛山景区观光小火车项目 | 交通/轨道交通 | 南川区生态环境局 | 重庆市南川区惠农文旅集团 | / | 项目取消。 | 三本台账 |  |
| 32 | 金佛山景区南大门至牵牛坪公路改扩建项目 | 交通/公路 | 南川区生态环境局 | 重庆市南川区惠农文旅集团 | / | 项目取消。 | 三本台账 |  |
| 33 | 南川区山王坪互通—马嘴—落星—金佛山东服务区—水源环线公路提升工程 | 交通/公路 | 南川区生态环境局 | 重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司 | / | 项目处于前期论证阶段。 | 三本台账 |  |
| 34 | 南川区山王坪—莲花—落星村—老将岩道路连接工程 | 交通/公路 | 南川区生态环境局 | 重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司 | / | 项目处于前期论证阶段。 | 三本台账 |  |
| 35 | 南川区山王坪长土—马嘴—石良河水上星球景区连接道工程 | 交通/公路 | 南川区生态环境局 | 重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司 | / | 项目处于前期论证阶段。 | 三本台账 |  |
| 36 | 山王坪片区旅游公路建设工程 | 交通/公路 | 南川区生态环境局 | 重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司 | / | 项目处于前期论证阶段。 | 三本台账 |  |
| 37 | G210桥河至篆塘段公路改建工程 | 交通/公路 | 綦江区生态环境局 | 重庆綦江交通实业（集团）有限公司 | / | 项目处于前期论证阶段。 | 三本台账 |  |
| 38 | G353清溪河大桥至永新镇段公路改建工程 | 交通/公路 | 綦江区生态环境局 | 重庆市綦江区畅达交通建设总公司 | / | 项目处于前期论证阶段。 | 三本台账 |  |
| 39 | S104通惠至隆盛改造项目 | 交通/公路 | 綦江区生态环境局 | 重庆市綦江区畅达交通建设总公司 | 重庆泓泰和正生态环境科技有限公司 | 环评报告编制中。 | 三本台账 |  |
| 40 | 铜梁区省道S107少云场镇改线段（少云大涵洞至少维路口段）改建工程 | 交通/公路 | 铜梁区生态环境局 | 铜梁区公路局 | 重庆大润环境科学研究院有限公司 | 环评报告编制中。 | 三本台账 |  |
| 41 | 市公共卫生医疗救治中心三峡应急医院 | 医院 | 万州区生态环境局 | 万州区三峡医院 | 重庆驰久环保工程有限公司 | 环评报告编制中。 | 百项 |  |
| 42 | 重庆乌江白马航电枢纽工程 | 交通/航电 | 武隆区生态环境局 | 大唐国际重庆分公司、重庆航运建设发展（集团）有限公司 | 长江水资源保护科学研究所 | 环评报告基本编制完成。市生态环境局提前介入，跟进协调，4月初市生态环境工程评估中心召开了专家咨询会议。 | 百项；三本台账 |  |
| 43 | G210邻水至茨竹段（渝邻快速通道）新建工程 | 交通/公路 | 渝北区生态环境局 | 渝北区交通局 | / | 项目处于前期论证阶段。 | 三本台账 |  |
| 44 | G319关兴至旱土段新建工程 | 交通/公路 | 渝北区生态环境局 | 渝北区交通局 | / | 项目处于前期论证阶段。 | 三本台账 |  |
| 45 | G351草坪至古路段改建工程 | 交通/公路 | 渝北区生态环境局 | 渝北区交通局 | / | 项目处于前期论证阶段。 | 三本台账 |  |
| 46 | 铜锣峡储气库先导性试验工程 | 油气开采 | 渝北区生态环境局 | 四川石油管理局有限公司 | 重庆环科源博达环保公司 | 8月7日，渝北区生态环境局已受理项目环评审批申请，正在进行受理公示。 | 三本台账 |  |
| 47 | 云阳县S102新津至故陵段升级改造工程 | 交通/公路 | 云阳县生态环境局 | 重庆市云阳县交通有限责任公司 | / | 项目为四级公路，按照渝环〔2020〕57号文件精神，不纳入环境影响评价管理。 | 三本台账 |  |
| 48 | 云阳县S504大阳至渝巴路口段 | 交通/公路 | 云阳县生态环境局 | 重庆市云阳县交通有限责任公司 | / | 项目为四级公路，按照渝环〔2020〕57号文件精神，不纳入环境影响评价管理。 | 三本台账 |  |
| 49 | 云阳县S504洞鹿至红狮段公路升级改造工程 | 交通/公路 | 云阳县生态环境局 | 重庆市云阳县交通有限责任公司 | / | 项目为四级公路，按照渝环〔2020〕57号文件精神，不纳入环境影响评价管理。 | 三本台账 |  |
| 50 | 云阳县S504红狮至龙洞段改建工程 | 交通/公路 | 云阳县生态环境局 | 重庆市云阳县交通有限责任公司 | / | 项目为四级公路，按照渝环〔2020〕57号文件精神，不纳入环境影响评价管理。 | 三本台账 |  |
| 51 | 云阳县S504桑坪至无量崭垭口段改建工程 | 交通/公路 | 云阳县生态环境局 | 重庆市云阳县交通有限责任公司 | / | 项目为四级公路，按照渝环〔2020〕57号文件精神，不纳入环境影响评价管理。 | 三本台账 |  |
| 52 | 云阳县S506江口至团滩段公路改线工程 | 交通/公路 | 云阳县生态环境局 | 重庆市云阳县交通有限责任公司 | / | 项目为四级公路，按照渝环〔2020〕57号文件精神，不纳入环境影响评价管理。 | 三本台账 |  |
| 53 | 云阳县S506青鲫洞至开县界段公路升级改造工程 | 交通/公路 | 云阳县生态环境局 | 重庆市云阳县交通有限责任公司 | / | 项目为四级公路，按照渝环〔2020〕57号文件精神，不纳入环境影响评价管理。 | 三本台账 |  |
| 54 | 云阳县S507普安至龙角段公路升级改造工程 | 交通/公路 | 云阳县生态环境局 | 云阳县宏荣路桥工程有限公司 | 重庆港力环保股份有限公司 | 已取得环评批复（渝（云）环准〔2018〕026号）。 | 三本台账 |  |
| 55 | 黄草峡储气库先导性试验工程 | 油气储存及管线 | 长寿区生态环境局 | 四川石油管理局有限公司 | 重庆九天环境影响评价有限公司 | 长寿区生态环境局已提前介入服务，涉生态保护红线部分已纳入正在开展的生态保护红线评估调整中，目前正在同步编制项目环评报告。 | 三本台账 |  |
| 56 | 忠县国道G348县城至涂井段公路新建工程 | 交通/公路 | 忠县生态环境局 | 忠县畅达建设投资有限公司 | 中煤科工集团重庆设计研究院有限公司 | 已取得环评批复（渝（忠）环准〔2017〕006号）。 | 三本台账 |  |
| 57 | 忠县省道S204金竹铺至石子段公路改建工程 | 交通/公路 | 忠县生态环境局 | 忠县畅达建设投资有限公司 | / | 已完成网上登记备案（备案号：2019500233）。 | 三本台账 |  |
| 58 | 忠县省道S204石子至洋渡段公路改建工程 | 交通/公路 | 忠县生态环境局 | 忠县畅达建设投资有限公司 | / | 环评报告编制中。 | 三本台账 |  |
| 59 | 忠县省道S509梁平界至汝溪段公路改建工程 | 交通/公路 | 忠县生态环境局 | 忠县畅达建设投资有限公司 | 重庆集能环保技术咨询服务有限公司 | 环评报告基本编制完成。 | 三本台账 |  |
| 60 | 忠县省道S511涂井至石宝寨段公路新建工程 | 交通/公路 | 忠县生态环境局 | 忠县交通局 | / | 项目暂未启动。 | 三本台账 |  |
| 61 | 忠县省道S512三汇至两河段公路改建工程 | 交通/公路 | 忠县生态环境局 | 忠县畅达建设投资有限公司 | 重庆港力环保股份有限公司 | 已完成环评报告编制，待评审。 | 三本台账 |  |
| 62 | 忠县省道S512双龙至三汇段公路改建工程 | 交通/公路 | 忠县生态环境局 | 忠县畅达建设投资有限公司 | 重庆港力环保股份有限公司 | 已完成环评报告编制，待评审。 | 三本台账 |  |

备注：项目类型中，“百项”为2020年市级重点项目中的“百项重点关注项目”，“督办”为市政府专项督办项目，“三本台账”为生态环境部重大项目环评审批服务“三本台账”清单项目。