重庆市生态环境局办公室

渝环办〔2020〕311号

重庆市生态环境局办公室

关于印发《全市环境安全隐患排查整治

工作方案》的通知

各区县（自治县）生态环境局，重庆高新区生态环境局，机关各处室、分局，各直属单位：

按照市生态环境局党组2020年第35次会议安排部署，现将《全市环境安全隐患排查整治工作方案》印发给你们，请务必认真抓好落实。

重庆市生态环境局办公室

2020年12月23日

（此件公开发布）

全市环境安全隐患排查整治工作方案

为深入贯彻12月10日全国安全生产工作视频会、12月7日市委常委会会议、12月9日全市安全生产和社会稳定工作电视电话会、12月15日市委安全生产社会稳定疫情防控工作督查督导专题会、12月5日全市煤矿安全视频调度会、12月18日全市平安稳定信访工作视频会等系列会议精神，按照全市环境安全工作视频会、市生态环境局党组2020年第35次会议等会议的安排和局主要领导关于“要充分认识安全生产面临的严峻形势，科学分析研判环境安全面临的问题，聚精会神抓好当前生态环境安全涉及各项工作”等要求，就进一步强化环境安全隐患排查治理，坚决遏制重、特大突发环境事件，坚决守住全市环境安全底线，制定本方案。

- 时间安排

2020年12月7日—2021年1月31日。其中，2021年1月20日前为排查整治阶段；2021年1月31日前为总结研判上报阶段。

二、工作内容

按照《重庆市生态环境局办公室关于印发进一步强化环境安全和突发环境事件防控处置工作机制的通知》（渝环办〔2019〕215号）、《重庆市生态环境局关于切实加强突发环境事件隐患排查整治确保环境安全的通知》（市生态环境局便函〔2020〕1778号）、《重庆市生态环境局四川省生态环境厅关于开展2020年度川渝毗邻地区突发环境事件隐患联合排查整治工作的通知》（市生态环境局便函〔2020〕1787号）等要求，全市生态环境系统根据职责分工分别对涉及饮用水源地保护、有毒有害气体防护、危险废物环境管理、沿江化工园区及企业风险防控、污染地块整治、核与辐射安全、沿江油库等7个重点风险单元及领域以及其他领域的环境安全风险隐患进行排查、抽查、整治和销号，督促责任企业单位落实环境安全主体责任，及时整治和消除环境安全隐患。

三、工作安排

（一）区县自查自纠（2021年1月20日前）。

各区县生态环境部门要在前期摸排情况（附件1）的基础上，对辖区内的环境安全风险隐患再次进行全面排查，并根据排查情况督促相关责任企业（单位）严格落实整治措施并抓紧推进。同时严厉打击企业生态环境违法行为，对污染治理设施不正常运行、未落实环境风险防范措施等违法行为要立即责令整改，并依法依规查处。

（二）处室抽查督促（2021年1月20日前）。

水处、大气处、土壤处、固体处、总量处、核安全处分别牵头对饮用水源地保护、有毒有害气体防治、危险废物环境管理、沿江化工园区及企业风险防控、污染地块整治、核与辐射安全等6个重点领域开展环境安全风险隐患抽查，抽查发现的企业环境安全隐患要向当地生态环境部门移交并督促整改。其他相关处室（单位）按照《重庆市生态环境局办公室关于印发进一步强化环境安全和突发环境事件防控处置工作机制的通知》（渝环办〔2019〕215号）要求落实环境安全责任，在前期摸排情况（附件2）的基础上按照各自职责分工推进落实，并督促相关区县开展整治工作。在2021年1月1日前完成第一阶段抽查、2021年1月20日前全面完成抽查工作。

（三）总队核查暗访（2021年1月20日前）。

执法总队组成的6个核查暗访组围绕重点领域开展核查暗访，并将发现的隐患问题书面向当地生态环境部门移交（见附件4），并反馈市局相关处室（单位）。同时，核查暗访中发现的环境违法行为要依法严肃查处。核查暗访组每组每周必须对至少2个区县进行核查暗查，于2021年1月1日前完成第一阶段核查暗访、2021年1月20日前全面完成全市核查暗访工作。

（四）总结研判上报（2021年1月31日前）。

执法总队牵头会同相关处室（单位）形成工作总结报告提请市生态环境局党组专题研究。

四、工作要求

（一）高度重视，提高站位。

全市生态环境系统要高度重视环境安全隐患排查整治工作，深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述，牢固树立安全发展理念，全面贯彻落实市委、市政府关于安全生产和社会稳定工作部署，把保障环境安全作为当前的头等大事，落细落实具体工作任务，坚决遏制重、特大突发环境事件，坚决守住全市环境安全底线。

（二）明确分工，压实责任。

各区县生态环境部门要严格按照“党政同责，一岗双责”原则落实属地管理责任，主要负责人靠前指挥，深入开展环境安全隐患排查整治；市局相关处室（单位）要严格按照“管业务必须管环境安全”的原则，落实属事管理责任，针对各自业务领域存在的环境安全隐患，督促指导区县生态环境部门扎实做好排查整治，进一步压实企业环境安全主体责任，督促企业做好环境安全隐患自查、整治、销号工作。

（三）突出重点，务求实效。

全市生态环境系统要及时梳理发现的隐患问题，建立隐患排查整治台账。对能够立行立改的隐患问题要立即整改到位。对短期内难以整改的隐患问题，要督促责任单位制定整治措施，倒排工期，确保整治工作到点到位。

（四）认真梳理，及时上报。

执法总队每周对全市生态环境系统环境安全隐患排查整治工作进行调度通报，各区县生态环境部门、市局相关处室（单位）于每周星期四18：00前将《区县环境安全隐患自查自纠台账》（附件1）《市生态环境局处室（单位）环境安全隐患抽查台账》（附件2）《执法总队环境安全隐患核查暗访汇总表》（附件5）报执法总队汇总。2021年1月20日前，各区县生态环境部门、市局相关处室（单位）分别完善相关台账（附件1、附件2、附件3）和工作总结，通过内网腾讯通或外网邮箱cqhjyj@163.com一并报执法总队。

联系人:刘灿，电话：18502382139。

附件：1. 区县环境安全隐患自查自纠台账

2. 市生态环境局处室（单位）环境安全隐患抽查台账

3. 执法总队环境安全隐患核查暗访分组表

4. 环境安全隐患问题交办单

5. 执法总队环境安全隐患核查暗访汇总表

附件1

区县环境安全隐患自查自纠台账

| 序号 | 区县 | 企业名称 | 隐患类型及问题 | 整改措施要求 | 整改情况（已完成整改/整改进度） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 饮用水源地保护或涉水风险 | 大气及有毒有害气体 | 污染地块 整治 | 危险废物 环境管理 | 核与辐射 安全 | 其他 |  |  |  |
| 1 | 万州区 | 重庆三雄极光照明有限公司 | 灯杯清洗废水不规范，存在少量外溢现象。 |  |  |  |  | 2020年7月16日洪灾过后，企业淹没物露天堆放。 | 1.水环境隐患：灯杯清洗废水全部收集。2.其他环境隐患：及时清理7月16日洪灾过后企业淹没物，杜绝露天堆放。 |  | 分管领导：熊勇13709436819 联系人：李大勇17830362340 |
| 2 |  | 重庆华歌生物化学有限公司 |  |  |  | 有部分废盐（危险废物）临时储存在车间。 |  |  | 加强危险废物管理力度，严格按照危险废物管理规范要求储存。 |  |  |
| 3 |  | 重庆吉沅环保科技有限公司 | 1.地面水沟与外部相连，存在隐患。2.沉降池以及反应车间顶棚未完全覆盖，存在暴雨期雨水混合车间污水外排风险。 |  |  | 污泥暂存池破损，存在污泥池废水外排风险。 |  |  | 1.水环境隐患：一是修复地面水沟，与外部相连部分截断；二是修复沉降池以及反应车间顶棚，全面覆盖。 2.固危废环境风险隐患：对污泥暂存池破损情况进行修复，杜绝废水外排风险。 |  |  |
| 4 | 黔江区 | 重庆正阳新材料有限公司 |  |  |  |  |  | 润滑油库房未采取收集措施。 | 2020年12月30日前，修建润滑油库房收集设施。 | 正在按照计划修建润滑油库房收集井。 | 分管领导：印正友，电话：18315201982；联系人：吴维，电话：18315201891 |
| 5 | 涪陵区 | 重庆天原化工有限公司 | 1.液氯及包装装置区硫酸储罐区围堰挡板损坏；2.次氯酸钠装置区围堰内防腐措施不到位；3.双氧水装置区装卸区围堰破损；4.副产盐酸装车区围堰部分区域未防腐，部分区域破损。 |  |  |  |  |  | 水环境隐患：立即对厂区内各装置区破损围堰进行修补，加强防腐、防渗处理。 |  | 分管领导：赵云13983331230 联系人：刘强13896683701 梁勇13908349888 |
| 6 |  | 重庆新氟科技有限公司 |  |  |  | 1.落地散料露天堆放；2.污泥堆放场存在大量污泥未及时清运。 |  |  | 固危废隐患：（1）立即对露天堆存的物料进行清运。（2）立即对露污泥堆放场堆存的污泥进行清运。 |  |  |
| 7 |  | 重庆腾泽化学有限公司 | 1.生产装置区污水导流沟存在大量污泥；2.事故应急池水位过高。 |  |  | 1.危险废物暂存间标识标牌不完善，围堰高度不够，墙体防渗措施不到位；2.采样废液收集桶露天堆放。 |  |  | 1.固危废隐患：（1）立即对危险废物暂存间进行整改，张贴符合环保要求的标识标牌，加高围堰，对墙体做防渗处理；（2）清理露天堆放的废液收集桶。2.水环境隐患：（1）清理污水导流沟内污泥；（2）及时处理事故应急池内污水，确保其有效容积。 |  |  |
| 8 |  | 重庆华峰新材料有限公司 |  | MPO抽料软管接头处漏气。 |  |  |  |  | 大气环境隐患：立即更换破损软管。 |  |  |
| 9 | 渝中区 | 中交第二航务工程局有限公司 | 承建的曾家岩大桥位于饮用水源保护区，施工用油、用漆存在污染饮用水源地风险。 |  |  |  |  |  | 加强宣传教育和人员管理。制定应急预案，强化应急处置。 |  | 分管领导：刘线13452967966 联系人：韩明烜17783437050 |
| 10 | 大渡口区 | 重庆万吨冷储物流有限公司 | 3号机房外事故废水收集系统不完善。 |  |  |  |  |  | 2021年4月30日前对3号机房外事故废水收集系统进行改造，完善事故废水设施。 |  | 分管领导：刘宁13637863236 联系人：罗升华18680785789 |
| 11 |  | 中国石化润滑油有限公司合成油脂分公司 | 基础油罐区部分围堰有裂缝。 |  |  |  |  |  | 2020年12月30日前，对基础油罐区围堰裂缝进行修补。 |  |  |
| 12 | 江北区 | 江北区黑石子垃圾填埋场 |  | 臭气超标扰民引发不稳定群体事件。 |  |  |  |  | 黑石子填埋场已于2020年2月下旬关停；黑石子餐厨厂将于2020年12月前基本关停，同时预留2个月过渡期，在2020年2月底前彻底关停。在此期间，加大对餐厨垃圾处理厂污染治理设施日常运行使用的巡查力度，若发现违法排污行为，将依据相关环保法律法规立即立案查处。 |  | 分管领导：周渝13101349773 联系人：余晛13996806193 |
| 13 | 沙坪坝区 | 重庆安洋高分子材料有限公司 | 储存区与雨水管沟未完全隔离。 |  |  |  |  | 突发环境事件风险评估和应急预案已满三年。 | 1.水环境风险隐患：要求企业在储存区建设围挡实现与雨水管沟的完全隔离。2.其他风险隐患：督促企业及时修订突发环境事件风险评估及应急预案。 |  | 分管领导：潘力旌18996093595 联系人：唐浩13290096005朱柳18983760211 |
| 14 |  | 重庆农药化工（集团）原址（土壤处也报送了该问题） |  |  | 场地存在污染，269.88亩土地未完成修复，急需治理。 |  |  |  | 推进污染治理。 |  |  |
| 15 | 九龙坡区 | 重庆晟辉化工有限公司 |  |  |  |  |  | 罐区未设置防撞措施。 | 立即设置防撞措施。 |  | 分管领导：马华平13527350808 联系人：王来瑞15923017527 |
| 16 | 南岸区 | 重庆渝泓土地开发有限公司长生桥垃圾填埋场生态修复项目 | 浓缩液暂存量大，存在泄漏风险。 |  |  |  |  |  | 将相关情况移送给行业主管部门城乡建委和城管局，要求加强监督管理。加强环境安全工作指导督促，加快浓缩液处理速度，防范环境风险。 |  | 分管领导：石丛波13527540804 联系人：成世江13658392328 叶勤13594052192 |
| 17 |  | 重庆燃气集团股份有限公司管道维护分公司 |  | 在辖区内有天然气长输管道18.2公里，存在气体泄漏风险。 |  |  |  |  | 将有关情况移送行业主管部门区发展改革委，要求督促企业开展环境风险评估，制定应急预案，加强环境风险隐患排查治理，防范大气污染事故发生。 |  |  |
| 18 | 北碚区 | 重庆银塔建材有限公司 |  |  |  |  |  | 助剂存放区未设置托盘或围堰;应急物资不够完备，种类、数量较少;风险单元无明显、规范的标识标。 | 立即就上述隐患进行自纠。 |  | 分管领导：孙卫13983080386 联系人：李婵波：13637739890 |
| 19 | 渝北区 | 重庆市畅通农业综合发展有限公司方家加油站 |  |  |  |  |  | 未编制突发环境事件应急预案并备案。 | 2021年3月30日前完成突发环境事件应急预案备案。 |  | 分管领导：孙良杰，电话：13996024888；联系人：王聪，电话：13330332085 |
| 20 | 巴南区 | 重庆盛清水处理科技有限公司 |  |  |  |  |  | 1、氯气应急吸收装置、卸酸处盐酸及硫酸中转罐未设置标识牌；2、储油间分类存放不合理。 | 1.其他：氯气应急吸收装置、卸酸处盐酸及硫酸中转罐设置标识牌； 2.其他：储油间规范分类存放物质。 |  | 分管领导：李洪亮15998909167 联系人：邱渝峰15215259026 |
| 21 |  | 重庆泰基科技有限公司 |  |  |  | 医疗废物暂存间未设置正确的危险废物警示标示及风险标识。 |  | 物资库房应急物资不全。 | 1.固危废隐患：医疗废物暂存间设置正确的危险废物警示标示及风险标识； 2.其他：物资库房补充吸附棉、空桶、沙袋等应急物资。 |  |  |
| 22 | 长寿区 | 重庆鑫富化工有限公司 |  |  |  | 部分危废未按要求粘贴标签。 |  |  | 按照危废管理要求，完善标。 |  | 分管领导：王世平13983364949 联系人：秦亮13637750730 |
| 23 | 江津区 | 重庆斯里特床垫有限公司 | 新建原料罐未设置围。 |  |  |  |  |  | 水环境隐患：按照要求，对新建原料罐未设置围堰。 |  | 分管领导：梁 勇15923267766 联系人：施前伟19923325299 |
| 24 |  | 重庆双福针织品有限公司 | 酸碱区围堰有破。 |  |  |  |  |  | 水环境隐患：酸碱区围堰及时修复。 |  |  |
| 25 |  | 广州双桥（重庆）有限公司 | 应急事故池存在明显裂。 |  |  |  |  |  | 水环境隐患：按照要求对事故池进行修复，保持相应水位。 |  |  |
| 26 |  | 重庆云鑫环保产业发展有限公司 | 应急事故池采取地埋未设置观察。 |  |  |  |  |  | 水环境隐患：对应急事故池设置观察孔。 |  |  |
| 27 |  | 重庆华彬伟玻璃有限公司 | 液氨区应急物资设置不规范，现场未配备应急处理。 |  |  | 露天存放清洗沉渣和包装袋；危废暂存间标识与储物不一致。 |  |  | 水环境隐患：配备应急处理沙。固危废隐患：清洗剩下沉渣和包装袋按照相关要求进行存放，危废暂存按要求进行分类存放。 |  |  |
| 28 |  | 重庆市三维环保有限责任公司江津区城市生活垃圾处置场 | 应急事故池未采取防渗处理；原液收集罐、应急储液罐未设置围堰；未按照规定要求储备应急物资。 |  |  |  |  |  | 水环境隐患：限期内完成应急事故池防渗处理；原液收集罐、应急储液罐设置围堰；按照预案要求储备应急物。 |  |  |
| 29 | 合川区 | 重庆顺博铝合金股份有限公司 | 改建柴油罐区未设置围堰。 |  |  |  |  |  | 限期于2021年1月31日前修建围堰。 |  | 分管领导：陈伟13996396108 联系人：慕琳15922671072 刘洋15696337373 |
| 30 | 永川区 | 川亿电脑（重庆）有限公司 | 1.污水处理站污泥临时存放点废水收集沟设计不合理，有污泥废水外泄风险，围堰设施受损未修复。2.污水处理厂含铜污泥清掏过程中明管明沟建设进度滞后，污泥转运入库过程不规。 | 有废气产生的危废暂存间未采取封闭管理，未建统一废气收集处理设施。 |  |  |  |  | 1.对有废气产生的危废暂存间建设统一废气收集处理设施，废气处理达标排放。2.加快污水处理厂临时存放点废水收集沟设计整改，严防废水散排入外环境，修复受损围堰。3.加快污水处理和污泥清理区域明沟明管建设进度。 |  | 分管领导：洪炳刚 13709413188 联系人：曾鹏13609410919 韩骋17830286868 |
| 31 |  | 重庆市青蓝再生资源有限公司 |  |  |  | 废矿物油存储罐车转接头设备老旧，有滴漏风险隐患。废铅酸蓄电池存储仓库雨棚有破损。对易燃的废矿物油管理不规范。危废出入库台账设计不合理。 |  |  | 1、对废矿物油存储罐车转接头设备进行更换。2、修复废铅酸蓄电池存储仓库雨棚。3、对易燃易爆废弃物及储存场所（废矿物油存储罐区）加强规范管理。4、规范设计并记录危废出入库台账。 |  |  |
| 32 |  | 重庆航凌电路板有限公司 |  |  |  | 危废暂存区含铜污泥暂存间彩钢外墙锈蚀、穿孔，有危废外泄的隐患。 |  |  | 1、对危废暂存区彩钢外墙进行修葺。2、强化对危废暂存区的管理，加强相邻区域的风险防范，公司内的环境安全。 |  |  |
| 33 |  | 重庆渝琥玻璃有限公司 |  |  |  |  |  | 厂区内液氨储罐应急围堰内防腐措施落实不到位。重油储罐区泄油池区域未建配套的应急处置设施，废水收集池存在环境安全隐患，废油桶堆存不规范且未落实“三防”措施。 | 2020年12月11日前完成液氨储罐应急围堰内防腐整改和重油卸油池区域的环境安全隐患整改工作。 |  |  |
| 34 |  | 重庆市永川区盈力衬布厂（重庆千纺衬布有限公司） |  |  |  |  |  | 甲醛、甲醇储罐区无风险源标识标牌。环境安全措施落实不到位。甲醛、甲醇储罐区门无锁扣，管理措施落实不到位。对甲醛、甲醇等易燃易爆物品堆存场管理不到位。 | 1、立即完善甲醛、甲醇储罐区的风险源标识标牌。落实环境安全措施。2、甲醛、甲醇储罐区门加装锁扣，形成封闭区域严格落实环境安全管理责任。3、加强对甲醛、甲醇等易燃易爆物品堆存场管理，严防发生环境安全事故。 |  |  |
| 35 |  | 中船重工重庆液压机电有限公司 |  |  |  |  |  | 液氨罐暂存点作为风险源，安全区域设置不规范，环境风险防范措施落实不到位。 | 立即对液氨罐暂存点设置可锁式格栅形成独立区域，确保液氨罐暂存点的环境安全。 |  |  |
| 36 |  | 中国铁塔股份有限公司永川分公司 |  |  |  | 废旧蓄电池没有集中收集暂存场所。 |  |  | 2020年12月30日规范完成危险废物暂存站。 |  |  |
| 37 |  | 重庆晶诺新材料科技有限公司 |  |  |  | 无一般固废暂存间，无危险废物暂存间，固体废物管理无台账、无制度、无管理人员。 |  |  | 按照环评要求：1.建设一般固废、危险废物暂存间和相关制度。2.建立完善污染治理设施运行台账。3..完善厂区内其他设施、制度要求。 |  |  |
| 38 | 南川区 | 重庆市南川区先锋氧化铝有限公司 |  |  |  | 吴家沟赤泥尾矿库库尾截洪沟还未建设完成；吴家沟尾矿库库区周围防渗膜需进一步完善。 |  |  | 立即采取措施对吴家沟尾矿库存在的环境安全隐患问题进行整改，预计2021年4月以前完成整改。 |  | 分管领导：王强15856024035 联系人：张洁13996886926 黄晓军 13908258292 田军13098733176 |
| 39 | 綦江区 | 重庆中油迅发实业有限公司篆塘服务区加油站 | 应急池有效容积不够，导流沟、切换阀不完善。 |  |  |  |  |  | 修建符合要求，容积充足的应急池并完善导流沟和切换阀等设施。 |  | 分管领导：陈科 15823555677 联系人：张奇15086889627 刘亚鑫18696919393 |
| 40 |  | 重庆宝万吉奇固 | 母料储罐阀门老旧损坏。 |  |  | 危废暂存间防渗措施不完善。 |  |  | 1，水环境风险隐患：更换母料储罐阀门；2.固危废环境风险隐患：修复完善危废暂存间地面、墙壁裙角防渗措施。 |  |  |
| 41 |  | 重庆市綦江区苍南摩配有限公司 | 盐酸罐区围堰不完善，无标识标牌。 |  |  |  |  |  | 3、修建符合容积要求的围堰，并完善标识标牌。 |  |  |
| 42 | 大足区 | 重庆大足首溪建材 | 减水剂罐体围堰破损。 |  |  |  |  |  | 立即修复减水剂罐体围堰。 |  | 分管领导：陈浩，电话：13617634561；联系人：胡蕊珈，电话：19923739393 |
| 43 | 璧山区 | 重庆禾润中天环保公司 |  |  |  | 危险废物焚烧设施进料坑危废类别混乱，可能存在不相容化学物质混添加引起安全风险事故，且进料坑门口异味明显。 |  |  | 督促重庆禾润中天环保公司采取有效措施，确保整改到位，避免安全事故发生。 |  | 分管领导：谭济川13594264667 联系人：陈德敬15213145766 |
| 44 |  | 来龙垃圾场 |  |  | 来龙垃圾场地下水超标，属高风险污染地块。 |  |  |  | 督促地块使用权人尽快开展土壤污染风险管控和修复工作，避免污染扩散，确保净土开发。 |  |  |
| 45 |  | 广普科迪润滑油厂 |  |  | 广普科迪润滑油厂原址地块污染风险大。 |  |  |  | 督促地块使用权人加快土壤污染风险管控和修复工作，避免污染扩散。 |  |  |
| 46 | 铜梁区 | 重庆绅鹏实业开发有限公司 |  |  |  |  |  | 盐酸储罐区地面仍然有轻微沉降，拉裂围堰已修补，但存在再次拉裂风险。 | 由重庆绅鹏实业开发有限公司委托施工单位制定整改方案，按照整改方案完善防渗措施，确保围堰等风险防范措施完好。目前正在制定施工方案，预计12月31日前完成整改。 |  | 分管领导：李长洪13808380126 联系人：高铖18996060507 苏炯宇18983802921 |
| 47 | 潼南区 | 潼南工业园区北区污水处理厂 | 加药箱腐蚀，药剂有跑.冒.滴.漏现象。 |  |  |  |  |  | 对加药箱进行更换。 |  | 分管领导：刘翔13310215880 联系人：黄杰13220298789 |
| 48 |  | 重庆远达催化剂综合利用有限公司 |  |  |  | 危险废物原料仓库渗滤液收集池液位较高，未及时收集。 |  |  | 加强危险废物暂存间管理，定期对渗滤液收集池进行清理。 |  |  |
| 49 | 荣昌区 | 重庆市包黑子食品有限公司 |  |  |  | 污水处理站污泥未及时转运。 |  |  | 立即转运整改。 |  | 分管领导：闫红君18680827227 联系人：李智18183102726 |
| 50 | 梁平区 | 梁平县汇达建设工程有限公司屏锦分公司 | 1、事故应急池未设置观测井，无法查看事故应急池内具体状况； 2、沥青、柴油及导热油等储罐区域围堰内的雨水管道阀门处于常开状态，存在泄漏隐患； 3、沥青、柴油及导热油等储存罐区围堰通向事故应急池的阀门损坏。 |  |  |  |  |  | 水环境隐患：1、于2020年12月20日前完成事故应急池观测井的设置，并做好日常管理，确保事故应急池长期保持清空状态； 2于2020年12月20日前修复损坏的阀门，严格按照环境应急相关要求，规范阀门使用状态。 |  | 分管领导：张钊19922011311 联系人：唐天峰13983509696 仇宇18223912266 |
| 51 |  | 重庆市高速公路股份有限公司梁万管理中心 | 1、梁平至万州方向事故应急池总阀门因堵塞无法完全关闭； 2、万州至梁平方向事故应急池总阀门损坏无法正常使用，且缓冲池内有淤泥堆积。 |  |  |  |  |  | 水环境隐患：1、立即前对故障的阀门进行维修或更换，确保正常使用； 2、立即对缓冲池内的淤泥进行清理，确保有效容积。 |  |  |
| 52 | 武隆区 | 重庆市山拔尔桑水泥有限公司 |  | 在线数据不稳定，窑尾废气排放存在超标风险。 |  |  |  |  | 1.督促企业加强污染治理设施运行维护，确保大气污染物达标排放；2.加大监管力度，督促企业落实整改，查处环境违法行为。 |  | 分管领导：何彪 15023509345 联系人：夏莉清13896652727 |
| 53 |  | 武隆工业园区（平桥组团）污水处理厂 | 污水处理设备老化，影响处理效果，存在环境安全隐患。 |  |  |  |  |  | 1、督促企业立即整改，更换老旧设备，消除环境安全隐患；2.督促加强设施运行维护，确保正常运行、污染物达标排放。 |  |  |
| 54 | 城口县 | 重庆三鑫环保标志有限公司 | 垃圾填埋场雨污分流不彻底、调节池未加盖臭气外溢。 |  |  |  |  |  | 水环境隐患：对垃圾填埋场进行雨污分流、对调节池加盖，有效控制臭气外溢扰民。 |  | 分管领导：高磊18996552025 联系人：18996558025 |
| 55 |  | 重庆城口工业园区开发建设有限公司废渣填埋场 | 因与三方处置机构经济问题暂停处理、调节池现有废水2000方左右。 |  |  |  |  |  | 水环境隐患：1、立即协调三方机构对膜上水进行处理，严防因突发暴雨导致膜上水调节池废水溢池引发污染环境事故。2、安排专人负责24小时值班对废水池水量检查，严防废水溢池。 |  |  |
| 56 | 丰都县 | 中国葛洲坝集团易普力股份有限公司丰都项目部 | 1. 车辆冲洗水沉淀回用池偏小； 2.隔油池、应急池雨污切换装置简易阀门反向。 |  |  | 贮存矿物油的综合材料仓库未做防渗、收集井设置不合理。 |  |  | 1.立即切换阀门方向； 2.2021年1月10日前新建冲洗水沉淀回用池； 3.2021年1月10日完善材料仓库防渗及收集井设置。 |  | 分管领导：江小华13896751378 联系人：朱成平15320859169 |
| 57 |  | 重庆化医紫光新材料有限责任公司 | 厂房拆除后脱盐池内有废水。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | 重庆茂杰木材加工有限公司 | 事故应急池渗漏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | 丰都县鸿锦石材有限公司 |  |  |  | 危废暂存间尚在建设中。 |  |  | 对危废库房进行清理，规范化堆放。（立行立改已完成）。 |  |  |
| 60 | 垫江县 | 重庆富源化工有限责任公司 |  |  |  | 危废储存间废催化剂存量较大。 |  | 风险标识标牌不够完善。 | 2020年12月底前完成废催化剂、废油的转运处置；完善风险标识标牌。 |  | 分管领导：杨时国13098732808 联系人：张 军17764857855 邬奕凤19923153122 |
| 61 |  | 重庆拓凯环保技术有限公司 |  |  |  | 危废储存间堆放的危废数量较多。 |  |  | 2020年12月底前堆放的危废品进行清理转运。 |  |  |
| 62 |  | 垫江县脱硫厂 |  |  |  | 危废储存间存有少量含油废渣未转运。 |  |  | 2020年12月底前将危险储存间的含油废渣清理转运。 |  |  |
| 63 | 开州区 | 重庆绿能新能源有限公司 |  |  |  |  |  | 无应急监测能力。 | 完善应急监测能力。 |  | 分管领导：何平18696861213 联系人：谭政13609442488 陶良刚13008375500 |
| 64 | 忠县 | 西南油气田分公司重庆天然气净化总厂忠县分厂 |  |  |  | 原危废暂存间正在扩建，现临时暂存间未完全封闭，危废暂存不规范。 |  |  | 加快扩建进度，规范贮存管理，落实“三防”措施。 |  | 分管领导：范家奎15923415599 联系人：石成13436243433 黄艳13896283639 |
| 65 |  | 重庆天地药业有限责任公司 |  |  |  |  |  | 老厂生产车间未安装可燃气体探头。 | 严格按风险评估要求落实防控措施。 |  |  |
| 66 | 云阳县 | 重庆江星木业有限公司 | 1.无事故应急池，事故废水未落实截流措施；2。雨水排口无切换闸阀。 |  |  |  |  |  | 1.水环境隐患：按照《企业突发环境事件隐患排查和治理指南》（试行）制定整改方案，并建立台账和录入系统。 |  | 分管领导：姜清成16623866111 联系人：阳峰15023846608 |
| 67 |  | 重庆梓瑞汽车零部件制造有限公司 | 1、厂区有雨水排口三个，未设置切换闸阀。2、事故废物不能自流进入事故应急池，应急池容小不能满足事故废水收集。 |  |  |  |  |  | 1.水环境隐患：按照《企业突发环境事件隐患排查和治理指南》（试行）制定整改方案，并建立台账和录入系统。 |  |  |
| 68 |  | 重庆市云阳曲轴有限责任公司 | 1、厂区雨水排口无截流措施。 2、淬火油油罐围堰容积小。 |  |  |  |  |  | 1.水环境隐患：按照《企业突发环境事件隐患排查和治理指南》（试行）制定整改方案，并建立台账和录入系统。 |  |  |
| 69 | 奉节县 | 重庆阳北煤矿资源开发集团有限公司 | 废水收集、处置设施损坏。 |  |  | 未设置规范危险废物暂存间。 |  |  | 1.水环境隐患：整改水污染防治设施； 2.固危废：规范危废暂存间。 |  | 分管领导：马灼兵13896977848 联系人：彭娜15123528550 |
| 70 |  | 重庆夔江红豆杉制药有限公司 |  |  |  | 危险废物存储超过一年。 |  | 酒精风险源应急事故池损坏。 | 1.固危废：将危险废物移交给有资质的单位处理； 2.其他隐患：修缮应急事故池。 |  |  |
| 71 |  | 重庆市奉节县永乐镇丰收村灰岩矿开采项目 |  |  |  |  |  | 有一个容量为10吨的柴油罐，油罐安置于距离地面约10米处的土堆上，露天放置，未设置围挡，未进行防渗漏处理，未配备应急物资。 | 对油罐等安全隐患存在问题进行整改，按照环境保护要求进行储存利用，强化环境安全隐患排查工作，将应急物资配备齐全，加强环境安全管理。 |  |  |
| 72 |  | 奉节县龙洞湾石料加工厂 |  |  |  |  |  | 厂区上方10米处有一个4立方米的柴油罐，露天放置，未设置围挡，未进行防渗漏处理，未配备应急物资。 | 对油罐等安全隐患存在问题进行整改，按照环境保护要求进行储存利用，强化环境安全隐患排查工作，将应急物资配备齐全，加强环境安全管理。 |  |  |
| 73 |  | 奉节县三峡风天然气有限责任公司西部新区储配站 |  |  |  | 危废储存间储存不规范。 |  |  | 对危废储存间进行整改，按要求储存危险废物。 |  |  |
| 74 |  | 重庆市中南石油有限责任公司三公里油库 |  |  |  |  |  | 油罐外围堰容积不够。 | 加快进度完成围堰改扩建工程。 |  |  |
| 75 |  | 重庆华筑混凝土有限公司 |  |  |  | 危废储存间设置不规范。 |  |  | 对危废储存间进行整改，按要求储存危险废物。 |  |  |
| 76 | 巫山县 | 重庆能投渝新能源有限公司田家煤矿 |  | 矸石出渣口防尘设施需进一步改进。 |  |  |  |  | 在矸石出渣口安装防尘设施。 |  | 分管领导：陈鹏电话：18223886638；联络员：刘莲，电话：13983539966 |
| 77 |  | 巫山县全民汽车维修有限公司 |  |  |  | 未按规定设置危险废物储存间。 |  |  | 立即规范建设危险废物储存间。 |  |  |
| 78 | 巫溪县 | 巫溪县长发汽车修理厂 |  |  |  | 喷漆工艺段未按规定安装治理设施。 |  |  | 固危废：按规定安装使用污染防治设施。 |  | 分管领导：张啟兵17783659009 联系人：张涛17783716727 王晓辉17783716757 |
| 79 |  | 巫溪县怡和汽车修理厂 |  |  |  | 无活性炭，治理设施停运但未停生产设施。 |  |  | 固危废：按规定增加活性炭，禁止生产时停运治理设施。 |  |  |
| 80 |  | 巫溪县悦基建筑材料有限公司 | 沉淀池不能满足生产要求。 |  |  |  |  |  | 水污染：完善废水处理设施后方可运行。 |  |  |
| 81 |  | 巫溪县自豪建筑材料有限公司 | 沉淀池处理效果不能满足生产要求。 |  |  |  |  |  | 水污染：尽快完善废水处理设施。 |  |  |
| 82 | 石柱县 | 重庆市三石矿业有限公司 |  | 开采区域未完善大气污染防治设施。 |  |  |  |  | 完善开采区域大气污染防治设施。 |  | 分管领导：任劲松13896406823 联系人：谭棣万13452282456 |
| 83 |  | 重庆石柱沃特矿业有限责任公司 | 红洞子矿井废水处理效果不佳。 |  |  | 1.红洞子渣场存在环境、安全隐患；2.宝龙塘遗留固废雨季容易造成环境安全风险；3.红洞子渣场存在环境、安全隐患。 |  |  | 1.水环境隐患：按照专家评审通过的处理方案完善污水处理设施并达标排放。 2.固废环境风险隐患：编制整治实施方案经专家评审通过后开展整治。 |  |  |
| 84 |  | 石柱土家族自治县万宝铅锌矿 |  |  |  | 一车间、二车间中转池尾渣处理率不高，遇到雨季涨水存在环境安全隐患。 |  |  | 固废环境风险隐患：督促万宝铅锌矿加强隐患排查，加快尾矿处置进度，提高应急处置能力，确保环境安全。 |  |  |
| 85 | 秀山县 | 秀山德宏化工有限公司 | 1.1号硫酸罐围堰部分破损、围堰内部通往外环境的水管孔未封堵；2.卸酸平台下方收集沟部分防腐防渗措施已失效。 |  |  |  |  |  | 1.对围堰破损处进行修复、水管孔进行封堵，做好防渗； 2.完善卸酸平台下方防腐防渗。 |  | 分管领导：赵仁贵18996989206 联系人：梁异13452195946 傅国树13658484873 |
| 86 |  | 秀山县永发硅业有限公司 |  |  |  | 暂存间三防措施不完善。 |  |  | 对暂存间地面和部分墙体做防渗漆，完善三防措施。 |  |  |
| 87 | 酉阳县 | 重庆程佳环保有限公司 | 硫酸罐围堰无防腐措施。 |  |  |  |  |  | 立即完善硫酸罐围堰建设防腐措施。 |  | 分管领导：吕祥平13908273804；联系人：王洪俊15823859020 |
| 88 | 彭水县 | 重庆市两江能源开发有限公司芦塘煤矿 |  |  |  | 危险废物贮存间未进行分区分类堆放，贮存区防渗措施不佳，标识标牌不规范，危险废物容器上未张贴相应的危险废物标签。 |  |  | 规范堆放危险废物，加强防渗措施，张贴规范的标识标牌。限期2020年12月10日完成整改。 |  | 分管领导：崔锦洪13594925588 联系人：陶国忠13330396599 李红悦19942285350 |
| 89 | 万盛经开区 | 重庆港盛污水处理有限公司 | 部分盐酸无围堰。 |  |  | 废机油存放不规范。 |  |  | 1.水环境隐患：将盐酸存放在围堰内 2.固危废隐患：废机油规范存放。 |  | 分管领导：张强18623699806 联系人：刘燕18680735409 |
| 90 |  | 重庆冠宇电池有限公司 | 应急池存放水太多，液位过高。 |  |  |  |  |  | 将应急池的存水清空，保持事故池有效容积。 |  |  |
| 91 |  | 重庆万盛煤化有限责任公司 | 8000立方米事故池内装有非事故废水。 |  |  |  |  |  | 保持事故池有效容积，在非事故状态下禁止向事故池排水。 |  |  |
| 92 |  | 重庆万盛川东化工有限公司 |  |  |  |  |  | 原料罐区硝酸尾气吸收装置存在跑冒滴漏现象，罐区围堰地面防渗部门被腐蚀。 | 对罐区腐蚀地面进行防腐修复，对跑冒滴漏位置进行修复。 |  |  |
| 93 |  | 重庆能投渝新能源有限公司南桐煤矿 |  |  |  | 危险废物贮存间未做防渗漏处理。 |  |  | 对危险废物贮存间进行防渗漏处理。 |  |  |
| 94 |  | 国家能源集团重庆恒泰发电有限公司 | 灰场渗滤水储存池破损。 |  |  |  |  |  | 对灰场渗滤水储存池进行修复。 |  |  |
| 95 | 两江新区 | 重庆顶正包材有限公司 |  |  |  |  | 1. 放射源容器上未设置电离辐射警示标识，辐射工作场所工作指示灯无法正常使用；2.放射源定人定点责任制需建立完善，放射源台账制度和巡检制度不完善；3.未采取有效措施防止人员误入有用线束区域；4.未配备辐射环境监测仪或辐射剂量报警仪，未设置放射源暂存场所；5.辐射事故应急预案需进一步完善。 |  | 防辐射隐患：设置电离辐射警示标识；更换工作指示灯；完善放射源定人定点责任制，放射源台账制度和巡检制度；配备辐射环境检测仪或辐射剂量报警仪，设置放射源暂存场所。 |  | 分管领导：刘晶13996017888 联系人：谭人育18580378273 李行18623028277 |
| 96 |  | 重庆韩泰轮胎有限公司 |  |  |  |  | 未采取有效措施防止人员误入有用线束区域。 |  | 设置有效措施防止人员误入有用线束区域。 |  |  |
| 97 |  | 重庆北汽模塑科技有限公司 |  |  |  | 危废暂存间未严格分类放置、未张贴标签，地面有少量跑冒滴漏，进出口位置防渗沟被覆盖，不能起到收集作用。 |  |  | 督促企业按危险废物贮存间规范设置相关要求立即整改。 |  |  |
| 98 | 双桥经开区 | 重庆凯恩机械制造股份有限公司 |  |  |  | 危废暂存间标示标牌不完善，台账记录不完善，未设置倒流沟槽。 |  |  | 督促企业完善危险废物暂存间标示标牌；加强危险废物风险防范，完善液体泄漏收集防范措施。 |  | 分管领导：叶富宏13883626018 联系人：卢俊陶13883626760 王 鹏18580620719 |
| 99 | 高新区 | 重庆市大学城水务技术开发有限公司 | 液氯吸收间外未悬挂风险标识牌。 | 液氯吸收间管道氯气未标明走向；液氯库房地沟内未及时清掏。 |  |  |  |  | 1.水环境隐患：液氯吸收间外悬挂风险标识牌。 2.大气环境隐患：液氯吸收间管道氯气标明走向；液氯库房地沟及时清掏，加强日常环境安全管理。 |  | 分管领导：邓代兵13883555050 联系人：朱言场19923598011 |
| 100 |  | 爱思开海力士半导体（重庆）有限公司 | 应急池无标识；雨水排口阀无启闭方向标识；门口截流沟未完全截流。 |  |  | 空润滑油桶存放在危险化学品库房；危废间墙上标识缺失。 |  |  | 1.水环境隐患：应急池增加标识；雨水排口阀增加启闭方向标识；完善危化品库门口截流沟。2.固危废隐患：空润滑油桶存放在危废间；完善危废间墙上标识，加强日常环境安全管理。 |  |  |
| 101 |  | 重庆昆崧科技有限公司 | 停用管线无标识；事故池积满水。 |  |  | 隔油池无标识。 |  |  | 1.水环境隐患：停用管线增加标识；事故池保持常空状态； 2.固危废隐患：隔油池增加标识，加强日常环境安全管理。 |  |  |
| 102 |  | 重庆远达钢铁制品有限公司 | 卸酸口未设置标识，未设接漏液装置。 |  |  | 废酸池未设置护栏隔离；空油桶未放置在危废间。 |  |  | 1.水环境隐患：卸酸口设置标识，设置接漏液装置；2.固危废隐患：废酸池设置护栏隔离；空油桶放置在危废间。 |  |  |
| 103 |  | 中电科技集团重庆声光电有限公司 |  |  |  | 废水储存罐罐体防渗措施不到位；危废间部分危废未贴标识；废水处理站内废渣堆放不规范。 |  |  | 固危废隐患：完善废水储存罐罐体防渗措施；完善危废间危废标识；废水处理站内废渣规范堆放。 |  |  |

填报说明：各区县在“整改情况”中填报隐患整改情况，1.如已整改完成填“已整改”，未完成整改需填报整改进度及整改时限；2.企业涉及多个隐患问题按照各要素整改情况分别填写，如：“1.水：已整改；2.危废：正在对危废暂存间进行防渗处理，限期于XX年X月X日整改完毕。”3.新增台账中企业的隐患问题按要素填报并在隐患问题后标注“（新增）”；4.新增存在隐患问题企业需在企业名称后备注“（新增）”。

附件2

市生态环境局处室（单位）环境安全隐患抽查台账

| 处室（单位） | 责任人 | 序号 | 抽查区县 | 抽查企业 | 存在问题 | 整改措施 | 整改情况（已整改 完成/整改进度、措施、时限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水处 | 分管负责人：杨科军15223588882 工作人员：樊卫国13658363010 | 1 | 潼南区 |  | 米心镇饮用水源保护区与行政区域不一致。 | 督促区县生态环境部门限期整改。 |  |
|  |  | 2 | 南岸区 |  | 白洋滩水厂水源地取水口上游二级保护区有军用油库码头，一级保护区即将建设黄桷坪大桥，按照市政府文件要求需要对取水口位置进行调整，目前进度严重滞后。 | 按照市政府文件要求，市住建委、市城投集团牵头，市城管局、市水务资产经营有限公司、南岸区政府配合，完成取水口搬迁工作。 |  |
|  |  | 3 | 南岸区 |  | 迎龙湖水源地水质存在超标。 | 南岸区政府尽快关闭迎龙湖水源地，报请市政府撤销该水源地保护区，加快观景口水库建设，尽快完成观景口水库水源地保护区划定，并实现供水。 |  |
|  |  | 4 | 丰都县 |  | 弹子台水库水源地取水口未设置在已划定的保护区内。 | 丰都县政府制定整改方案，限期完成整改。 |  |
|  |  | 5 | 万州区 |  | 甘宁水库水源地水质存在超标风险。 | 万州区政府制定流域环境整治方案，限期完成整改；制定万州区新水源地建设方案，逐步替代甘宁水库水源地。 |  |
|  |  | 6 | 南川区 |  | 楠竹山镇乡镇水源地存在信访投诉。 | 南川区政府妥善解决信访问题，保障居民饮水安全。 |  |
| 大气处 | 分管负责人：吴松漾88188725 工作人员： 郑坚89181858 谯捷89181823 | 7 | 渝北区 | 重庆旺林汽车配件有限公司 | 挥发性有机物未完全收集存在泄漏风险。 | 排查泄漏点，应收尽收，对污染治理设施进行升级改造 |  |
|  |  | 8 | 南川区 | 重庆市南川区先锋氧化铝有限公司 | 挥发性有机物未完全收集存在泄漏风险。 | 排查泄漏点，应收尽收，对污染治理设施进行升级改造。 |  |
|  |  | 9 | 江北区 | 重庆平伟汽车零部件有限公司 | 挥发性有机物未完全收集存在泄漏风险。 | 排查泄漏点，应收尽收，对污染治理设施进行升级改造。 |  |
|  |  | 10 | 涪陵区 | 重庆龙海石化有限公司 | 挥发性有机物未完全收集存在泄漏风险。 | 排查泄漏点，应收尽收，对污染治理设施进行升级改造。 |  |
|  |  | 11 | 万州区 | 重庆华歌生物化学有限公司 | 挥发性有机物未完全收集存在泄漏风险。 | 排查泄漏点，应收尽收，对污染治理设施进行升级改造。 |  |
|  |  | 12 | 长寿区 | 重庆钢铁股份有限公司 | 挥发性有机物未完全收集存在泄漏风险。 | 排查泄漏点，应收尽收，对污染治理设施进行升级改造。 |  |
| 土壤处 | 分管负责任：江思睿 电话：13752877699 工作人员：郑义辉 电话:18623075999 | 13 | 长寿区 | 西南水泥有限公司 | 未验收 | 待定 |  |
|  |  | 14 | 沙坪坝区 | 重庆农药化工（集团）原址（沙坪坝区也报送了该问题，不重复统计） | 场地存在污染，269.88亩土地未完成修复，急需治理。 | 推进污染治理。 |  |
|  |  | 15 | 沙坪坝区 | 重庆嘉陵工业股份有限公司原址（局部）地块 | 修复过程中可能存在“二次污染”问题。 | 加强环境监管。 |  |
|  |  | 16 | 巴南区 | 重庆润丰纺织机械有限公司原址地块 | 修复过程中可能存在“二次污染”问题。 | 加强环境监管。 |  |
|  |  | 17 | 九龙坡区 | 重庆市九龙坡区警察学院G12-3/03、G12-4地块 | 修复过程中可能存在“二次污染”问题。 | 加强环境监管。 |  |
|  |  | 18 | 大渡口 | 重庆有机化工厂原址场地 | 修复过程中可能存在“二次污染”问题。 | 加强环境监管。 |  |
| 固体处 | 分管负责人：胡刚 13883996186; 电话：13883996186 工作人员：陈喻 电话：13896518110 | 19 | 璧山区 | 重庆市禾润中天环保科技有限公司璧山危险废物处置场 | 危险废物填埋场渗滤液产生量大，需外运处置。 | 督促辖区和企业，1.提标改造污水处理站深化设施；2.加快渗滤液预处理设施改造。 |  |
|  |  | 20 | 秀山县 | 长江电解锰厂渣场 | 雨季渣场渗漏液产生量大，现有设施存在处理能力不足，存在超标的渗漏液溢流外排情况。 | 督促辖区和企业，实施渣场地表水、地下水截流分流工程，完善渗滤液收集处理设施。 |  |
|  |  | 21 | 秀山县 | 宝精锰业有限公司渣场 | 雨季渣场渗漏液产生量大，现有设施存在处理能力不足，存在超标的渗漏液溢流外排情况。 | 督促辖区和企业，实施渣场地表水、地下水截流分流工程，完善渗滤液收集处理设施。 |  |
|  |  | 22 | 铜梁区 | 龙璋纸业白泥渣场 | 雨季渣场渗漏液产生量大，现有设施老化且应急处理能力不足，可能导致废水非正常超标排放。 | 督促辖区和企业，1.开展渣场整治，减少渗漏液产生量；2.加快渗滤液预处理设施改造，完善应急处置设施。 |  |
|  |  | 23 | 铜梁区 | 某废弃矿洞疑似危险废物非法倾倒 | 巴岳山某废弃矿洞发现疑似危险废物300吨非法倾倒。 | 督促区县落实属地责任，一是抓紧落实周边环境污染现状调查评估；二是按照危险废物鉴别属性将案件移交公安调查办理，并协助开展相关工作。 |  |
|  |  | 24 | 渝中区 | 渝中区龙华实业集团众友汽车销售服务有限公司 | 危险废物贮存设施标识错位，废铅蓄电池置于标识为一般工业固废的贮存间内，危险废物贮存间管理混乱，台账未记录清楚。 | 限期整改，规范贮存，规范执行危险废物进出库台账。 |  |
|  |  | 25 | 渝中区 | 重庆市九福汽车销售服务有限公司 | 废铅蓄电池未放置在危险废物贮存点，危险废物进出库台账需完善。 | 限期整改，规范贮存，规范执行危险废物进出库台账。 |  |
|  |  | 26 | 合川区 | 华邦胜凯制药有限公司 | 错帖、部分危险废物未严格执行分类分区存放。 | 完成，并督促规范制度执行。 |  |
|  |  | 27 | 铜梁、綦江等 | 綦江旗能电铝、綦远远成铝业有限公司。铜梁奥博铝材制造有限公司 | 《国家危险废物名录》（2021年版）即将执行，铝灰渣和二次铝灰（321-024-48）（321-026-48）新列入危险废物名录，豁免清单中仅对其回收金属铝利用过程不按危险废物管理，其贮存、运输、跨省转移等均应新建设施、按照新的流程和办理程序管控。 | 督促企业按照新要求规范贮存、转移、运输和利用处置。 |  |
| 总量处 | 分管负责人：杨洪彬 电话：15523975869 工作人员：池丽琰 电话：15123929216 | 28 | 涪陵区 | 重庆建峰化工股份有限公司 | 1.排污单位未按相应技术规范要求申请排放污染物种类。2。排污单位未按照相应技术规范计算许可排放量或者未与环评文件上的总量要求取严申请。 | 督促排污单位严格按照技术规范要求完善申请排放污染物种类，并按照相应技术规范计算许可排放量或者与环评文件上的总量要求取严申请。 |  |
|  |  | 29 | 万州区 | 重庆中邦科技有限公司 | 1.排污单位自行监测内容遗漏环评文件上的环境监测要求。2.排污单位未按照相应技术规范完整填报产排污环节。 | 督促排污单位严格按照环评文件完善监测信息并按照相应技术规范完整填报产排污环节。 |  |
|  |  | 30 | 长寿区 | 重庆卡贝乐化工有限责任公司 | 排污单位未按照相应技术规范完整填报产排污环节。 | 督促排污单位严格按照相应技术规范完整填报产排污环节。 |  |
|  |  | 31 | 长寿区 | 中国石化集团重庆川维化工有限公司 | 排污单位未按照相应技术规范计算许可排放量或者未与环评文件上的总量要求取严申请。 | 督促排污单位严格按照相应技术规范计算许可排放量或者与环评文件上的总量要求取严申请。 |  |
|  |  | 32 | 巴南区 | 重庆南松凯博生物制药有限公司 | 1.排污单位自行监测内容遗漏环评文件上的环境监测要求。2.执行排放标准错误。 | 督促排污单位严格按照环评文件完善监测信息，严格按照企业行业类别，执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823—2019）。 |  |
|  |  | 33 | 南岸区 | 重庆关西涂料有限公司 | 排污单位未按相应技术规范要求申请排放污染物种类。 | 督促排污单位严格按照技术规范要求申请排放污染物种类。 |  |
| 核安全管理处 | 分管负责人：刘强 电话：13658335853 工作人员：蒋雷 电话：18725727310 | 34 | 沙坪坝区 | 中地装（重庆）地质仪器有限公司 | 厂区搬迁，业务调整，现有多余放射源需处置。 | 督促企业及时将多余放射源送贮。 |  |
|  |  | 35 | 九龙坡区 | 西南铝业（集团）有限责任公司 | 部分工作人员未开展个人剂量监测；未配置辐射监测仪器。 | 督促企业加强管理，及时开展个人剂量监测，购买辐射监测仪器。 |  |
| 局办公室 | 分管负责人：周顺涛 电话：13594376312 工作人员：邹海波 电话：13896567778 | 36 | 反馈无抽查区县 |  |  |  |  |
| 督察办 | 分管负责人：黄宇 电话：13983773706 工作人员：刘恋 电话：13883733771 | 37 | 反馈无抽查区县 |  |  |  |  |
| 财务处 | 分管负责人：张丽 电话：13883097649 工作人员：周博 电话：18623469333 | 38 | 反馈无抽查区县 |  |  |  |  |
| 生态处 | 分管负责人：朱挺 电话：13594099897 工作人员：黄凯星 电话：18584665821 | 39 | 江津区 | 江顺公司危化品储运趸船 | 位于长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区缓冲区，储存运输危化品可能发生安全事故。 | 限期退出危化品经营，危化品储运逐步减量化并转为日用品。 |  |
|  |  | 40 | 永川区 | 重庆特川建材有限公司永川水泥粉磨站码头 | 位于长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区缓冲区，储存运输水泥粉墨可能发生安全事故。 | 开展港区岸线综合整治。 |  |
|  |  | 41 | 永川区 | 重庆永川区利亚达港埠有限责任公司码头 | 位于长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区缓冲区，储存运输货物可能发生安全事故。 | 开展港区岸线综合整治。 |  |
|  |  | 42 | 永川区 | 重庆渝西货运港口发展有限公司码头 | 位于长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区缓冲区，储存运输货物可能发生安全事故。 | 开展港区岸线综合整治。 |  |
|  |  | 43 | 永川区 | 重庆理文码头开发有限公司码头 | 位于长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区缓冲区，储存运输货物可能发生安全事故。 | 开展港区岸线综合整治。 |  |
| 环评处 | 分管负责人：曹平 电话：18623501979 工作人员：乔雷 电话：13657698050 | 44 | 反馈无抽查区县 |  |  |  |  |
| 监测处 | 分管负责人：黎俊伯 电话：13018351183 工作人员：秦 波 电话：13883575251 | 45 | 綦江区 |  | 生态环境应急监测能力薄弱。 | 编制《重庆市生态环境应急监测能力建设方案》，强化区县生态环境应急监测能力建设；组织开展环境应急监测演练与培训，提升环境应急监测水平。 |  |
| 宣教国合处 | 分管负责人：聂廷勇 电话：13983977802 工作人员：马旺 电话：15696210903 | 46 |  |  | 重点关注岁末年终可能发生的相关舆情。一是临近年末，部门企业可能进入满负荷生产状态，安全生产、交通事故发生概率将可能提升，其中危险化学品生产、储存、运输等环节发生安全生产事故、交通运输事故的几率也可能增加，次生突发环境事件的概率也随之提升；二是年终岁末，各项工作开展要实事求是，不要夸大，以免数据失真。 | 加强全年工作盘点，及时查漏补缺，确保全市生态环境安全。 |  |
|  |  | 47 |  |  | 持续关注冬季大气污染可能引发的环境舆情。 | 一方面要重点关注市民反映的大气污染投诉，做到第一时间发现、第一时间处置。另一方面要重点关注社会各界对大气污染防治举措的反应，做好舆论引领、解疑释惑的工作。 |  |
|  |  | 48 |  |  | “嘉悦滨江”异味土壤处置、车库异味问题易引发的相关舆情。“嘉悦滨江”异味土壤处置问题、车库异味问题，存在群体维权、媒体炒作压力，易引发群体事件和网络舆情。 | 加强舆情监测，密切关注购房群体及环保社会组织动向，做好线上导控工作。 |  |
| 督察四处 | 分管负责人：黄双双 电话：13996743165 工作人员：杨小兰 电话：18580076383 | 49 | 长寿区 | 重庆华彩化工有限责任公司 | 1.厂区内堆存大量污染土壤未做污染性质鉴定，且堆存时间已超一年；2.位于长江一公里范围内，且未纳入长寿经开区5级风险防控体系管理，存在环境风险隐患。 |  |  |
|  |  | 50 | 长寿区 | 重庆英斯凯化工有限公司 | 位于长江一公里范围内，且未纳入长寿经开区5级风险防控体系管理，存在环境风险隐患。 |  |  |
| 后勤中心 | 分管负责人：李正凯 电话：13228686060 工作人员：杨小芳 电话：18623016878 工作人员：张新 电话：13983611566 | 51 |  |  | 新办公大楼多点位消防喷淋嘴漏水，无法保压，现长期关水，存在消防安全隐患。 | 建议由维保单位进行全面检修，恢复消防设施功能。 |  |
| 监测中心 | 分管负责人：李新宇 电话：13996170876 工作人员：皮宁宁 电话：13650561252 | 52 |  |  | 实验室危险废物暂存区标识不规范、危险废物清运不及时。 | 按照规范完善标识、联系危险废物处置单位及时将危险废物转移。 |  |
| 环科院 | 分管负责人：张卫东 电话：13508328737 工作人员：周贤杰 电话：17388291789 | 53 |  |  | 实验室C603、C604、龙山小学观测站标准气瓶摆放不规范。 | 购置气瓶安全柜。 |  |
| 宣教中心 | 分管负责人：朱玉娟 电话：13594283304 工作人员：刘莺 电话：18523065036 | 54 |  |  | 注重新媒体意识形态防控，防止出现重大环境舆情。 | 严格落实新媒体管理办法，落实新媒体值班制度，加强敏感词排查。 |  |
|  |  | 55 |  |  | 位于主城九区交通干道、商圈、公园的69座户外环保屏已运行15年，可能会受外力影响导致屏体受损，存在安全隐患。 | 一是开展安全检测，确保屏体安全。二是坚持日常巡查，及时消除隐患。三是制定应急预案，快速处置事故。 |  |
| 大数据应用中心 | 分管负责人：罗斌 电话：13594531932 工作人员：吴柯桦 电话：18225036606 | 56 |  |  | 局系统各用户单位使用环保办公网络如不规范，则存在网络与信息安全风险。 | 局系统各用户单位严格落实网络安全责任，规范环保办公网络使用行为。 |  |
| 辐射站 | 分管负责人：黄文胜 电话：13500338399 工作人员：林雪峰 电话：15922916070 | 57 | 沙坪坝区 | 中地装（重庆）地质仪器有限公司 | 厂区搬迁，业务调整，现有多余放射源需处置。 | 督促企业及时将多余放射源送贮。 |  |
|  |  | 58 | 九龙坡区 | 西南铝业（集团）有限责任公司 | 部分工作人员未开展个人剂量监测；未配置辐射监测仪器。 | 督促企业加强管理，及时开展个人剂量监测，购买辐射监测仪器。 |  |
| 固管中心 | 分管负责人：刘嘉烈 电话：13883161300 工作人员：石运刚 电话：13452849105 | 59 | 璧山区 | 重庆市禾润中天环保科技有限公司璧山危险废物处置场 | 危险废物填埋场渗滤液产生量大，需外运处置。 | 督促辖区和企业，1.提标改造污水处理站深化设施；2.加快渗滤液预处理设施改造。 |  |
|  |  | 60 | 秀山县 | 长江电解锰厂渣场 | 雨季渣场渗漏液产生量大，现有设施存在处理能力不足，存在超标的渗漏液溢流外排情况。 | 督促辖区和企业，实施渣场地表水、地下水截流分流工程，完善渗滤液收集处理设施。 |  |
|  |  | 61 | 秀山县 | 宝精锰业有限公司渣场 | 雨季渣场渗漏液产生量大，现有设施存在处理能力不足，存在超标的渗漏液溢流外排情况。 | 督促辖区和企业，实施渣场地表水、地下水截流分流工程，完善渗滤液收集处理设施。 |  |
|  |  | 62 | 铜梁区 | 龙璋纸业白泥渣场 | 雨季渣场渗漏液产生量大，现有设施老化且应急处理能力不足，可能导致废水非正常超标排放。 | 督促辖区和企业，1.开展渣场整治，减少渗漏液产生量；2.加快渗滤液预处理设施改造，完善应急处置设施。 |  |
|  |  | 63 | 铜梁区 | 某废弃矿洞疑似危险废物非法倾倒 | 巴岳山某废弃矿洞发现疑似危险废物300吨非法倾倒。 | 督促区县落实属地责任，一是抓紧落实周边环境污染现状调查评估；二是按照危险废物鉴别属性将案件移交公安调查办理，并协助开展相关工作。 |  |
|  |  | 64 | 渝中区 | 渝中区龙华实业集团众友汽车销售服务有限公司 | 危险废物贮存设施标识错位，废铅蓄电池置于标识为一般工业固废的贮存间内，危险废物贮存间管理混乱，台账未记录清楚。 | 限期整改，规范贮存，规范执行危险废物进出库台账。 |  |
|  |  | 65 | 渝中区 | 重庆市九福汽车销售服务有限公司 | 废铅蓄电池未放置在危险废物贮存点，危险废物进出库台账需完善。 | 限期整改，规范贮存，规范执行危险废物进出库台账。 |  |
|  |  | 66 | 合川区 | 华邦胜凯制药有限公司 | 错帖、部分危险废物未严格执行分类分区存放。 | 完成，并督促规范制度执行。 |  |

填报说明：各处室（单位）在“整改情况”中填报隐患整改情况，1.如已整改完成填“已整改”，未完成整改需填报整改进度、整改措施及时限；2.企业涉及多个隐患问题整改情况分别填写，如：“1.XX问题：已整改；2.XX问题：企业正在对xxx进行升级改造，限期于XX年X月X日整改完毕。”3.新增存在隐患问题企业需在企业名称后备注“（新增）”。

附件3

执法总队环境安全隐患核查暗访分组表

| 序号 | 总牵头 | 组别 | 人员 | 核查暗访区县 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市生态环境局党组成员， 执法总队党委书记、总队长 刘 芹 | 核查暗访一组 | 组长：龚宇 成员：李夕兵、执法一支队1人 专家：环保专家1人 车辆：综合处保障1辆 | 万州、开州、奉节、云阳、巫山、巫溪、城口 | 专家和车辆的具体安排另行通知 |
| 2 |  | 核查暗访二组 | 组长：漆林 成员：李静、执法二支队1人 专家：环保专家1人 车辆：综合处保障1辆 | 长寿、南川、梁平、垫江、忠县、丰都、石柱 | 专家和车辆的具体安排另行通知 |
| 3 |  | 核查暗访三组 | 组长：杨学春 成员：王雪彬、执法三支队1人 专家：环保专家1人 车辆：综合处保障1辆 | 涪陵、黔江、武隆、秀山、酉阳、彭水、万盛经开区 | 专家和车辆的具体安排另行通知 |
| 4 |  | 核查暗访四组 | 组长：张梅 成员：唐翔、执法四支队1人 专家：环保专家1人 车辆：综合处保障1辆 | 渝北、北碚、合川、璧山、铜梁、潼南、渝中区 | 专家和车辆的具体安排另行通知 |
| 5 |  | 核查暗访五组 | 组长：杨学春 成员：孙大武、受理处1人 专家：环保专家1人 车辆：综合处保障1辆 | 江北、沙坪坝、九龙坡、大渡口、南岸、巴南、重庆高新区 | 专家和车辆的具体安排另行通知 |
| 6 |  | 核查暗访六组 | 组长：张梅 成员：陈进、法制处1人 专家：环保专家1人 车辆：综合处保障1辆 | 永川、江津、綦江、大足、荣昌、两江新区、双桥经开区 | 专家和车辆的具体安排另行通知 |
| 7 |  | 综合调度组 | 组长：龚宇 成员：孙大武、杨栩、受理处1人 |  |  |

附件4

环境安全隐患问题交办单

存根

转办单位：

转办内容：按照《全市环境安全隐患排查整治工作方案》有关要求，现将检查发现有关问题（见附表）转交你单位，请及时组织研究并落实有效措施，逐一整改到位，及时销号。

经办人：

接收人：

重庆市生态环境局

年  月  日

环境安全隐患问题交办单

:

兹按照《全市环境安全隐患排查整治工作方案》有关要求，现将检查发现有关问题转交你单位（见附表），请及时组织研究并落实有效措施，逐一整改到位，及时销号。

重庆市生态环境局

年  月  日

经办人：

接收人：

附表

环境安全隐患问题移交清单

| 序号 | 责任区县 | 企业名称 | 存在问题 | 整改要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

附件5

执法总队环境安全隐患核查暗访汇总表

| 序号 | 责任区县 | 企业名称 | 存在问题 | 整改要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |