附件

重庆市关闭煤矿矿井涌水分类分级管控

工作方案

为加强关闭煤矿矿井涌水环境风险分类分级管控，推进矿井涌水治理，提升矿井涌水直排环境风险防范水平，制定本方案。

- 总体要求

以习近平生态文明思想为指导，深入贯彻党的二十届三中全会精神，全面落实习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，坚持生态优先、绿色发展，聚焦关闭煤矿矿井涌水直排等突出环境问题，按照“分类评估、分级管控、分步实施”的思路，以《重庆市关闭矿井涌水分类分级环境风险管控指导技术指南（试行）》（以下简称《技术指南》）为技术指导，以有效降低矿井涌水直排的环境风险为目标，推进关闭煤矿矿井涌水底数摸排、环境风险评估，因地制宜制定管控措施，有步骤实施分级环境风险管控，全面提升矿井涌水环境风险应对能力，保障水生态环境安全。

- 工作目标

- 以2023-2025年开展的关闭煤矿矿井涌水水质、水量数据为基础，以《技术指南》为指导，对全市有涌水的关闭煤矿矿井实施环境风险评估、分级管控。2025年底前基本完成全市关闭煤矿矿井台账更新、重点涌水点信息公示牌设置、涌水水量和水质监测，2026年3月前完成矿井涌水环境风险等级再评估，制定管控措施，形成“一矿一策”整治方案，2026年底前实现中高风险矿井涌水环境风险得到有效管控。

- 三、分类分级管控

- （一）完善台账管理。

- 定期开展关闭煤矿矿井分类巡查，按照《技术指南》要求建立矿井管理台账。无涌水的矿井至少在丰水期开展一次巡查，记录涌水情况，发现丰水期有涌水的，记录涌水量，并将巡查对象纳入有涌水矿井监管对象实施管理。有涌水的矿井分别于丰水期、平水期、枯水期各开展一次巡查，按照《技术指南》附录A填写有涌水矿井巡查记录。实时更新台账信息，于次年1月底前将前一年的更新台账信息提交市生态环境局。

- （二）开展风险分类。

- 按照《技术指南》中的关闭煤矿矿井涌水的环境风险等级划分方法，综合考虑涌水水量、水质、环境保护目标分布等情况，对有涌水的矿井开展环境风险评估，将矿井涌水划分为高风险、中风险、一般风险、低风险四个等级，实施分级管控。现有矿井风险等级划分见附表1—附表4，核实风险源强分级、环境保护目标分级，更新环境风险分级结合，2026年3月前将更新结果提交市生态环境局。

- （三）实施分级管控。

强化中、高风险矿井涌水风险管控。加强矿井涌水水质监测，高风险矿井每年至少在丰水期、平水期、枯水期各开展一次水质监测，中风险矿井每年至少在丰水期、枯水期各开展一次水质监测，监测指标至少包括pH值、总铁、总锰、氟化物，监测点位至少包括涌水点、处理设施进出水（如有）、环境保护目标。提升应急响应能力，按规定编制应急预案，明确风险响应机制，完善应急事故池、应急物资、应急监测等配置。优化治理措施筛选，综合考虑环境风险源强级别、风险过渡区长度和自然衰减区长度，科学研判所需要采取的措施，因地制宜选择源头控制、主动处理、被动处理、自然修复方法，制定风险管控方案。

提升一般风险矿井用涌水防范水平。实施矿井涌水水质监测，一般风险矿井每年至少在枯水期开展一次水质监测，监测点位和指标同中、高风险矿井。完善应急预案编制，按要求编制关闭矿井涌水突发环境事件应急预案，形成相应应急监测能力。优化管控措施，综合研判矿井涌水水量、水质的季节性变化情况，兼顾人口分布、舆情发生情况，合理优化管理措施、应急措施、治理措施。

加强低风险矿井环境风险管理。定期开展低风险矿井涌水水质监测，监测频次不低于每3年1次，监测指标至少包括pH值、总铁、总锰、氟化物。完善应急预案编制，按要求编制关闭矿井涌水突发环境事件应急预案，形成相应应急监测能力。

强化涌水环境风险信息公示。有涌水的矿井均应树标立牌，按照突出重点、分步实施的原则，规范设置矿井信息公示牌。2025年优先完成高风险、中风险、涌水水质超出《煤炭工业污染物排放标准》(GB 20426-2006)排放限值的矿井涌水环境风险管控信息公示牌设立。

监测数据统计格式见附表5，公示牌内容和规格见《技术指南》附录B，2025年立牌名单详见附表6。

（四）建立健全风险管控退出机制。

动态更新矿井涌水风险等级，每年2—3月利用前一年更新的水量、水质监测数据和环保保护目标变化情况，对关闭煤矿矿井涌水实施风险等级评估，作为当年开展矿井涌水环境风险管控的依据。建立风险管控退出机制，已采取治理措施实施风险管控的矿井，及时实施管控效果评估，根据治理效果调整风险等级，经源头治理已无涌水的，及时退出风险管控名单。等级调整情况报市生态环境局备案。

- 四、保障措施

(一)加强组织领导。按照市生态环境局统筹、区县生态环境局负总责的原则，各区县生态环境局要提高站位，强化担当，加强统筹协调，精心组织安排，按职责明确分工，确保各项工作落实到位。

(二)强化责任落实。各级部门要强化矿井涌水分级风险管控，做好工作分解，压实责任，确保各项工作有人抓、有人管、能落地、见实效。原则上，高风险矿井由市生态环境局统筹环境风险管控，中级及以下风险等级矿井由区县生态环境局统筹实施环境风险管控。

(三)加强资金保障。各级部门应拓宽资金渠道，落实工作经费。充分发挥政府资金的引导作用，强化市场运作，大力吸引社会资金参与矿井涌水风险管控投入。科学研判国家财政政策，积极谋划，争取超长期特别国债资金支持。符合条件的项目可按程序申请纳入中央生态环境资金项目储备库，按规定安排中央生态环境资金等予以支持。

附表1：高风险关闭煤矿涌水管控清单

附表2：中风险关闭煤矿涌水管控清单

附表3：一般风险关闭煤矿涌水管控清单

附表4：低风险关闭煤矿涌水管控清单

附表5：矿井涌水监测结果统计表

附表6：环境风险管控信息公示牌设置清单

# 附表

## 附表1高风险关闭煤矿涌水管控清单

| 序号 | 区县 | 煤矿名称 | 中心经度 | 中心纬度 | 环境风险评估与判定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 风险源强分级 | 环境保护目标分级 | 环境风险分级 |
| 1 | 綦江区 | 重庆市綦江区成远煤业有限公司黄矸塘煤矿 | 106.668429 | 28.507595 | M4 | E3 | 高风险 |
| 2 | 彭水县 | 朱山洞三号煤矿 | 108.235278 | 29.556944 | M4 | E3 | 高风险 |
| 3 | 巫溪县 | 巫溪县中团煤业集团有限责任公司龙台煤矿 | 108.913000 | 31.560000 | M4 | E2 | 高风险 |
| 4 | 巫溪县 | 石门煤矿 | 109.492621 | 31.573946 | M4 | E2 | 高风险 |
| 5 | 城口县 | 城口县双河大岩门煤矿有限责任公司宏扬煤矿 | 108.359475 | 31.952992 | M5 | E3 | 高风险 |
| 6 | 城口县 | 城口县旺发煤业有限公司文安煤矿 | 108.454394 | 32.031464 | M4 | E3 | 高风险 |

## 附表2中风险关闭煤矿涌水管控清单

| 序号 | 区县 | 煤矿名称 | 中心经度 | 中心纬度 | 环境风险评估与判定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 风险源强分级 | 环境保护目标分级 | 环境风险分级 |
| - 1 | 綦江区 | 重庆能投渝新能源有限公司松藻煤矿 | 106.811858 | 28.671757 | M3 | E3 | 中风险 |
| - 2 | 綦江区 | 重庆能投渝新能源有限公司渝阳煤矿 | 106.699760 | 28.632821 | M3 | E3 | 中风险 |
| - 3 | 长寿区 | 重庆恒发煤业有限公司洪湖镇寨湾煤矿 | 106.975100 | 29.947900 | M3 | E3 | 中风险 |
| - 4 | 万盛经开区 | 重庆联创煤业有限责任公司兴隆煤矿 | 106.812039 | 28.819964 | M3 | E3 | 中风险 |
| - 5 | 万盛经开区 | 重庆市平翔煤电（集团）有限责任公司 | 106.812044 | 28.819958 | M3 | E3 | 中风险 |
| - 6 | 万盛经开区 | 碰头岩水电站处矿井废水涌水点 | 106.873800 | 28.947000 | M3 | E3 | 中风险 |
| - 7 | 石柱县 | 双和煤矿 | 108.328889 | 29.940278 | M3 | E3 | 中风险 |
| - 8 | 石柱县 | 石柱土家族自治县高龙洞煤业有限公司高龙洞煤矿 | 108.253056 | 29.896944 | M3 | E3 | 中风险 |
| - 9 | 石柱县 | 重庆石柱江龙能源建材有限公司莲花煤矿 | 108.168629 | 30.208849 | M3 | E3 | 中风险 |
| - 10 | 石柱县 | 重庆石柱江龙能源建材有限公司万梁煤矿 | 108.159802 | 30.208126 | M3 | E3 | 中风险 |
| - 11 | 彭水县 | 彭水县亿安矿业有限公司环石墙煤矿 | 108.407180 | 29.617645 | M4 | E5 | 中风险 |
| - 12 | 彭水县 | 彭水县富弘煤业有限公司天平堡煤矿 | 108.374108 | 29.326267 | M4 | E5 | 中风险 |
| - 13 | 彭水县 | 重庆市三义煤业有限公司杉木沟煤矿 | 108.397724 | 29.720040 | M4 | E3 | 中风险 |
| - 14 | 秀山县 | 秀山县膏田煤业有限公司高家沟煤矿 | 108.845348 | 28.451428 | M4 | E3 | 中风险 |
| - 15 | 永川区 | 重庆金垚实业有限公司桂花煤矿 | 106.008552 | 29.485153 | M3 | E3 | 中风险 |
| - 16 | 永川区 | 重庆市永川区富全煤业有限公司 | 105.948575 | 29.454872 | M3 | E3 | 中风险 |
| - 17 | 永川区 | 重庆市永川区兴旺煤业有限责任公司花石岩煤矿 | 105.993037 | 29.517437 | M3 | E3 | 中风险 |
| - 18 | 永川区 | 新兴煤矿 | 105.876818 | 29.535893 | M3 | E3 | 中风险 |
| - 19 | 梁平区 | 新华煤矿 | 107.614860 | 30.719790 | M3 | E3 | 中风险 |
| - 20 | 城口县 | 城口县永鑫煤业有限公司锈水湾煤矿 | 108.404406 | 32.065411 | M4 | E3 | 中风险 |
| - 21 | 城口县 | 城口县龙洞沟煤业有限公司龙洞沟煤矿750水平井 | 108.485375 | 31.998942 | M4 | E3 | 中风险 |

## 附表3一般风险关闭煤矿涌水管控清单

| 序号 | 区县 | 煤矿名称 | 中心经度 | 中心纬度 | 环境风险评估与判定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 风险源强分级 | 环境保护目标分级 | 环境风险分级 |
| - 1 | 大足区 | 重庆市大足区跃进煤业集团有限公司 | 105.825745 | 29.546769 | M2 | E2 | 一般风险 |
| - 2 | 大足区 | 重庆市双桥区义谐煤业有限公司通桥联合煤矿 | 105.798252 | 29.524474 | M2 | E5 | 一般风险 |
| - 3 | 大足区 | 大足县杨家湾煤炭有限责任公司 | 105.983048 | 29.693987 | M2 | E5 | 一般风险 |
| - 4 | 大足区 | 重庆市大足区古龙煤炭有限责任公司卢家湾煤矿 | 105.998605 | 29.714157 | M2 | E5 | 一般风险 |
| - 5 | 大足区 | 重庆聚合煤业有限责任公司新湖煤矿 | 105.803325 | 29.505214 | M2 | E5 | 一般风险 |
| - 6 | 大足区 | 兴旺煤矿 | 105.793803 | 29.497566 | M2 | E2 | 一般风险 |
| - 7 | 北碚区 | 重庆合发煤业有限公司汇地煤矿 | 106.459444 | 29.862222 | M3 | E3 | 一般风险 |
| - 8 | 北碚区 | 重庆鑫豪煤业有限公司 | 106.655000 | 30.027222 | M3 | E5 | 一般风险 |
| - 9 | 北碚区 | 重庆市金华煤业集团有限公司 | 106.658056 | 30.033611 | M3 | E5 | 一般风险 |
| - 10 | 北碚区 | 重庆市湘渝矿业有限责任公司湘帆煤矿 | 106.646111 | 30.014167 | M2 | E5 | 一般风险 |
| - 11 | 北碚区 | 荣泰煤矿 | 106.576111 | 29.948611 | M3 | E5 | 一般风险 |
| - 12 | 北碚区 | 重庆泰能煤业有限公司金力煤矿 | 106.543611 | 29.902222 | M2 | E5 | 一般风险 |
| - 13 | 北碚区 | 安华煤矿 | 106.621944 | 29.988333 | M3 | E5 | 一般风险 |
| - 14 | 北碚区 | 重庆市石坝石膏开发有限公司 | 106.658056 | 29.924444 | M2 | E5 | 一般风险 |
| - 15 | 北碚区 | 三圣煤矿 | 106.625556 | 29.875000 | M3 | E5 | 一般风险 |
| - 16 | 北碚区 | 重庆华建煤业有限责任公司 | 106.516389 | 29.839167 | M2 | E5 | 一般风险 |
| - 17 | 北碚区 | 重庆程凯工贸（集团）有限公司景翔矿业分公司 | 106.376111 | 29.799722 | M3 | E5 | 一般风险 |
| - 18 | 璧山区 | 大路镇冉家沟煤矿 | 106.940524 | 29.424995 | M2 | E2 | 一般风险 |
| - 19 | 璧山区 | 鸡蛋石煤矿 | 106.135674 | 29.640776 | M2 | E3 | 一般风险 |
| - 20 | 璧山区 | 璧山县璧城煤业有限公司马家桥煤矿 | 106.265836 | 29.649115 | M2 | E3 | 一般风险 |
| - 21 | 璧山区 | 璧山县大路煤业有限公司保家镇龙泉村煤矿 | 106.283263 | 29.710689 | M2 | E5 | 一般风险 |
| - 22 | 丰都县 | 重庆德昌矿业集团有限公司德昌煤矿 | 108.165833 | 29.813611 | M3 | E5 | 一般风险 |
| - 23 | 南川 | 耀鸿煤业有限责任公司盛鑫煤矿 | 107.140000 | 29.110000 | M2 | E3 | 一般风险 |
| - 24 | 南川 | 吉兴煤炭有限责任公司 | 107.220000 | 29.240000 | M4 | E3 | 一般风险 |
| - 25 | 綦江区 | 重庆市龙狮煤业有限公司后溪煤矿 | 106.755416 | 28.624827 | M2 | E3 | 一般风险 |
| - 26 | 綦江区 | 重庆市綦江区安稳煤炭有限责任公司 | 106.760277 | 28.630675 | M2 | E3 | 一般风险 |
| - 27 | 綦江区 | 重庆市綦江区成远煤业有限公司紫龙煤矿 | 106.660491 | 28.506767 | M2 | E3 | 一般风险 |
| - 28 | 綦江区 | 重庆松藻煤电有限责任公司同华煤矿 | 106.799386 | 28.669064 | M2 | E3 | 一般风险 |
| - 29 | 渝北区 | 重庆隆安煤业有限公司 | 106.690903 | 29.909905 | M2 | E2 | 一般风险 |
| - 30 | 渝北区 | 重庆福康煤业有限公司 | 106.956325 | 29.915456 | M2 | E5 | 一般风险 |
| - 31 | 渝北区 | 重庆市渝北区天华矿产有限公司 | 106.666669 | 30.077515 | M2 | E2 | 一般风险 |
| - 32 | 渝北区 | 重庆金华能源有限公司康家山煤矿 | 106.676611 | 30.094056 | M2 | E2 | 一般风险 |
| - 33 | 长寿区 | 重庆金岳实业集团有限公司西山煤矿 | 107.010400 | 29.932500 | M3 | E3 | 一般风险 |
| - 34 | 长寿区 | 重庆市怀丰煤业有限公司 | 107.000000 | 29.911600 | M3 | E3 | 一般风险 |
| - 35 | 长寿区 | 重庆市长寿区昇坪煤炭有限公司滴水岩煤矿 | 107.142500 | 29.797700 | M3 | E3 | 一般风险 |
| - 36 | 长寿区 | 重庆中强煤业有限责任公司葛兰镇水槽口煤矿 | 107.104500 | 30.062900 | M3 | E3 | 一般风险 |
| - 37 | 长寿区 | 大沙田煤矿 | 106.991900 | 29.752800 | M2 | E2 | 一般风险 |
| - 38 | 长寿区 | 左家沟煤矿 | 107.233300 | 30.166600 | M3 | E3 | 一般风险 |
| - 39 | 奉节县 | 重庆草堂煤矿资源开发有限公司 | 109.530000 | 31.140000 | M2 | E3 | 一般风险 |
| - 40 | 奉节县 | 奉节县高码门矿产品有限公司老林煤矿 | 109.612700 | 31.136000 | M2 | E5 | 一般风险 |
| - 41 | 奉节县 | 重庆国平黑湾煤矿资源开发有限公司 | 109.694100 | 31.166300 | M2 | E5 | 一般风险 |
| - 42 | 万盛经开区 | 重庆能投渝新能源有限公司南桐煤矿 | 106.876000 | 28.932000 | M3 | E3 | 一般风险 |
| - 43 | 垫江县 | 新民镇印合煤矿 | 107.373730 | 30.414486 | M2 | E5 | 一般风险 |
| - 44 | 垫江县 | 垫江县沙坪镇环大煤矿 | 107.362110 | 30.462185 | M2 | E5 | 一般风险 |
| - 45 | 垫江县 | 垫江县蘅新煤炭集团有限公司 | 107.383083 | 30.428785 | M2 | E5 | 一般风险 |
| - 46 | 垫江县 | 垫江县蘅新煤炭集团有限公司 | 107.387078 | 30.445581 | M2 | E5 | 一般风险 |
| - 47 | 垫江县 | 垫江县民安煤业有限公司 | 107.443917 | 30.513259 | M2 | E5 | 一般风险 |
| - 48 | 垫江县 | 重庆何家沟煤业有限公司刮耳岩煤矿 | 107.279142 | 30.281788 | M2 | E5 | 一般风险 |
| - 49 | 垫江县 | 重庆市垫江县郭唐湾煤业有限公司火焰沟煤矿 | 107.367512 | 30.392379 | M2 | E5 | 一般风险 |
| - 50 | 垫江县 | 重庆市垫江县郭唐湾煤业有限公司玉河煤矿 | 107.352811 | 30.370599 | M2 | E5 | 一般风险 |
| - 51 | 石柱县 | 六塘煤矿 | 108.313333 | 29.928611 | M2 | E3 | 一般风险 |
| - 52 | 石柱县 | 重庆永荣茶园煤建有限公司茶园煤矿 | 108.111357 | 30.166591 | M3 | E5 | 一般风险 |
| - 53 | 石柱县 | 重庆永荣赶家桥煤业有限公司赶家桥煤矿 | 108.185281 | 30.260521 | M3 | E5 | 一般风险 |
| - 54 | 石柱县 | 石柱土家族自治县老鹰堂煤业有限公司老鹰堂煤矿 | 108.196783 | 30.277631 | M2 | E5 | 一般风险 |
| - 55 | 石柱县 | 石柱渝峡能源建材有限公司白岩煤矿 | 108.219190 | 30.318578 | M3 | E2 | 一般风险 |
| - 56 | 石柱县 | 石柱土家族自治县朱家槽煤矿 | 108.245242 | 30.359551 | M2 | E5 | 一般风险 |
| - 57 | 彭水县 | 彭水县富弘煤业有限公司回笼煤矿 | 108.397069 | 29.334577 | M2 | E5 | 一般风险 |
| - 58 | 彭水县 | 鹿箐矿业有限公司鹿箐煤矿 | 108.397069 | 29.334577 | M2 | E5 | 一般风险 |
| - 59 | 万州区 | 重庆南水煤业集团龙泉煤矿有限公司 | 108.290156 | 30.432552 | M2 | E5 | 一般风险 |
| - 60 | 万州区 | 石柱土家族自治县权辉商贸有限公司刘家沟煤矿（原重庆市金鼎煤业有限公司刘家沟煤矿）（二井） | 108.357500 | 30.902500 | M2 | E5 | 一般风险 |
| - 61 | 永川区 | 重庆市永川区宏顺煤业有限责任公司 | 105.941443 | 29.399337 | M2 | E4 | 一般风险 |
| - 62 | 永川区 | 孙家口煤矿 | 106.552225 | 29.399237 | M2 | E2 | 一般风险 |
| - 63 | 永川区 | 重庆渝西矿业集团产纸沟煤业有限公司 | 105.759002 | 29.321056 | M2 | E2 | 一般风险 |
| - 64 | 永川区 | 重庆市永川区狮龙煤业有限责任公司红炉镇狮子岭煤矿 | 105.715784 | 29.328873 | M3 | E3 | 一般风险 |
| - 65 | 永川区 | 青龙寺煤矿 | 105.955204 | 29.422162 | M2 | E2 | 一般风险 |
| - 66 | 永川区 | 香炉山煤矿 | 106.010468 | 29.477899 | M2 | E3 | 一般风险 |
| - 67 | 永川区 | 莲花寺煤矿 | 105.870951 | 29.534934 | M2 | E3 | 一般风险 |
| - 68 | 永川区 | 猪槽沟煤矿 | 105.998176 | 29.465504 | M2 | E3 | 一般风险 |
| - 69 | 永川区 | 重庆市永川区茶竹煤业有限公司 | 105.972118 | 29.486729 | M3 | E3 | 一般风险 |
| - 70 | 永川区 | 重庆市永川区吊水洞煤业有限公司 | 105.941166 | 29.436968 | M3 | E3 | 一般风险 |
| - 71 | 永川区 | 重庆市永川区兴旺煤业有限责任公司兴旺煤矿 | 105.982173 | 29.504455 | M3 | E3 | 一般风险 |
| - 72 | 永川区 | 金藏寺煤矿 | 105.973662 | 29.197558 | M3 | E2 | 一般风险 |
| - 73 | 永川区 | 张家湾煤矿 | 105.895014 | 29.552256 | M2 | E3 | 一般风险 |
| - 74 | 永川区 | 大安煤矿 | 106.053589 | 29.387337 | M3 | E5 | 一般风险 |
| - 75 | 永川区 | 华源煤矿 | 105.938494 | 29.140789 | M2 | E2 | 一般风险 |
| - 76 | 永川区 | 重庆江茂实业有限公司方石坎煤矿 | 105.746293 | 29.307566 | M3 | E2 | 一般风险 |
| - 77 | 合川区 | 杨柳坝煤矿 | 106.531382 | 30.002912 | M2 | E3 | 一般风险 |
| - 78 | 合川区 | 白岭煤业公司土墙井 | 106.478400 | 29.962100 | M2 | E3 | 一般风险 |
| - 79 | 巫溪县 | 巫溪县万吉煤业有限公司檀木煤矿二码门井 | 109.570062 | 31.398604 | M2 | E2 | 一般风险 |
| - 80 | 巫溪县 | 奉节县天赐矿产品有限公司巫溪县堰坪煤矿 | 109.586278 | 31.298889 | M2 | E2 | 一般风险 |
| - 81 | 巫溪县 | 巫溪县元源煤业集团有限责任公司快活煤矿 | 109.602000 | 31.661100 | M2 | E2 | 一般风险 |
| - 82 | 巫溪县 | 巫溪县元源煤业有限责任公司易溪煤矿 | 109.587600 | 31.659200 | M3 | E2 | 一般风险 |
| - 83 | 巫溪县 | 巫溪县源锋煤业有限责任公司大屋煤矿 | 109.580500 | 31.659200 | M3 | E2 | 一般风险 |
| - 84 | 巫溪县 | 巫溪县贸利达煤业有限责任公司双安煤矿涌水口二 | 109.950000 | 31.500000 | M2 | E5 | 一般风险 |
| - 85 | 巫溪县 | 巫溪县兴发煤业有限责任公司上安煤矿 | 109.950000 | 31.433330 | M4 | E3 | 一般风险 |
| - 86 | 巫溪县 | 巫溪县天财矿业有限公司荣生煤矿 | 108.789829 | 31.466135 | M2 | E5 | 一般风险 |
| - 87 | 巫溪县 | 巫溪县合发煤业有限责任公司八字庄煤矿 | 109.526149 | 31.557419 | M2 | E2 | 一般风险 |
| - 88 | 巫溪县 | 巫溪县合发煤业有限责任公司鹤溪煤矿 | 110.424439 | 31.576286 | M2 | E2 | 一般风险 |
| - 89 | 梁平区 | 金桂煤矿 | 107.746700 | 30.583480 | M3 | E5 | 一般风险 |
| - 90 | 梁平区 | 三龙煤矿 | 107.722850 | 30.563760 | M3 | E5 | 一般风险 |
| - 91 | 梁平区 | 车路沟煤矿 | 107.702250 | 30.476640 | M3 | E3 | 一般风险 |
| - 92 | 梁平区 | 红星煤矿 | 107.602570 | 30.699970 | M3 | E3 | 一般风险 |
| - 93 | 梁平区 | 新一煤矿 | 107.628700 | 30.737300 | M3 | E3 | 一般风险 |
| - 94 | 梁平区 | 堰口煤矿 | 107.631510 | 30.747350 | M3 | E3 | 一般风险 |
| - 95 | 梁平区 | 鑫强煤矿 | 107.611171 | 30.812123 | M3 | E4 | 一般风险 |
| - 96 | 城口县 | 麻地湾煤矿 | 108.366147 | 32.047647 | M4 | E2 | 一般风险 |
| - 97 | 城口县 | 城口县蓼子乡新兴煤矿 | 108.669922 | 31.820956 | M4 | E3 | 一般风险 |
| - 98 | 城口县 | 城口县排山煤业有限公司天保煤矿 | 108.456214 | 31.921094 | M4 | E3 | 一般风险 |
| - 99 | 忠县 | 重庆旺源矿业有限公司龙旺煤矿 | 108.062550 | 30.130590 | M2 | E5 | 一般风险 |
| - 100 | 荣昌区 | 荣昌县楠木沟煤业有限公司 | 105.538006 | 29.296021 | M2 | E5 | 一般风险 |
| - 101 | 涪陵区 | 白涛煤矿中平井 | 107.512381 | 29.530458 | M3 | E5 | 一般风险 |
| - 102 | 涪陵区 | 先锋煤矿 | 107.465135 | 29.706128 | M2 | E5 | 一般风险 |
| - 103 | 涪陵区 | 增福五一煤矿 | 106.978699 | 29.519409 | M2 | E5 | 一般风险 |
| - 104 | 涪陵区 | 增福煤矿 | 106.959381 | 29.567403 | M2 | E5 | 一般风险 |
| - 105 | 江津区 | 江津市德感大河沟煤矿 | 106.184570 | 29.262300 | M3 | E5 | 一般风险 |
| - 106 | 江津区 | 江津市德感花朝煤矿 | 106.188255 | 29.272263 | M3 | E5 | 一般风险 |
| - 107 | 江津区 | 江津市长冲煤矿 | 106.155070 | 29.291976 | M3 | E5 | 一般风险 |
| - 108 | 江津区 | 江津市水洞子煤矿 | 106.177127 | 29.249294 | M2 | E5 | 一般风险 |
| - 109 | 江津区 | 江津市临锋黄巅湾煤矿 | 106.159558 | 29.297620 | M3 | E5 | 一般风险 |
| - 110 | 江津区 | 江津市筲箕湾煤矿 | 106.207083 | 29.313301 | M2 | E5 | 一般风险 |
| - 111 | 江津区 | 江津市达子沟煤矿 | 106.218161 | 29.330845 | M2 | E5 | 一般风险 |
| - 112 | 江津区 | 江津市吴滩现龙煤矿 | 106.052384 | 29.321860 | M2 | E5 | 一般风险 |
| - 113 | 江津区 | 江津市河坝青泊煤井（原城门洞煤井） | 106.401667 | 29.169167 | M3 | E5 | 一般风险 |
| - 114 | 江津区 | 江津市桂花煤井 | 106.404798 | 29.246198 | M2 | E5 | 一般风险 |
| - 115 | 江津区 | 江津市水库村马家湾煤井 | 106.403973 | 29.229908 | M2 | E5 | 一般风险 |
| - 116 | 江津区 | 江津市代家沟煤井 | 106.398356 | 29.185155 | M2 | E5 | 一般风险 |
| - 117 | 璧山区 | 笋子槽煤矿 | 106.250018 | 29.614631 | M2 | E3 | 一般风险 |
| - 118 | 铜梁区 | 铜梁县大华煤业有限公司大庙煤矿 | 106.101295 | 29.635603 | M3 | E3 | 一般风险 |
| - 119 | 铜梁区 | 重庆铜梁永红煤业有限公司友砾煤矿 | 106.002736 | 29.544125 | M2 | E3 | 一般风险 |

## 附表4 低风险关闭煤矿涌水管控清单

| 序号 | 区县 | 煤矿名称 | 中心经度 | 中心纬度 | 环境风险评估与判定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 风险源强分级 | 环境保护目标分级 | 环境风险分级 |
| - 1 | 大足区 | 大足县顺安达矿业有限责任公司 | 105.884568 | 29.586864 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 2 | 大足区 | 重庆瑞安煤业有限公司 | 105.911858 | 29.605524 | M2 | E3 | 低风险 |
| - 3 | 大足区 | 黎家湾煤矿 | 105.828776 | 29.540968 | M1 | E5 | 低风险 |
| - 4 | 大足区 | 重庆市大足区永盛矿业有限责任公司 | 105.862994 | 29.571095 | M2 | E3 | 低风险 |
| - 5 | 大足区 | 相惠矿业有限公司 | 105.798262 | 29.524470 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 6 | 大足区 | 水沟湾煤矿 | 105.777533 | 29.432989 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 7 | 大足区 | 重庆市长胜煤业有限公司长胜煤矿 | 105.788658 | 29.441768 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 8 | 大足区 | 大足新生煤业有限公司昌荣煤矿 | 105.960418 | 29.657903 | M2 | E3 | 低风险 |
| - 9 | 北碚区 | 全胜煤矿 | 106.367778 | 29.901111 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 10 | 北碚区 | 重庆合发煤业有限公司白洋湾煤矿 | 106.423333 | 29.882778 | M3 | E3 | 低风险 |
| - 11 | 北碚区 | 重庆德源煤业有限公司 | 106.436111 | 29.868889 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 12 | 北碚区 | 重庆天府矿业有限责任公司磨心坡煤矿 | 106.477778 | 29.858889 | M2 | E3 | 低风险 |
| - 13 | 北碚区 | 龙王煤业公司 | 106.600278 | 29.840000 | M2 | E3 | 低风险 |
| - 14 | 北碚区 | 重庆江合煤化(集团)有限公司江合煤矿分公司 | 106.589722 | 29.822222 | M2 | E1 | 低风险 |
| - 15 | 北碚区 | 青山村煤矿 | 106.641667 | 30.018611 | M1 | E5 | 低风险 |
| - 16 | 北碚区 | 重庆市湘渝矿业有限责任公司富达煤矿 | 106.663333 | 30.031667 | M1 | E5 | 低风险 |
| - 17 | 北碚区 | 重庆市湘渝矿业有限责任公司广源煤矿 | 106.667500 | 29.980278 | M1 | E5 | 低风险 |
| - 18 | 北碚区 | 重庆泰能煤业有限公司新长能煤矿 | 106.526667 | 29.862222 | M3 | E3 | 低风险 |
| - 19 | 北碚区 | 重庆市北碚区飞雄煤业有限公司昶安煤矿 | 106.613056 | 29.982778 | M1 | E5 | 低风险 |
| - 20 | 北碚区 | 重庆刘家沟煤业有限公司 | 106.505278 | 29.925833 | M3 | E3 | 低风险 |
| - 21 | 北碚区 | 程凯工贸有限公司凯翔矿业分公司 | 106.333889 | 29.754444 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 22 | 璧山区 | 璧山县丁家煤业有限公司龙江乡接龙村五社煤矿 | 106.215969 | 29.382236 | M1 | E5 | 低风险 |
| - 23 | 璧山区 | 重庆市璧山区恒星煤业有限公司万隆煤矿 | 106.193174 | 29.776898 | M2 | E3 | 低风险 |
| - 24 | 璧山区 | 重庆市璧山区龙溪煤矿有限责任公司 | 106.111296 | 29.415159 | M3 | E3 | 低风险 |
| - 25 | 丰都县 | 丰都县永昌矿业有限责任公司永安煤矿 | 108.113333 | 29.775833 | M3 | E3 | 低风险 |
| - 26 | 九龙坡 | 重庆中梁山煤电气有限公司矿业分公司南井 | 106.397222 | 29.397222 | M2 | E2 | 低风险 |
| - 27 | 九龙坡 | 重庆中梁山煤电气有限公司矿业分公司北井 | 106.426901 | 29.489774 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 28 | 南川 | 宏能煤矿 | 107.759136 | 29.826325 | M4 | E5 | 低风险 |
| - 29 | 綦江区 | 綦江县石壕兴隆煤矿 | 106.695317 | 28.295674 | M2 | E3 | 低风险 |
| - 30 | 綦江区 | 重庆火焱龙煤业有限责任公司 | 103.739152 | 28.601525 | M2 | E3 | 低风险 |
| - 31 | 綦江区 | 重庆能投渝新能源有限公司逢春煤矿 | 106.709507 | 28.572713 | M3 | E3 | 低风险 |
| - 32 | 綦江区 | 重庆市綦江区藻渡煤矿有限公司 | 106.810833 | 28.755556 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 33 | 黔江区 | 重庆市银海煤业有限公司连铭煤矿 | 108.840000 | 29.475000 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 34 | 渝北区 | 渝北区永庆煤矿 | 106.680799 | 29.939853 | M1 | E2 | 低风险 |
| - 35 | 渝北区 | 天堡煤业有限公司 | 106.746770 | 29.692635 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 36 | 渝北区 | 重庆市渝北区龙兴镇煤矿有限公司 | 106.772815 | 29.749878 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 37 | 渝北区 | 重庆市渝北区大盛镇东兴煤矿 | 106.943533 | 29.934622 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 38 | 渝北区 | 重庆幸福煤业有限公司 | 106.971045 | 29.928423 | M1 | E5 | 低风险 |
| - 39 | 渝北区 | 重庆幸福煤业有限公司 | 106.973235 | 29.936893 | M1 | E5 | 低风险 |
| - 40 | 渝北区 | 重庆羽田煤业有限公司 | 106.914622 | 29.840095 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 41 | 渝北区 | 重庆金战煤矿有限公司 | 106.800506 | 29.789794 | M1 | E5 | 低风险 |
| - 42 | 渝北区 | 重庆亿丰煤业有限公司 | 106.889563 | 29.786469 | M2 | E3 | 低风险 |
| - 43 | 渝北区 | 天源燃料有限公司 | 106.901643 | 29.814681 | M2 | E3 | 低风险 |
| - 44 | 渝北区 | 山源煤矿 | 106.887643 | 29.778428 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 45 | 渝北区 | 统景煤业 | 106.831602 | 29.834778 | M2 | E3 | 低风险 |
| - 46 | 渝北区 | 重庆全发煤业（集团）有限公司 | 106.799881 | 29.886799 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 47 | 渝北区 | 中河镇潮水河煤矿 | 106.712203 | 30.063935 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 48 | 渝北区 | 重庆穿山甲煤业有限公司 | 106.697584 | 30.045345 | M1 | E2 | 低风险 |
| - 49 | 渝北区 | 渝北区畅达煤炭有限公司 | 106.744589 | 29.753166 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 50 | 渝北区 | 和顺煤业有限公司 | 106.768856 | 29.757903 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 51 | 渝北区 | 沙坝沟煤矿 | 106.773020 | 29.816256 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 52 | 渝北区 | 渝北区中河镇大风垭煤矿 | 106.681921 | 29.988893 | M1 | E2 | 低风险 |
| - 53 | 渝北区 | 再坪煤矿有限公司 | 106.690292 | 29.965074 | M1 | E2 | 低风险 |
| - 54 | 渝北区 | 重庆市永康煤业有限责任公司 | 106.668123 | 30.074599 | M2 | E2 | 低风险 |
| - 55 | 渝北区 | 重庆世强煤业有限公司 | 106.678378 | 30.090974 | M1 | E2 | 低风险 |
| - 56 | 渝北区 | 重庆曹家山煤业有限公司 | 106.688959 | 30.105581 | M2 | E2 | 低风险 |
| - 57 | 长寿区 | 金云煤矿 | 106.959300 | 29.847100 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 58 | 长寿区 | 重庆市长寿区峰海煤业有限公司(重庆市长寿区金龙煤矿) | 106.962900 | 29.858400 | M3 | E3 | 低风险 |
| - 59 | 长寿区 | 重庆市长寿区黄平煤业有限责任公司复元黄山煤矿 | 107.131600 | 29.786400 | M2 | E3 | 低风险 |
| - 60 | 长寿区 | 重庆市长寿区渝庆矿业有限公司 | 106.975800 | 29.884500 | M3 | E3 | 低风险 |
| - 61 | 长寿区 | 重庆中强煤业有限责任公司葛兰镇老龙洞煤矿 | 107.083100 | 30.038000 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 62 | 奉节县 | 奉节县福星矿产品有限公司成昌煤矿 | 109.440000 | 31.220000 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 63 | 奉节县 | 奉节县渝达矿产有限公司发新煤矿 | 109.540000 | 31.140000 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 64 | 奉节县 | 重庆巨能矿产（集团）有限公司新桥煤矿 | 109.590000 | 31.190000 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 65 | 奉节县 | 重庆民丰林业开发有限公司岩巫煤矿 | 109.560000 | 31.180000 | M2 | E3 | 低风险 |
| - 66 | 奉节县 | 梅家窑煤矿 | 109.201992 | 31.250982 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 67 | 奉节县 | 奉节县天翔实业（集团）有限公司草坪煤矿 | 109.311654 | 31.266744 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 68 | 奉节县 | 重庆市富发矿业(集团)有限公司贺家槽煤矿 | 109.222339 | 31.252737 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 69 | 奉节县 | 弘安煤矿 | 109.118333 | 31.288888 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 70 | 奉节县 | 奉节县成昌矿产品有限公司飞蛾煤矿 | 109.096944 | 31.275000 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 71 | 奉节县 | 奉节县永强煤矿有限公司红园煤矿 | 109.051666 | 31.295000 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 72 | 奉节县 | 重庆民强煤炭销售有限公司新生煤矿 | 109.155000 | 31.274166 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 73 | 奉节县 | 重庆翔尊实业有限公司保昌煤矿 | 109.010000 | 31.260555 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 74 | 奉节县 | 奉节县高码门矿产品有限公司高码门煤矿 | 109.603600 | 31.143700 | M1 | E5 | 低风险 |
| - 75 | 奉节县 | 奉节县高码门矿产品有限公司双洞子煤矿 | 109.611100 | 31.162100 | M1 | E5 | 低风险 |
| - 76 | 奉节县 | 奉节县腰岩煤业有限公司腰岩煤矿 | 109.667900 | 31.167800 | M1 | E5 | 低风险 |
| - 77 | 奉节县 | 重庆宝光煤业有限责任公司宝光煤矿 | 109.652900 | 31.179600 | M1 | E5 | 低风险 |
| - 78 | 奉节县 | 华银煤矿 | 109.254728 | 31.056516 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 79 | 奉节县 | 奉节县君友矿业有限责任公司红旗煤矿 | 109.307699 | 30.999343 | M1 | E5 | 低风险 |
| - 80 | 奉节县 | 奉节县湘四沟煤炭有限公司钢厂坪煤矿 | 109.259731 | 31.054662 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 81 | 奉节县 | 奉节县湘四沟煤炭有限公司湘常煤矿 | 109.364369 | 31.054892 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 82 | 奉节县 | 重庆富凯煤业有限公司鹏达煤矿 | 109.279161 | 31.050995 | M2 | E3 | 低风险 |
| - 83 | 奉节县 | 仙女煤矿 | 109.357987 | 30.992550 | M1 | E2 | 低风险 |
| - 84 | 奉节县 | 奉节县永发矿业有限公司兴隆煤矿 | 109.461666 | 30.630555 | M2 | E3 | 低风险 |
| - 85 | 奉节县 | 奉节县成昌矿产品有限公司顺发煤矿 | 109.287500 | 31.208055 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 86 | 奉节县 | 奉节县同益商贸有限公司白水沟煤矿 | 109.204166 | 31.191388 | M2 | E3 | 低风险 |
| - 87 | 奉节县 | 重庆阳北煤炭资源开发集团有限公司 | 109.411030 | 31.216724 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 88 | 奉节县 | 奉节县富强发展有限公司保发煤矿 | 109.479914 | 31.125057 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 89 | 奉节县 | 奉节县建申煤业有限责任公司新康煤矿 | 109.516161 | 31.189556 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 90 | 万盛经开区 | 重庆能投渝新能源有限公司红岩煤矿 | 106.940000 | 29.025800 | M3 | E3 | 低风险 |
| - 91 | 武隆区 | 红联煤矿 | 107.390869 | 29.299696 | M2 | E3 | 低风险 |
| - 92 | 武隆区 | 白云煤矿 | 107.402643 | 29.325766 | M2 | E3 | 低风险 |
| - 93 | 武隆区 | 三合煤炭有限公司庐丰湾煤矿 | 107.405294 | 29.386599 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 94 | 巴南区 | 重庆永荣矿业有限公司丰盛一矿 | 107.007500 | 29.111111 | M1 | E5 | 低风险 |
| - 95 | 垫江县 | 何家沟煤矿 | 107.252266 | 30.260628 | M1 | E5 | 低风险 |
| - 96 | 垫江县 | 垫江县桂花煤炭有限责任公司 | 107.264450 | 30.282509 | M1 | E5 | 低风险 |
| - 97 | 垫江县 | 垫江县廖家槽煤炭有限责任公司 | 107.286026 | 30.292715 | M2 | E3 | 低风险 |
| - 98 | 垫江县 | 重庆何家沟煤业有限公司永安煤矿 | 107.547846 | 30.333511 | M2 | E3 | 低风险 |
| - 99 | 石柱县 | 石柱土家族自治县海龙矿产品开发有限公司庆坝煤矿 | 108.355447 | 29.965223 | M2 | E3 | 低风险 |
| - 100 | 石柱县 | 石柱土家族自治县海龙矿产品开发有限公司庆湾煤矿 | 108.169449 | 30.228597 | M2 | E3 | 低风险 |
| - 101 | 石柱县 | 石柱土家族自治县回龙湾煤业有限公司栗子坝煤矿 | 108.428666 | 29.996544 | M2 | E3 | 低风险 |
| - 102 | 石柱县 | 石柱土家族自治县天山建材能源有限公司黉水沟煤矿 | 108.415336 | 30.011011 | M2 | E3 | 低风险 |
| - 103 | 石柱县 | 石柱土家族自治县兴龙煤业有限责任公司大坪煤矿 | 108.182192 | 30.246242 | M2 | E3 | 低风险 |
| - 104 | 石柱县 | 荣胜煤矿 | 108.181975 | 30.218842 | M2 | E3 | 低风险 |
| - 105 | 万州区 | 铁锋乡同心煤矿 | 108.359850 | 30.950790 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 106 | 万州区 | 富强煤矿 | 108.405880 | 30.973950 | M1 | E5 | 低风险 |
| - 107 | 万州区 | 重庆市万州大垭煤矿 | 108.340300 | 30.915600 | M1 | E5 | 低风险 |
| - 108 | 万州区 | 石柱土家族自治县权辉商贸有限公司刘家沟煤矿（原重庆市金鼎煤业有限公司刘家沟煤矿）（三井） | 108.356100 | 30.905800 | M1 | E5 | 低风险 |
| - 109 | 万州区 | 付沟煤矿（上风眼） | 108.396900 | 30.922800 | M1 | E5 | 低风险 |
| - 110 | 万州区 | 付沟煤矿（下风眼） | 108.400300 | 30.916900 | M1 | E5 | 低风险 |
| - 111 | 万州区 | 重庆市三鑫煤业有限公司城门洞煤矿 | 108.070833 | 30.851667 | M1 | E5 | 低风险 |
| - 112 | 秀山县 | 秀山县川河矿业有限公司川河煤矿 | 109.156455 | 28.583455 | M1 | E5 | 低风险 |
| - 113 | 秀山县 | 秀山县膏田煤业有限公司满家沟煤矿 | 108.872422 | 28.470863 | M2 | E3 | 低风险 |
| - 114 | 秀山县 | 秀山县膏田煤业有限公司齐家岭煤矿 | 108.851949 | 28.457175 | M2 | E3 | 低风险 |
| - 115 | 秀山县 | 秀山县长岗矿业有限公司红旗煤矿 | 108.904518 | 28.454347 | M2 | E3 | 低风险 |
| - 116 | 永川区 | 泸永桥煤矿 | 105.720167 | 29.289693 | M2 | E5 | 低风险 |
| - 117 | 永川区 | 水家沟煤矿 | 105.707288 | 29.291435 | M1 | E5 | 低风险 |
| - 118 | 永川区 | 重庆市永川区月来寺煤业有限公司 | 106.055116 | 29.527138 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 119 | 永川区 | 重庆市永川区锐祥煤业有限责任公司余家岩煤矿 | 105.871108 | 29.286286 | M2 | E4 | 低风险 |
| - 120 | 永川区 | 中河沟煤矿 | 105.880656 | 29.250612 | M2 | E5 | 低风险 |
| - 121 | 永川区 | 水龙洞煤矿 | 105.780907 | 29.377233 | M2 | E3 | 低风险 |
| - 122 | 永川区 | 重庆市永川区沙湾煤业有限公司 | 105.780622 | 29.375442 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 123 | 永川区 | 重庆市永川区下厂沟煤业有限公司 | 105.754058 | 29.364879 | M2 | E3 | 低风险 |
| - 124 | 永川区 | 重庆市永川区联鑫煤业有限公司 | 105.962285 | 29.459318 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 125 | 永川区 | 重庆永福实业有限公司 | 105.678347 | 29.309612 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 126 | 永川区 | 仙果煤矿 | 105.821437 | 29.383802 | M1 | E5 | 低风险 |
| - 127 | 永川区 | 黎家山煤矿 | 105.806085 | 29.446629 | M1 | E5 | 低风险 |
| - 128 | 永川区 | 西源煤矿 | 105.798501 | 29.427027 | M1 | E5 | 低风险 |
| - 129 | 永川区 | 同心号煤矿 | 105.824875 | 29.390403 | M2 | E5 | 低风险 |
| - 130 | 永川区 | 协合煤矿 | 105.807158 | 29.437192 | M1 | E5 | 低风险 |
| - 131 | 永川区 | 打挂石真煤矿 | 105.950865 | 29.439855 | M2 | E3 | 低风险 |
| - 132 | 永川区 | 重庆石笋煤业有限公司 | 105.999215 | 29.467913 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 133 | 永川区 | 重庆市永川区鸡冠石煤业有限公司 | 105.930676 | 29.428091 | M2 | E3 | 低风险 |
| - 134 | 永川区 | 重庆市永川区佳兴煤业有限责任公司 | 105.970296 | 29.430551 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 135 | 永川区 | 重庆市永川区石马门煤业有限公司 | 105.910205 | 29.413061 | M2 | E3 | 低风险 |
| - 136 | 永川区 | 重庆市永川区薛家湾煤业有限责任公司 | 106.027298 | 29.511898 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 137 | 永川区 | 重庆市永川区祝胜煤业有限公司 | 105.987768 | 29.449622 | M3 | E3 | 低风险 |
| - 138 | 永川区 | 兴六煤矿 | 105.833770 | 29.484062 | M3 | E5 | 低风险 |
| - 139 | 永川区 | 金桥煤矿 | 105.835055 | 29.499147 | M1 | E5 | 低风险 |
| - 140 | 永川区 | 永和煤矿 | 105.840447 | 29.498577 | M1 | E5 | 低风险 |
| - 141 | 永川区 | 永昌安煤矿 | 105.852010 | 29.521590 | M1 | E5 | 低风险 |
| - 142 | 永川区 | 油房沟煤矿 | 105.942096 | 29.146805 | M2 | E5 | 低风险 |
| - 143 | 永川区 | 重庆市永川区龙宝山煤业有限责任公司 | 105.808083 | 29.217511 | M1 | E5 | 低风险 |
| - 144 | 永川区 | 重庆市永川区元宝山煤业有限公司 | 105.732063 | 29.299489 | M1 | E2 | 低风险 |
| - 145 | 合川区 | 城门硐煤矿 | 106.381445 | 29.967385 | M1 | E5 | 低风险 |
| - 146 | 合川区 | 富建煤矿 | 106.400312 | 29.985313 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 147 | 合川区 | 重庆金马煤业集团有限公司马家沟煤矿 | 106.538034 | 29.979435 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 148 | 合川区 | 重庆金马煤业有限公司太来煤矿 | 106.543549 | 29.953391 | M1 | E5 | 低风险 |
| - 149 | 合川区 | 重庆市合川区新川矿业有限公司新木煤矿 | 106.531329 | 29.966323 | M2 | E3 | 低风险 |
| - 150 | 合川区 | 金山资源有限公司车山井 | 106.432620 | 30.001556 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 151 | 合川区 | 大光明煤业娑罗沟井 | 106.519651 | 30.066819 | M2 | E5 | 低风险 |
| - 152 | 合川区 | 朱家湾煤矿帽角山井 | 106.577300 | 30.049400 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 153 | 合川区 | 朱家湾煤矿窄口井 | 106.579500 | 30.088300 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 154 | 合川区 | 大光明煤业公司八角井 | 106.644600 | 30.115600 | M2 | E3 | 低风险 |
| - 155 | 合川区 | 康佳煤矿 | 106.656500 | 30.119400 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 156 | 合川区 | 重庆佳发煤业有限公司磨子岩井 | 106.614800 | 30.088400 | M2 | E3 | 低风险 |
| - 157 | 合川区 | 重庆佳发煤业有限公司郑家湾煤矿 | 106.618100 | 30.093300 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 158 | 合川区 | 重庆市合川区华兴煤业有限公司杨荷沟煤矿 | 106.544000 | 30.141800 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 159 | 合川区 | 重庆市合川区华兴煤业有限公司朱家湾煤矿 | 106.623200 | 30.101000 | M2 | E3 | 低风险 |
| - 160 | 合川区 | 重庆伍家岩煤业有限公司 | 106.648000 | 30.109000 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 161 | 巫溪县 | 巫溪县万吉煤业有限公司檀木煤矿中坝井 | 106.293525 | 31.016338 | M2 | E5 | 低风险 |
| - 162 | 巫溪县 | 巫溪县贸利达煤业有限责任公司双安煤矿涌水口一 | 109.586682 | 31.298861 | M2 | E5 | 低风险 |
| - 163 | 巫溪县 | 巫溪县中团煤业有限责任公司团城三煤矿 | 108.929000 | 31.575000 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 164 | 巫溪县 | 巫溪县中团煤业有限责任公司小湾煤矿 | 108.900000 | 31.586000 | M2 | E3 | 低风险 |
| - 165 | 巫溪县 | 大河煤矿 | 108.889015 | 31.606602 | M4 | E5 | 低风险 |
| - 166 | 巫溪县 | 团城二煤矿 | 108.920000 | 31.570000 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 167 | 巫溪县 | 巫溪县龙山煤矿有限责任公司 | 109.866667 | 31.466667 | M2 | E5 | 低风险 |
| - 168 | 巫溪县 | 田湾煤矿 | 108.828183 | 31.479043 | M1 | E5 | 低风险 |
| - 169 | 巫溪县 | 中鹿煤矿 | 108.761816 | 31.444884 | M1 | E5 | 低风险 |
| - 170 | 梁平区 | 青玉煤矿 | 107.561315 | 30.656897 | M2 | E4 | 低风险 |
| - 171 | 梁平区 | 青海煤矿 | 107.570181 | 30.667458 | M3 | E4 | 低风险 |
| - 172 | 梁平区 | 聂家煤矿 | 107.514914 | 30.848986 | M1 | E4 | 低风险 |
| - 173 | 梁平区 | 昌鑫煤矿 | 107.857632 | 30.779155 | M3 | E5 | 低风险 |
| - 174 | 梁平区 | 邵沟煤矿 | 107.544063 | 30.728771 | M2 | E4 | 低风险 |
| - 175 | 梁平区 | 大堰沟煤矿 | 107.661925 | 30.476769 | M3 | E3 | 低风险 |
| - 176 | 梁平区 | 永兴煤矿 | 107.718370 | 30.881830 | M1 | E5 | 低风险 |
| - 177 | 梁平区 | 书马煤矿 | 107.696760 | 30.842950 | M3 | E5 | 低风险 |
| - 178 | 梁平区 | 五福煤矿 | 107.692510 | 30.839500 | M3 | E5 | 低风险 |
| - 179 | 梁平区 | 屛锦镇煤矿 | 107.518500 | 30.595040 | M3 | E5 | 低风险 |
| - 180 | 梁平区 | 大同煤矿 | 107.486340 | 30.565281 | M3 | E3 | 低风险 |
| - 181 | 梁平区 | 天生新井煤矿 | 107.518497 | 30.595039 | M2 | E3 | 低风险 |
| - 182 | 梁平区 | 石垭煤矿 | 107.436849 | 30.503552 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 183 | 梁平区 | 王家沟煤矿 | 107.641240 | 30.770626 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 184 | 梁平区 | 水灯沟煤矿 | 107.671170 | 30.803680 | M3 | E3 | 低风险 |
| - 185 | 梁平区 | 公平新煤矿 | 107.565640 | 30.750930 | M1 | E4 | 低风险 |
| - 186 | 梁平区 | 茶园煤矿 | 107.563980 | 30.767500 | M3 | E5 | 低风险 |
| - 187 | 梁平区 | 东风煤矿 | 107.505830 | 30.659894 | M3 | E4 | 低风险 |
| - 188 | 梁平区 | 桐（铜）桥煤矿 | 107.530710 | 30.700650 | M3 | E4 | 低风险 |
| - 189 | 梁平区 | 山王煤矿 | 107.554960 | 30.724770 | M1 | E4 | 低风险 |
| - 190 | 梁平区 | 双河煤矿 | 107.514450 | 30.673040 | M1 | E5 | 低风险 |
| - 191 | 梁平区 | 张家洞煤矿 | 107.624310 | 30.812440 | M1 | E4 | 低风险 |
| - 192 | 梁平区 | 盛鑫煤矿 | 107.597020 | 30.778950 | M2 | E5 | 低风险 |
| - 193 | 梁平区 | 邵新煤矿 | 107.535940 | 30.715640 | M3 | E5 | 低风险 |
| - 194 | 城口县 | 长源（元)煤矿 | 108.635597 | 31.819656 | M2 | E3 | 低风险 |
| - 195 | 城口县 | 咸宜一煤矿（大坪煤矿） | 108.684850 | 31.721667 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 196 | 城口县 | 城口县旺发煤业有限公司鹏飞煤矿 | 108.714511 | 31.801642 | M2 | E5 | 低风险 |
| - 197 | 城口县 | 城口县永鑫煤业有限公司鸡鸣煤矿 | 108.552492 | 31.722575 | M2 | E3 | 低风险 |
| - 198 | 城口县 | 城口县永鑫煤业有限公司阳光煤矿 | 108.788356 | 31.760247 | M2 | E3 | 低风险 |
| - 199 | 荣昌区 | 荣昌县方森煤业有限责任公司荣升煤矿 | 105.429624 | 29.351225 | M1 | E5 | 低风险 |
| - 200 | 涪陵区 | 柏利煤矿 | 107.539718 | 29.561412 | M3 | E5 | 低风险 |
| - 201 | 涪陵区 | 白涛煤矿五井 | 107.491563 | 29.537388 | M3 | E5 | 低风险 |
| - 202 | 涪陵区 | 银合煤矿 | 107.214500 | 29.813100 | M2 | E3 | 低风险 |
| - 203 | 云阳县 | 江口镇千丘乡沈家煤矿 | 108.925894 | 31.265126 | M2 | E5 | 低风险 |
| - 204 | 云阳县 | 后叶乡金源煤矿 | 108.655117 | 31.335780 | M1 | E5 | 低风险 |
| - 205 | 云阳县 | 锡峰煤矿 | 109.015618 | 31.305268 | M1 | E5 | 低风险 |
| - 206 | 云阳县 | 竹元白煤联合煤矿（团坝乡竹元煤矿） | 108.961701 | 31.276245 | M1 | E5 | 低风险 |
| - 207 | 云阳县 | 江口镇帆水乡民兵煤厂 | 108.790800 | 31.296100 | M1 | E5 | 低风险 |
| - 208 | 云阳县 | 云阳县振发能源有限责任公司洞鹿乡一煤矿 | 109.072516 | 31.059758 | M1 | E5 | 低风险 |
| - 209 | 云阳县 | 云阳县帆水煤业有限责任公司麻柳坝煤矿 | 108.766918 | 31.326132 | M1 | E5 | 低风险 |
| - 210 | 云阳县 | 云阳县帆水煤业有限责任公司田湾分公司 | 108.776824 | 31.330647 | M1 | E5 | 低风险 |
| - 211 | 云阳县 | 云阳县富强煤业有限责任公司高阳镇凤凰山煤矿 | 108.723667 | 31.073583 | M1 | E5 | 低风险 |
| - 212 | 云阳县 | 云阳县富强煤业有限责任公司清水乡友联煤矿 | 108.958036 | 30.676400 | M1 | E5 | 低风险 |
| - 213 | 云阳县 | 云阳县海峡煤业有限责任公司帆水乡天山煤厂 | 108.789700 | 31.301900 | M1 | E5 | 低风险 |
| - 214 | 云阳县 | 云阳县合兴煤业有限公司江口镇大横洞煤厂 | 108.763900 | 31.264200 | M2 | E5 | 低风险 |
| - 215 | 云阳县 | 云阳县合兴煤业有限公司江口镇鸡公梁煤矿 | 108.746300 | 31.264700 | M1 | E5 | 低风险 |
| - 216 | 云阳县 | 云阳县宏远能源有限责任公司黄石镇一煤厂 | 108.747265 | 31.043983 | M3 | E5 | 低风险 |
| - 217 | 云阳县 | 云阳县宏远能源有限责任公司人和煤厂 | 108.655915 | 31.014456 | M1 | E5 | 低风险 |
| - 218 | 云阳县 | 云阳县宏远能源有限责任公司永强煤矿 | 108.322000 | 30.575900 | M1 | E5 | 低风险 |
| - 219 | 云阳县 | 云阳县金石能源有限责任公司向阳乡大湾煤厂 | 108.771600 | 31.341200 | M1 | E5 | 低风险 |
| - 220 | 云阳县 | 云阳县联兴煤业有限责任公司后叶乡中兴煤厂 | 108.719000 | 31.289500 | M1 | E5 | 低风险 |
| - 221 | 云阳县 | 云阳县联兴煤业有限责任公司生发煤矿 | 108.378400 | 31.325200 | M1 | E5 | 低风险 |
| - 222 | 云阳县 | 云阳县平安能源（集团）有限公司同心煤矿 | 108.625518 | 31.052179 | M2 | E5 | 低风险 |
| - 223 | 云阳县 | 云阳县平安能源（集团）有限公司向前煤矿 | 108.528774 | 31.031961 | M1 | E5 | 低风险 |
| - 224 | 云阳县 | 云阳县顺兴能源有限公司 | 108.716200 | 31.337800 | M1 | E5 | 低风险 |
| - 225 | 云阳县 | 云阳县永顺煤业有限公司江口镇新里煤厂 | 108.752100 | 31.261700 | M1 | E5 | 低风险 |
| - 226 | 云阳县 | 重庆市金鼎煤业有限公司正柴煤矿 | 108.615944 | 30.997592 | M1 | E5 | 低风险 |
| - 227 | 大足区 | 重庆市大足县颜家湾煤矿 | 105.987926 | 29.699836 | M1 | E5 | 低风险 |
| - 228 | 铜梁区 | 铜梁县蒲吕煤业有限公司再兴隆煤矿 | 105.884568 | 29.586864 | M1 | E5 | 低风险 |
| - 229 | 铜梁区 | 旧县镇兴隆煤矿 | 105.911858 | 29.605524 | M1 | E5 | 低风险 |
| - 230 | 铜梁区 | 重庆市铜梁区庆阳煤业有限公司河水湾煤矿 | 105.828776 | 29.540968 | M1 | E5 | 低风险 |
| - 231 | 铜梁区 | 围龙镇观音岩煤厂 | 106.003300 | 29.647000 | M1 | E4 | 低风险 |
| - 232 | 铜梁区 | 围龙镇泰山石煤厂 | 106.008500 | 29.663300 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 233 | 铜梁区 | 铜梁县围龙煤业有限公司民生煤矿 | 106.029900 | 29.673100 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 234 | 铜梁区 | 铜梁县围龙煤业有限公司石矸子煤矿 | 105.991300 | 29.639100 | M1 | E4 | 低风险 |
| - 235 | 铜梁区 | 兴发煤厂 | 106.066350 | 29.754419 | M1 | E4 | 低风险 |
| - 236 | 铜梁区 | 铜梁县富有煤业有限公司富有煤矿 | 106.056011 | 29.739775 | M1 | E4 | 低风险 |
| - 237 | 铜梁区 | 铜梁县大华煤业有限公司黄荆沟煤矿 | 106.064230 | 29.552730 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 238 | 铜梁区 | 铜梁县大华煤业有限公司晏硝沟煤矿 | 106.095460 | 29.609670 | M2 | E3 | 低风险 |
| - 239 | 铜梁区 | 铜梁县西泉煤业有限公司半坡煤厂 | 106.139997 | 29.740351 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 240 | 铜梁区 | 铜梁县西泉煤业有限公司西泉煤矿 | 106.156784 | 29.688317 | M1 | E3 | 低风险 |
| - 241 | 铜梁区 | 重庆铜梁永红煤业有限公司永红煤矿 | 105.968128 | 29.627499 | M2 | E4 | 低风险 |
| - 242 | 铜梁区 | 铜梁县庆阳煤业有限公司柑子湾煤矿 | 106.149444 | 29.768611 | M1 | E5 | 低风险 |

## 附表5 矿井涌水监测数据统计表

| 序号 | 矿井名称 | 地理位置 | 中心经度 | 中心纬度 | 涌水量（m3/d） | 有无涌水处理设施 | 涌水口水质 |  |  |  | 环境保护目标处水质 |  |  |  | 设施进水水质 |  |  |  | 设施出水水质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | pH | 总铁 | 总锰 | 氟化物 | pH | 总铁 | 总锰 | 氟化物 | pH | 总铁 | 总锰 | 氟化物 | pH | 总铁 | 总锰 | 氟化物 |

## 附表6 环境风险管控信息公示牌设置清单

| 序号 | 区县 | 煤矿名称 | 地理位置 | 中心经度 | 中心纬度 | 涌水量（吨/天） | 受纳水体 | 水功能区定位 | 适用水质类别 | Lgm（km) | 是否超标 | 超标指标和倍数 | 风险源分级 | 环境保护目标分级 | 环境风险分级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 綦江区 | 重庆市綦江区成远煤业有限公司黄矸塘煤矿 | 石壕镇紫龙村 | 106.668429 | 28.507595 | 10 | 羊渡河 | 饮用水源 | Ⅲ | 0.10 | 是 | 总铁（7.25) | M4 | E3 | 高风险 |
| - 2 | 彭水县 | 朱山洞三号煤矿 | 龙射镇胜利社区 | 108.235278 | 29.556944 | 16 | 棣棠河 | 农业用水 | Ⅲ | 0.56 | 是 | 总铁（32.17)总锰（0.35） | M4 | E3 | 高风险 |
| - 3 | 巫溪县 | 巫溪县中团煤业集团有限责任公司龙台煤矿 | 红池坝镇大河村 | 108.913000 | 31.560000 | 24 | 汤溪河 | 工业用水 | Ⅱ | 0.12 | 是 | 总铁（10.23) | M4 | E2 | 高风险 |
| - 4 | 巫溪县 | 石门煤矿 | 下堡镇石门村 | 109.492621 | 31.573946 | 10 | 西溪河支流 | 饮用水源 | Ⅱ | 0.20 | 是 | 总铁（32.28) | M4 | E2 | 高风险 |
| - 5 | 城口县 | 城口县双河大岩门煤矿有限责任公司宏扬煤矿 | 双河乡店坪村 | 108.359475 | 31.952992 | 4000 | 中河 | 渔业用水 | Ⅲ | 0.05 | 是 | 总铁（9.2) | M5 | E3 | 高风险 |
| - 6 | 城口县 | 城口县旺发煤业有限公司文安煤矿 | 沿河乡文丰村 | 108.454394 | 32.031464 | 400 | 坪坝河 | 渔业用水 | Ⅲ | 0.60 | 是 | 总铁（7.65) | M4 | E3 | 高风险 |
| - 7 | 綦江区 | 重庆能投渝新能源有限公司松藻煤矿 | 安稳镇松藻社区 | 106.811858 | 28.671757 | 7200 | 松坎河 | 饮用水源 | Ⅲ | 0.20 | 否 |  | M3 | E3 | 中风险 |
| - 8 | 綦江区 | 重庆能投渝新能源有限公司渝阳煤矿 | 安稳镇麻沟村 | 106.699760 | 28.632821 | 3000 | 羊渡河 | 饮用水源 | Ⅲ | 0.30 | 否 |  | M3 | E3 | 中风险 |
| - 9 | 长寿区 | 重庆恒发煤业有限公司洪湖镇寨湾煤矿 | 洪湖镇芦池村 | 106.975100 | 29.947900 | 1680 | 大洪河 | 饮用水源 | Ⅲ | 0.74 | 否 |  | M3 | E3 | 中风险 |
| - 10 | 万盛经开区 | 重庆联创煤业有限责任公司兴隆煤矿 | 关坝镇田坝村 | 106.812039 | 28.819964 | 3000 | 藻渡河 | 饮用水源 | Ⅲ | 0.41 | 否 |  | M3 | E3 | 中风险 |
| - 11 | 万盛经开区 | 重庆市平翔煤电（集团）有限责任公司 | 关坝镇田坝村 | 106.812044 | 28.819958 | 2000 | 藻渡河 | 饮用水源 | Ⅲ | 0.53 | 否 |  | M3 | E3 | 中风险 |
| - 12 | 万盛经开区 | 碰头岩水电站处矿井废水涌水点 | 南桐镇麒麟村 | 106.873800 | 28.947000 | 28800 | 孝子河 | 渔业用水 | Ⅲ | 0.01 | 是 | 总铁（3.23) | M3 | E3 | 中风险 |
| - 13 | 石柱县 | 双和煤矿 | 六塘乡大塘村 | 108.328889 | 29.940278 | 800 | 龙河 | 饮用水源 | Ⅲ | 0.71 | 是 | 总铁（2.43) | M3 | E3 | 中风险 |
| - 14 | 石柱县 | 石柱土家族自治县高龙洞煤业有限公司高龙洞煤矿 | 六塘乡高龙村 | 108.253056 | 29.896944 | 1000 | 四龙溪 | 饮用水源 | Ⅲ | 0.18 | 是 | 总铁（1.32)SS（0.28） | M3 | E3 | 中风险 |
| - 15 | 石柱县 | 重庆石柱江龙能源建材有限公司莲花煤矿 | 万朝镇万富村 | 108.168629 | 30.208849 | 800 | 东溪河 | 饮用水源 | Ⅲ | 0.85 | 是 | 总铁（0.68) | M3 | E3 | 中风险 |
| - 16 | 石柱县 | 重庆石柱江龙能源建材有限公司万梁煤矿 |  | 108.159802 | 30.208126 | 800 | 东溪河 | 饮用水源 | Ⅲ | 0.10 | 否 |  | M3 | E3 | 中风险 |
| - 17 | 彭水县 | 彭水县亿安矿业有限公司环石墙煤矿 | 联合乡龙池村8组 | 108.407180 | 29.617645 | 1 | 无 | / | Ⅴ | / | 是 | 总铁（375.67)总锰（8.7） | M4 | E5 | 中风险 |
| - 18 | 彭水县 | 彭水县富弘煤业有限公司天平堡煤矿 | 桑柘镇李家社区 | 108.374108 | 29.326267 | 30 | 地下溶洞 | / | Ⅴ | / | 是 | 总铁（12.93)总锰（0.36） | M4 | E5 | 中风险 |
| - 19 | 彭水县 | 重庆市三义煤业有限公司杉木沟煤矿 | 三义乡弘升村 | 108.397724 | 29.720040 | 150 | 普子河 | 农业用水 | Ⅲ | 4.28 | 是 | 总铁（14.93)总锰（2.7） | M4 | E3 | 中风险 |
| - 20 | 秀山县 | 秀山县膏田煤业有限公司高家沟煤矿 | 膏田镇水车村 | 108.845348 | 28.451428 | 22 | 溶溪河 | 渔业用水 | Ⅲ | 3.24 | 是 | 总铁（9.55) | M4 | E3 | 中风险 |
| - 21 | 永川区 | 重庆金垚实业有限公司桂花煤矿 | 茶山竹海街道桂花村 | 106.008552 | 29.485153 | 1200 | 九龙河 | 渔业用水 | Ⅲ | 0.04 | 否 |  | M3 | E3 | 中风险 |
| - 22 | 永川区 | 重庆市永川区富全煤业有限公司 | 茶山竹海街道大桥村 | 105.948575 | 29.454872 | 4000 | 小安溪河 | 渔业用水 | Ⅲ | 0.90 | 否 |  | M3 | E3 | 中风险 |
| - 23 | 永川区 | 重庆市永川区兴旺煤业有限责任公司花石岩煤矿 | 茶山竹海街道办事处茶园村碗厂沟村民小组 | 105.993037 | 29.517437 | 2000 | 小安溪河 | 渔业用水 | Ⅲ | 0.99 | 否 |  | M3 | E3 | 中风险 |
| - 24 | 永川区 | 新兴煤矿 | 三教双河口社区 | 105.876818 | 29.535893 | 800 | 小安溪河 | 渔业用水 | Ⅲ | 0.57 | 否 |  | M3 | E3 | 中风险 |
| - 25 | 梁平区 | 新华煤矿 | 礼让镇凤凰村 | 107.614860 | 30.719790 | 1800 | 龙溪河支流 | 饮用水源 | Ⅲ | 0.80 | 否 |  | M3 | E3 | 中风险 |
| - 26 | 城口县 | 城口县永鑫煤业有限公司锈水湾煤矿 | 沿河乡红岩村 | 108.404406 | 32.065411 | 400 | 岔溪河 | 渔业用水 | Ⅲ | 1.10 | 是 | 总铁（4.3) | M4 | E3 | 中风险 |
| - 27 | 城口县 | 城口县龙洞沟煤业有限公司龙洞沟煤矿750水平井 | 坪坝镇光明村 | 108.485375 | 31.99894167 | 500 | 坪坝河 | 渔业用水 | Ⅲ | 1 | 否 |  | M4 | E3 | 中风险 |
| - 28 | 垫江县 | 重庆市垫江县郭唐湾煤业有限公司火焰沟煤矿 | 垫江县新民镇南印寺村 | 107.367512 | 30.392379 | 18 | 火焰沟河 | / | Ⅴ | / | 是 | 总铁（2.87) | M2 | E5 | 一般风险 |
| - 29 | 彭水县 | 彭水县富弘煤业有限公司回笼煤矿 | 桑柘镇鹿箐村 | 108.397069 | 29.334577 | 35 | 地下溶洞 | / | Ⅴ | / | 是 | pH | M2 | E5 | 一般风险 |
| - 30 | 彭水县 | 鹿箐矿业有限公司鹿箐煤矿 | 桑柘镇鹿箐村 | 108.397069 | 29.334577 | 35 | 地下溶洞 | / | Ⅴ | / | 是 | pH | M2 | E5 | 一般风险 |
| - 31 | 万州区 | 重庆南水煤业集团龙泉煤矿有限公司 | 长坪乡弹子村 | 108.290156 | 30.432552 | 220 | 无 | / | Ⅴ | / | 是 | SS（0.36） | M2 | E5 | 一般风险 |
| - 32 | 永川区 | 青龙寺煤矿 | 茶山竹海街道茶竹村 | 105.955204 | 29.422162 | 0.1 | 红旗河 | 饮用水源 | Ⅱ | 1.77 | 是 | 总铁（0.52) | M2 | E2 | 一般风险 |
| - 33 | 巫溪县 | 巫溪县万吉煤业有限公司檀木煤矿二码门井 | 白鹿镇檀木社区 | 109.570062 | 31.398604 | 40 | 东溪河 | 饮用水源 | Ⅱ | 1.90 | 是 | 总铁（0.42) | M2 | E2 | 一般风险 |
| - 34 | 巫溪县 | 巫溪县元源煤业有限责任公司易溪煤矿 | 徐家镇龙花村 | 109.587600 | 31.659200 | 1920 | 东溪河 | 饮用水源 | Ⅱ | 0.50 | 是 | 总铁（0.60) | M3 | E2 | 一般风险 |
| - 35 | 巫溪县 | 巫溪县源锋煤业有限责任公司大屋煤矿 | 徐家镇龙花村 | 109.580500 | 31.659200 | 840 | 东溪河 | 饮用水源 | Ⅱ | 0.50 | 是 | 总铁（1.41) | M3 | E2 | 一般风险 |
| - 36 | 巫溪县 | 巫溪县兴发煤业有限责任公司上安煤矿 | 蒲莲镇百安村 | 109.950000 | 31.433330 | 20 | 桐元河 | 饮用水源 | Ⅲ | 21.60 | 是 | 总铁（7.41) | M4 | E3 | 一般风险 |
| - 37 | 巫溪县 | 巫溪县天财矿业有限公司荣生煤矿 | 田坝镇黄草村3社 | 108.789829 | 31.466135 | 3 | 无 | / | Ⅴ | / | 是 | 总铁（1.20) | M2 | E5 | 一般风险 |
| - 38 | 巫溪县 | 巫溪县合发煤业有限责任公司鹤溪煤矿 | 下堡镇上栈村 | 110.424439 | 31.576286 | 80 | 西溪河 | 饮用水源 | Ⅱ | 0.10 | 是 | 总铁（1.08) | M2 | E2 | 一般风险 |
| - 39 | 城口县 | 麻地湾煤矿 | 沿河乡红岩村 | 108.366147 | 32.047647 | 86 | 岔溪河 | 饮用、渔业、农用水 | Ⅱ | 5.30 | 是 | 总铁（7.1) | M4 | E2 | 一般风险 |
| - 40 | 城口县 | 城口县蓼子乡新兴煤矿 | 蓼子乡明安村 | 108.669922 | 31.820956 | 2 | 州河 | 渔业用水 | Ⅲ | 6.50 | 是 | 总铁（31.5)总锰（0.58） | M4 | E3 | 一般风险 |
| - 41 | 城口县 | 城口县排山煤业有限公司天保煤矿 | 庙坝镇天保村 | 108.456214 | 31.921094 | 18 | 庙坝河 | 渔业用水 | Ⅲ | 6.20 | 是 | 总铁（8.11) | M4 | E3 | 一般风险 |
| - 42 | 忠县 | 重庆旺源矿业有限公司龙旺煤矿 | 忠县石子乡马林村 | 108.062550 | 30.130590 | 72 | 乌杨溪 | / | Ⅴ | / | 是 | 总铁（1.43) | M2 | E5 | 一般风险 |
| - 43 | 涪陵区 | 白涛煤矿中平井 | 白涛街道柏林村4组 | 107.512381 | 29.530458 | 1000 | 无 | / | Ⅴ | / | 是 | pH | M3 | E5 | 一般风险 |
| - 44 | 大足区 | 大足县杨家湾煤炭有限责任公司 | 古龙镇天鹅村 | 105.983048 | 29.693987 | 33 | 渗入田土 | / | Ⅴ | / | 是 | pH | M2 | E5 | 一般风险 |
| - 45 | 南川区 | 耀鸿煤业有限责任公司盛鑫煤矿 | 水江镇宏图村 | 107.140000 | 29.110000 | 5 | 蟹塘河 | 饮用水源 | Ⅲ | 0.35 | 是 | 总铁（3.55) | M2 | E3 | 一般风险 |
| - 46 | 南川区 | 吉兴煤炭有限责任公司 | 水江镇青龙村 | 107.220000 | 29.240000 | 10 | 石梁河 | 饮用水源 | Ⅲ | 9.00 | 是 | 总铁（4.47) | M4 | E3 | 一般风险 |
| - 47 | 石柱县 | 六塘煤矿 | 六塘乡龙池村 | 108.313333 | 29.928611 | 600 | 龙河 | 饮用水源 | Ⅲ | 0.78 | 是 | 总铁（1.22) | M2 | E3 | 一般风险 |
| - 48 | 石柱县 | 石柱土家族自治县回龙湾煤业有限公司栗子坝煤矿 | 沙子镇盘龙村 | 108.428666 | 29.996544 | 10 | 龙河 | 饮用水源 | Ⅲ | 4.15 | 是 | 总铁（0.64) | M2 | E3 | 低风险 |
| - 49 | 石柱县 | 石柱土家族自治县天山建材能源有限公司黉水沟煤矿 | 沙子镇盘龙村 | 108.415336 | 30.011011 | 3 | 龙河 | 饮用水源 | Ⅲ | 1.92 | 是 | 总铁（0.93)总锰（0.24） | M2 | E3 | 低风险 |
| - 50 | 秀山县 | 秀山县膏田煤业有限公司满家沟煤矿 | 膏田镇枫香塘居委会 | 108.872422 | 28.470863 | 38 | 溶溪河 | 渔业用水 | Ⅲ | 4.00 | 是 | pH | M2 | E3 | 低风险 |
| - 51 | 秀山县 | 秀山县膏田煤业有限公司齐家岭煤矿 | 膏田镇水车村 | 108.851949 | 28.457175 | 50 | 溶溪河 | 渔业用水 | Ⅲ | 2.61 | 是 | 总铁（2) | M2 | E3 | 低风险 |
| - 52 | 巫溪县 | 巫溪县万吉煤业有限公司檀木煤矿中坝井 | 白鹿镇中坝村 | 106.293525 | 31.016338 | 200 | 东溪河 |  | Ⅴ |  | 是 | 总铁（1.01) | M2 | E5 | 低风险 |
| - 53 | 巫溪县 | 大河煤矿 | 红池坝镇大河村 | 108.889015 | 31.606602 | 4 | 汤溪河 |  | Ⅴ |  | 是 | 总铁（27.71) | M4 | E5 | 低风险 |
| - 54 | 城口县 | 城口县永鑫煤业有限公司鸡鸣煤矿 | 鸡鸣乡双坪村 | 108.552492 | 31.722575 | 15 | 燕子河 | 渔业用水 | Ⅲ | 1.00 | 是 | 总铁（2.55) | M2 | E3 | 低风险 |
| - 55 | 大足区 | 大足新生煤业有限公司昌荣煤矿 | 万古镇新石村 | 105.960418 | 29.657903 | 99 | 淮远河支流癞子桥河沟 | 饮用水源 | Ⅲ | 1.50 | 是 | 总铁（1.23)总锰（0.22） | M2 | E3 | 低风险 |
| - 56 | 南川 | 宏能煤矿 | 南城半溪村 | 29.826325 | 107.759136 | 150 | 半溪河 |  | Ⅴ |  | 是 | 总铁（10.27) | M4 | E5 | 低风险 |
| - 57 | 万盛经开区 | 重庆能投渝新能源有限公司红岩煤矿 | 丛林镇红矿路39号 | 106.940000 | 29.025800 | 35000 | 孝子河 | 渔业用水 | Ⅲ | 9.20 | 是 | 总铁（0.55) | M3 | E3 | 低风险 |
| - 58 | 武隆区 | 红联煤矿 | 白云乡红联村 | 107.390869 | 29.299696 | 3 | 石梁河 | 饮用水源 | Ⅲ | 1.76 | 是 | 总锰（0.58) | M2 | E3 | 低风险 |
| - 59 | 武隆区 | 白云煤矿 | 白云乡红色村 | 107.402643 | 29.325766 | 4 | 石梁河 | 饮用水源 | Ⅲ | 5.16 | 是 | 总铁（1.67) | M2 | E3 | 低风险 |