- 政府采购

- 招 标 文 件

- 项   目   号：17C0810

- 招标项目编号：0611-BZ1700400829A

- 招标项目名称：重庆市环保空间数据资源管理系统（一期）

- 采购人：重庆市环境保护信息中心

- 采购代理机构：重庆市政府采购中心

二○一七年八月

目  录

第一篇	投标邀请书	- 3 -

一、招标项目内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、投标人资格要求	- 3 -

四、投标、开标有关说明	- 3 -

五、投标保证金	- 4 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 5 -

七、投标有关规定	- 5 -

八、联系方式	- 5 -

第二篇 项目技术规格、数量及质量要求	- 7 -

一、招标项目一览表	- 7 -

二、项目背景	- 7 -

三、招标项目技术及质量需求	- 7 -

四、技术方案要求	- 13 -

第三篇  项目商务要求	- 15 -

一、实施时间、实施地点及验收方式	- 15 -

二、报价要求	- 16 -

三、其它要求	- 16 -

四、质量保证及售后服务	- 16 -

五、项目管理要求	- 17 -

六、付款方式	- 18 -

七、知识产权	- 19 -

八、培训	- 19 -

九、其他	- 19 -

第四篇  评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款	- 20 -

一、评标方法	- 20 -

二、评标标准	- 22 -

三、无效投标条款	- 26 -

四、废标条款	- 26 -

第五篇  投标人须知	- 28 -

一、投标人	- 28 -

二、招标文件	- 28 -

三、投标文件	- 28 -

四、开标	- 30 -

五、评标	- 31 -

六、定标	- 31 -

七、中标通知书	- 31 -

八、关于质疑和投诉	- 32 -

九、招标代理服务费	- 32 -

十、交易服务费	- 33 -

十一、签订合同	- 33 -

十二、政府采购信用融资	- 34 -

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	- 35 -

一、合同主要条款	- 35 -

二、政府采购合同（格式）	- 38 -

第七篇  投标文件格式	- 40 -

一、经济文件	- 42 -

二、资格文件	- 44 -

三、商务文件	- 50 -

四、技术文件	- 55 -

五、其他	- 57 -

# 投标邀请书

重庆市政府采购中心受重庆市环境保护信息中心的委托，对重庆市环保空间数据资源管理系统（一期）项目进行公开招标，欢迎有资格的供应商参加投标。

## 一、招标项目内容

| - 项目名称 | - 采购预算 - （万元） | - 投标保证金 - （万元） | - 中标人 - 数量（名） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 重庆市环保空间数据资源管理系统（一期） | - 180 | - 3.6 | - 1 | - 投标产品必须为中国大陆境内生产 |

## 二、资金来源

单位自筹资金。

## 三、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

具有国家测绘主管部门颁发的甲级测绘资质，且资质业务范围包括地理信息系统工程。（提供证书复印件）

## 四、投标、开标有关说明

（一）根据《重庆市财政局关于印发〈重庆市政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法〉的通知》（渝财采购〔2015〕45号）规定，投标人应按要求进行注册，通过重庆市政府采购网（www.cqgp.gov.cn），登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）凡有意参加投标的供应商，请到采购代理机构领取或在《重庆市政府采购网》网上下载本项目招标文件以及图纸、补遗等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（三）招标文件公告期限：自招标公告发布之日（2017年8月2日）起五个工作日。

（四）招标文件购买费：招标文件购买费为300元/份（售后不退），各投标人递交投标文件时在投标（开标）地点向采购代理机构缴纳。

若投标人为微型企业且所投标产品为微型企业生产的免收招标文件购买费，投标人须在递交投标文件时提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件复印件和书面承诺书（详见第七篇 三、商务文件“书面承诺书”）（微型企业的认定标准详见工信部联企业〔2011〕300号）。

（五）供应商须满足以下两种要件，其投标才被接受：

1.按时递交了投标文件；

2.按时报名签到。

（六）投标地点：重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心开标厅（重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A栋，见当日一楼大厅指示牌）

（七）投标截止时间：2017年8月23日北京时间10:00

（八）开标时间：2017年8月23日北京时间10:00

（九）开标地点：同投标地点

## 五、投标保证金

（一）投标保证金递交

投标人须按本项目规定的投标保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），由投标人从其基本账户将投标保证金汇至以下账户，投标保证金的到账截止时间为开标当天上午9:00。

投标保证金账户：

账户1：

户  名：重庆联合产权交易所集团股份有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆五江支行（行号：102653002191）

账  号：9558853100004076505

账户2：

户  名：重庆联合产权交易所集团股份有限公司

开户行：中国光大银行重庆分行营业部（行号：303653000015）

账  号： 3941018800062155403708

1.各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

2.首次将保证金汇至重庆联合产权交易所集团股份有限公司（重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心，原重庆市政府采购交易中心）的投标人，应按重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心规定办理投标人银行基本账户登记。“投标单位银行基本账户登记表”请登录重庆市公共资源交易网（网址http:// www.cqggzy.com）进行下载，咨询电话：023-67703091（在原重庆市政府采购交易中心登记过的，可不再进行登记）。

3.由于第一次缴纳保证金而未能及时在分中心登记基本账户的投标人，可持本投标人基本账户开户许可证原件到重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心备查。

4.各投标人在递交投标保证金时，到款账户为上述指定的投标保证金专用账户，来款账户必须为本公司基本账户。

（二）保证金退还方式

1.未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心扣除交易服务费后在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心咨询电话：023-67769201

## 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照<财政部 国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知>（财库【2004】185号）、<财政部 国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》>（财库【2006】90号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照<财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

## 七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目补遗文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

## 八、联系方式

（一）采购代理机构：重庆市政府采购中心

联系人：袁新梁,周媛媛

邮  编：400023

电  话：023-67707169,67703509

传  真：023-67707519

地  址：重庆市江北五里店五简路2号重庆咨询大厦B幢503室

（二）采购人：重庆市环境保护信息中心

联系人：付娟娟

电  话：023-88521065

传  真：023-89181991

地  址：重庆市渝北区冉家坝旗山路252号

# 第二篇 项目技术规格、数量及质量要求

## 一、招标项目一览表

| 项目名称 | 数量/单位 |
| --- | --- |
| 重庆市环保空间数据资源管理系统（一期） | 1项 |

## 二、项目背景

重庆市环境保护信息中心按全市环保地理空间信息数据管理、应用和服务的要求，开展环保空间数据资源管理系统项目建设。项目基于已有的空间数据资源，拟在环保云平台的硬件和网络基础设施上，搭建全市统一的环保空间数据资源服务系统，实现全市环保系统空间数据资源统一管理和服务。

## 三、招标项目技术及质量需求

(一)总体技术要求

本次采购内容至少包括（但不限于）以下要求：

1.建设目标

建立环保基础空间数据库规范标准，形成各类数据向环保基础空间数据库汇集的更新机制；建立环保基础空间数据库数据服务调用、管理规范；建立环保空间元数据规范；编制重庆环保空间数据管理办法。依据环保基础空间数据库规范标准，梳理和整合已有数据资源，搭建重庆市环保基础空间数据库框架；建立环保基础空间数据更新、处理、发布的溯源管理模型。利用已有网络资源，打造统一数据服务资源目录，以服务或接口的方式，建立环保空间数据管理平台，为全市环保系统各业务部门提供空间数据资源服务。

2.总体架构

系统以多层架构（包含基础设施层、数据层、平台层、应用层和表现层）为基础进行建设，其中基础设施层提供系统运行支撑环境保障；数据层提供各种类型的数据存储方式，是所有数据的存储中心；平台层通过地理信息聚合服务平台，提供各类空间操作基础功能，为所有应用提供标准的、统一的操作和运行平台；应用层实现各模块功能，同时对各种功能进行管理；表现层面向用户提供可交互的服务。

(二)具体技术要求

1.建设任务

| 序号 | 建设内容 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环保基础空间数据资源服务规范制订 | 以现有的空间数据资源为基础，制订重庆市环保基础空间数据服务标准和管理办法，对信息服务的数据来源、数据提供者、数据使用者的不同权利与义务几个方面，来规定数据服务的相关管理办法，对空间信息服务各个环节起到约束和规范行为作用。 |
| 2 | 环保基础空间数据建设 | 根据重庆市环保基础空间数据信息标准与规范，以及现有基础地形数据、专题数据，搭建环保基础空间数据库，为后续数据服务发布和共享奠定基础。具体工作内容包括环保基础空间数据库设计、坐标系转换建设、环保基础空间数据库入库及更新、饮用水源数据加工和重点整治流域水系工程数据加工。完成基于300dpi及以上分辨率的环保基础底图数据加工和发布服务，并可供ARGGIS桌面端调用。 |
| 3 | 环保空间数据管理平台 | 以空间数据的管理和使用为目标，对空间数据库和空间数据资源目录、空间数据的发布、空间数据资源展示、数据和平台的功能权限授权、平台日志记录进行管理。 |
| 4 | 建立环保基础空间数据库与现有环保数据中心关联模型 | 分析现有环保数据中心数据资源情况，建立环保基础空间数据库与环保数据中心数据关联模型，完成环保相关专题空间数据的业务关联及数据更新。 |
| 5 | 提供专题制图作业指导书 | 提供污染源、环境质量、功能区划等分布图的制作作业指导书。 |

1.1环保基础空间数据资源服务规范制订

以现有的空间数据资源为基础，制订重庆市环保基础空间数据服务技术规范和管理办法，对信息服务的数据来源、数据提供者、数据使用者的不同权利与义务几个方面，来规定数据服务的相关管理办法，对空间信息服务各个环节起到约束和规范行为作用。需制定的规范包括：环保基础空间数据建库技术规程、环保基础空间数据服务发布规范、环保基础空间数据服务接口规范、环保基础空间元数据规范、环保专题图制图规范等。

1.2环保基础空间数据建设

根据重庆市环保基础空间数据信息标准与规范，以及现有基础地形数据、专题数据，搭建环保基础空间数据库，为后续数据服务发布和共享奠定基础。具体工作内容包括环保基础空间数据库设计、坐标系转换建设、环保基础空间数据库入库及更新、饮用水源数据加工和重点整治流域水系工程数据加工。完成基于300dpi及以上分辨率的环保基础底图数据加工和发布服务，并可供ARGGIS桌面端调用。

1.2.1环保基础空间数据库建设

环保基础空间数据库建设需要整理现有环保基础空间数据，对其进行合理的设计和建设，使其满足环保基础空间数据管理应用的需求，以及实现空间数据与业务数据关联建设的需求，为重庆市环保系统各业务单位的地理信息应用类业务提供数据支撑。

现有数据包括但不限于如下数据：1:50000基础地形数据（包括水系、交通、地名、境界与政区等），1:10000基础地形数据（包括水系、交通、建筑、地名、境界与政区等），1:2000基础地形数据（包括建筑等），遥感影像数据（包括卫星影像、航空影像）、环境功能区划、环境质量、生态环境、污染源、环境保护相关空间数据、其它环保公共空间数据等。

1.2.2坐标系转换建设

为满足各业务部门的应用需求，需将我局现有数据涉及到的坐标系，如WGS1984地理坐标系、西安80地理坐标系和北京54地理坐标系等，统一到2000国家大地坐标系（CGCS2000）。需要转换的数据图层包括但不限于1:50000基础地形数据（包括水系、交通、地名、境界与政区等），1:10000基础地形数据（包括水系、交通、建筑、地名、境界与政区等），1:2000基础地形数据（包括建筑等），遥感影像数据（包括卫星影像、航空影像）、环境功能区划、环境质量、生态环境、污染源、环境保护相关空间数据、其它环保公共空间数据等。

1.2.3环保基础空间数据库入库及更新

本项目需要重点建设以下数据：1、原有空间数据资源中的各类基础空间图层；2、环保空间专题图层如，面状河流、线状河流、湖泊水库、饮用水源地、饮用水保护区、流域、环境功能区划、生态功能区划、生态保护红线、自然保护区、风景名胜区、世界遗产地、监测点（断面）、取水口、水文站点、污染源企业、畜禽养殖、工业园区、排污口等。对该部分数据需按照相关规范进行整理、加工,导入至环保基础空间数据库的对应的图层中。

同时由于乡镇区划、面状河流、线状河流、湖泊水库的现势性已不能满足我局各业务部门应用需求，本项目需要对乡镇区划、面状河流、线状河流、湖泊水库进行数据更新，以满足我局应用需求。

1.2.4饮用水源数据加工

饮用水源数据目前是以文字的形式进行描述，本项目需对88个城市级饮用水源进行空间化处理，并更新环保基础空间数据库中对应的图层。涉及图层包括饮用水源地、饮用水保护区、饮用水源监测断面和取水口等图层。

饮用水源资料描述参考如下：

| 饮用水源地类型 | 一级保护区 |  | 二级保护区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水域范围 | 陆域范围 | 水域范围 | 陆域范围 |
| 水库型 | 取水口半径xx米范围内的整个水域。 | 取水口侧正常水位线以上xx米范围内的陆域，但不超过集雨区范围。 | 一级保护区边界外的整个水域。 | 正常水位线以上（一级保护区以外），水平距离xx米区域。 |
| 地下水型 | 以取水口为圆心，半径xx米的圆形区域。 | 以取水口为圆心，半径xx米的圆形区域。 | 以取水口为圆心，半径xx米的圆形区域。 | 以取水口为圆心，半径xx米的圆形区域。 |
| 河流型 | 取水点上游xx米至下游xx米，5年一遇洪水所能淹没的水域。 | 河岸两侧纵深各xx米的陆域,陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同。 | 取水口上游xx米，下游xx米，一级保护区向外10年一遇洪水所能淹没的水域。 | 河岸两侧纵深各xx米的陆域，但不超过分水岭，陆域沿岸长度与二级保护区水域长度相同。 |

1.2.5重点整治流域水系工程数据加工

重点整治流域水系工程如下：

| 序号 | 工程名称 |
| --- | --- |
| 1 | 乌江 |
| 2 | 临江河 |
| 3 | 大溪河 |
| 4 | 綦江河 |
| 5 | 晒网坝重点控制单元 |
| 6 | 大洪湖 |
| 7 | 主城区水污染防治 |
| 8 | 北温泉重点控制单元 |
| 9 | 清溪场重点控制单元 |
| 10 | 黔江区城市饮用水 |
| 11 | 荣昌区水污染防治 |
| 12 | 任市河 |

本项目需基于环保基础空间数据库中的水系数据，结合水系重点整治工程业务需求（考虑水系与断面、水系与乡镇区划、水系连通关系等），设计重点整治流域水系工程模型，并进行数据加工处理，最后更新环保基础空间数据库中对应的图层。

1.3环保空间数据管理系统建设

环保空间数据系统的建设内容主要包括“数据管理子系统”、“数据服务发布子系统”、“数据资源浏览子系统”、“权限管理子系统”、“日志管理子系统”5个子系统，通过平台的建设，实现环保空间数据和环保空间数据资源目录的管理、环保空间数据的发布和管理、环保空间数据资源展示、数据和功能权限管理。

1.3.1数据管理子系统

数据管理子系统用于管理环保基础空间数据，能够对基础空间数据库和发布库进行更新、维护服务、信息展示以及日常管理。

1.3.1.1基础地图操作

对地图进行缩放平移等操作。

1.3.1.2地图图层控制

实现图层分类列表中业务图层可视控制实现(显示与关闭图层)。根据地图图层类别将数据进行分层展示，并可控制图层的开关，

1.3.1.3环保空间数据查询

可在地图上根据给定的空间几何图形及属性条件灵活查询各类环保空间要素。

1.3.1.4环保空间数据目录管理

环保空间数据是环保GIS系统的基石，许多GIS相关系统都需要与其进行数据访问；因此建立环保空间信息资源目录对将空间数据作为一个独立单元对外提供服务及和以结构化数据为核心的数据中心主体数据整合为统一的资源目录有重要的支持作用。

环保空间数据目录的管理应支持资源的按基础地理空间、环保专题空间和专题应用空间分类管理，以及数据资源类别的添加、编辑、查询、删除、查看等操作。

1.3.1.5空间表管理

支持对空间表的管理，包括空间表中字段的添加、删除和修改，以及对空间表的添加、删除。

1.3.1.6空间数据导出

根据数据模型、数据资源目录分类，开发空间数据导出辅助工具或功能，将空间数据导出为常见的空间数据格式以及图形格式。

1.3.1.7空间数据导入

根据数据模型、数据资源目录分类，设计并实现环保空间数据的导入规则，开发相应的辅助工具，满足空间数据的初始化导入和后期增量数据导入的需求。

开发空间数据导入辅助工具或功能，能够结合数据建模建库规则实现空间数据(包括SDE数据与SHP等文件数据)的手工或自动批量导入。

提供空间数据点位标注功能，空间点位属性信息录入功能。

1.3.1.8元数据管理

支持对空间数据的元数据进行管理。

1.3.1.9数据备份

提供数据备份功能，分为自动定期备份和手工备份。可以对整体数据库进行备份，提高数据的容灾性。

1.3.1.10数据还原

通过将备份的数据还原到系统，主要针对系统数据库破坏或者数据误操作等情况。

1.3.2数据服务发布子系统

基于地理信息聚合服务技术，将数据资源按照资源的类别建立标准数据服务，提供地理空间信息服务。

1.3.2.1要素服务发布

利用地理信息聚合服务技术，将饮用水源地、饮用水保护区、监测断面、污染源企业、畜禽养殖、排污口、水功能区、水文站点、生态功能区划、生态保护红线、流域、自然保护区等不同种类的环保空间矢量要素聚合并发布为服务，通过服务可对空间矢量要素查询和修改。

1.3.2.2功能服务

将空间分析功能、地图查找服务等地理信息空间功能操作发布为服务。

1.3.2.3 OGC标准服务

能够发布基于OGC标准的服务，包括WMS服务、WFS服务、WCS服务等。

1.3.2.4KML服务

能够发布Google KML格式服务服务。

1.3.2.5海量栅格地图服务发布

优化地图发布技术，解决现有地图发布效率低下的问题,并采用地理信息聚合技术将现有栅格地图进行重新整合，发布为新的服务。

1.3.2.6数据服务目录

需基于提供的各类服务，形成数据服务目录，对数据服务进行分类、分权限管理，目录内容可配置、可管理，建立专用于对外部共享的共享数据服务目录。

需实现目录服务的创建、维护、检索、管理等功能，还需实现按部门、按服务调用等多种灵活的服务目录分类方式查询，为信息共享交换提供服务。

建立数据服务拓扑，可以查看服务、应用之间的调用关系和日志信息。

根据数据服务目录，提供每一个数据服务的技术文档，包括服务描述，基于的数据源，所需参数据，返回结果等。

1.3.2.7地理处理服务

将空间分析工具发布为服务器上的地理处理服务。

1.3.2.8服务发布审批管理

对不同类型的数据和服务的发布均需要进行审批，发布申请通过才可对外提供数据服务。

1.3.2.9数据服务性能测试

提供所有已发布且正在运行的服务性能测试页面，用于监测各项服务是否处于正常状态。

1.3.3数据资源浏览子系统

将基础空间数据资源和发布库资源以目录和地图结合的方式进行浏览查询，浏览和查询空间数据资源信息，展示发布的服务信息。

1.3.3.1基础空间库资源目录浏览

在系统中将基础库的资源目录进行展示。

1.3.3.2发布库资源目录浏览

在系统中将发布库的资源目录进行展示。

1.3.3.3数据服务目录浏览

在系统中将以发布的服务归类展示。

1.3.3.4专题图数据信息浏览

将专题数据的信息进行展示。

1.3.3.5数据和服务资源使用管理

提供数据和服务资源使用申请入口，可对数据和服务的使用进行申请并进行相应的审批。

1.3.3.6数据资源综合查询

提供基本的地图操作，将不同种类不同类型的空间数据进行综合的叠加展示。采用空间查询、属性查询、行政区划查询以及自定义查询等方式，对环保相关的各类专题信息进行查询并展示。

1.3.4权限管理子系统

权限管理子系统主要用于对平台中的数据浏览、服务调用、功能使用等进行授权。平台应使用我局已有的用户数据，并按照部门职能、部门管理级别等进行用户角色分配。

需提供控制访问功能，只有被授权的用户才能访问系统，并且只能访问其权限之内的功能和数据，对于同一个服务和系统，市局可以访问所有信息，区县用户只能访问该区县的信息。

需支持用户、角色等多种授权对象，以功能、指标、数据分类为权限单位，向授权对象赋予不同粒度的访问权限。需提供用户权限查询功能，查询方式包括以用户为单位和以权限为单位，以用户为单位是指查看用户拥有哪些权限，以权限为单位是指查看权限被授予了哪些用户。

1.3.5日志管理子系统

日志管理主要管理系统日志，系统日志是指记录系统各模块的运行状态，管理人员可对系统运行情况进行跟踪，在系统出现故障的时候能根据日志快速进行问题排查。日志主要对用户的登录、系统运行故障、数据服务的使用情况等信息进行自动记录，并可以对日志信息进行查看和统计。

1.4建立环保基础空间数据与现有环保数据中心关联模型

分析现有环保数据中心数据资源情况，建立环保基础空间数据库与现有环保数据中心关联模型。

1.5提供专题制图作业指导书

提供污染源、环境质量、功能区划等专题分布图的专题制图作业指导书。

2.安全性要求

为保障和维护环保空间数据安全，所涉及空间数据加工工作需在采购人指定的场所和计算机上完成，并且数据需全部存储至内网环保。供应商涉及的开发服务的代码及系统运行需满足三级等保中对应用系统部署、使用、管理等要求。根据采购人业务需要制定文件数据或数据库数据的备份策略、完成备份计划的部署。

3.运行性能需求

- 本项目需为市环保局和区县环保局各业务系统提供空间数据服务，因此，要求系统具有较好的并发操作性，满足8小时工作时间上50个用户的并发操作；且要求系统安全性高，稳定好，系统总体平均可用率在99.9%以上，地图访问效率响应时间小于3S。

## 四、技术方案要求

- 1.总体架构

- 充分理解任务书提出的总体架构，对系统框架和数据库框架进行设计，指出本项目建设中的重点、难点及风险，提出本项目建设中拟采用的关键技术。

- 2.设计方案

- 2.1充分理解现有环保基础空间数据内容，设计环保基础空间数据模型（含逻辑设计和物理设计）和相关技术参数，提出切实可行的解决方案。

- 2.2充分理解环保空间数据坐标转换要求，提出切实可行的技术路线，并保证转换后的数据可满足业务应用。

- 2.3充分理解环保基础空间数据库入库及更新的工作内容，提出切实可行的数据入库及更新流程和方法。

- 2.4充分理解饮用水源数据加工要求和内容，对水库型、地下水型、河流型等三类饮用水源地的现有资料进行分析，提出切实可行的数据加工流程和方法。

- 2.5充分理解重点整治流域水系工程数据加工要求和内容，结合自身对项目理解和业务需求，充分考虑可行性和使用效率，设计重点整治流域水系工程数据模型（含逻辑设计和物理设计），并提出切实可行的数据加工流程和方法。

- 2.6充分理解平台各个子系统之间的关系，并阐述系统之间的关系和平台的建设成效。

- 2.7充分理解数据服务发布子系统，满足招标要求，提出切实可行的解决方案。

# 第三篇  项目商务要求

## 一、实施时间、实施地点及验收方式

（一）实施时间

1.2017年9月底前，完成本期要求的空间数据建设工作。

2.2017年11月底前，完成空间数据平台建设，并上线试运行。

3.2017年12月底前，完成相关规范编制和用户培训。

4.售后服务期：本项目售后服务期为2年，从项目终验后开始计时。售后服务期内提供驻场运维服务。

（二）实施地点及人员要求

本项目要求驻场实施开发及相关服务

实施地点：采购人指定地点。

人员要求：投标人明确提出在项目各实施阶段和售后服务期，针对本项目要求的各项任务，派驻本项目的工作人员清单及资质证明。

（三）验收方式

项目建设完工后按以下步骤组织开展相关验收工作：

1.项目初步验收（初验）：完成项目所需的数据加工整理，系统开发及数据加工整理主体工作实施完成并部署完成后，中标供应商可向采购人申请进行项目建设的初步验收。采购人在接到正式初验申请后，组织对项目功能及性能指标、系统运行情况、合同内容、三级等保要求等进行总体检查/检测。若初验不合格，中标供应商应对采购人提出的问题及建议进行整改，完成后重新向采购人提出初验申请。

2.项目最终验收（终验）：初验合格之日起3个月内为试运行期。所有合同内容执行完毕、试运行期结束、且试运行期间发现的问题均已得到满意的解决后，中标供应商可向采购人提交详实的最终验收方案和验收申请。采购人在接到申请手续后5个工作日内，可根据合同及技术需求书和有关规定进行修改和补充。经中标供应商、采购人双方共同组织对系统试运行各项功能指标进行检测验收，确认满足合同要求后，形成最终验收文件，项目整体进入正式运行期。

只有当下列条件满足时，才视同验收合格：

2.1系统技术资料齐全。

2.2系统试运行期间性能指标达到或超过规定的标准。

2.3在性能测试和试运行时所暴露的问题已获得令用户完全满意的解决。

2.4所有培训内容已执行完成。

以上所述各项验收工作，采购人在接到中标供应商正式申请后，原则上应在10个工作日内组织相关验收工作；超过30日且未组织验收或未向申请方提出书面质疑的，自动视为验收合格。

## 二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：提供服务内容及达到服务需求涉及的相关人员工资、交通、食宿、差旅、税费等完成本项目的全部费用。

## 三、其它要求

（一）应用系统开发应严格按照国家软件工程规范进行，供应商必须根据开发进度及时提供或协助采购人收取有关文档，包括：

1.《项目开发计划》

2.需求分析阶段：《软件需求说明书》

3.设计阶段：《数据库设计说明书》

4.测试阶段：《测试报告》

5.上线阶段：《试运行/上线报告》

6.过程文档：《例会记录》、《培训计划》、《培训记录》

7.交付使用：《系统安装维护手册》、《系统使用手册》和软件开发相关源代码

8. 《环保空间数据建库技术规程》、 《空间数据发布规范》、 《数据服务使用接口规范》、 《环保空间元数据规范》等资料

9. 项目验收技术报告和工作报告

10与工程相关的其他文档。

## 四、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

（1）供应商应明确承诺：终验合格后，提供2年免费升级、功能维护、数据更新维护、日常系统使用维护服务。质保期外提供与质保期内相同内容的服务并给予优惠；

（2）供应商投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定；

（3）供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行；

（4）供应商投标产品由厂家（指产品生产厂家，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附厂家售后服务承诺。

（二）售后服务内容

供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务，并提供书面的技术服务承诺，明确售后服务的服务方式、范围、内容：

（1）质量保证期内服务要求

——电话或电子邮件服务

7×24小时电话或电子邮件服务，l小时内做出明确响应和安排，非灾难性问题在2小时内解决，并做出故障诊断报告；

——现场响应

项目实施期内和终验后一年的质保期内，中标人需提供至少2名熟悉本系统的工程师到需方指定的办公场地进行驻场技术服务。

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商和厂家应在1小时内采取相应措施（远郊区4小时内到达现场），提供上门服务，确保产品正常工作；无法在2小时内解决的，应在8小时内提供备用产品，使用户能够正常使用。

如需现场服务的，具有解决故障能力的工程师应在1小时内到达现场（远郊区4小时内到达现场）；

——技术升级

在质保期内，如果供应商和厂家的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商和厂家应对采购人进行升级服务。

（2）质保期外服务要求

——质量保证期过后，原供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务；

——质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和厂家提供售后服务的，该供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务。

3. 故障响应时间要求

供应商接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应，1小内到达现场（远郊区4小时内到达现场）进行处理。

## 五、项目管理要求

（一）项目管理总体要求

1.供应商应充分考虑满足项目的建设要求，提出完整的项目管理、系统设计与开发、软件培训、项目验收、技术支持方案以及供应商人力资源供给方案。

2.供应商应书面明确实施项目的人员配置管理计划，包括组织结构、项目负责人、组成人员及分工职责。

3.供应商一旦成交必须提供项目的详细工作日程表和人员配备方案，明确工作地点、起止时间，项目负责人及主要人员应与响应文件一致，并经采购人审核、批准。

4.依照投标文件中项目组织承诺，中标供应商必须保证其所有项目人员到位并保持稳定，包括项目主要管理者、技术负责人必须保证项目现场工作时间等。如因特殊情况发生任何人员变更，须将变更人及其工作影响、替换人资历等情况以书面材料报告采购人审查。因中标供应商原因的人员变更所造成的任何项目质量、进度不良后果，须由中标供应商承担一切责任。此外，根据项目质量和进度的需要，中标供应商应及时充实相应的项目管理人员和技术实施人员。中标供应商必须无条件接受采购人任何形式的监督检查，并承担因其人员不足、不到位所导致影响项目质量、进度的违约责任。

5.中标供应商在项目实施过程中出现资源、进度、质量协调控制不力的情况，采购人有权要求更换项目负责人，中标供应商必须予以配合，并确保不影响项目建设的进度和质量。

6.中标供应商在项目实施过程中提交的文档一律采用书面形式（同时提交相应的电子文档），提交的技术文档必须附上本单位的质量审核记录。

7.在工程建设过程中，采购人可以采用发送工作联络单方式与中标供应商衔接工作，中标供应商不得拒绝接收工作联络单。

（二）计划与进度管理要求

1.采购人有权监督和管理项目的测试、安装、调试、故障诊断、系统开发和验收等各项工作，供应商必须接受并服从采购人的监督、管理要求，无条件提供中间过程工作成果。

2.供应商一旦成交必须提交正式工作方案，明确项目工作的方式、方法、过程步骤、按阶段分解的详细计划、对应计划应提交的工作成果、需要采购人协调与配合的事项，并经采购人审核、批准。

3.中标供应商在项目实施过程中必须分别按周、月提交进度报告，对项目问题及进度延迟原因进行说明，制定合理的解决措施并有效执行。

4.中标供应商在项目实施过程中应加强问题管理，特别对采购人提出的问题应在约定的时间内及时解决，并提交书面报告，否则由此导致的进度延迟责任由中标供应商承担。

（三）质量要求

1.供应商应按ISO9001质量管理体系规范要求，针对项目实施过程及交付结果进行质量规划、管理、控制。

2.供应商一旦成交必须提交正式的质量计划，明确质量控制点、控制内容、质量要求、检查记录要求，并经采购人审核、批准。

3.中标供应商在项目实施过程中应开展质量保证活动，所提交的进度报告应包括质量报告内容，对质量问题制定改进措施并有效执行。

4.中标供应商必须接受采购人的质量监督检查，提供真实有效的相关质量活动记录、证据，无条件接受采购人提出的质量问题整改要求，承担质量责任及因质量问题导致的进度延迟责任。

（四）系统测试和验收方案

供应商须提出本项目的测试方案和验收方案。明确技术措施、与其他分项目衔接方法、测试步骤；提出需经业主参与的方案审查和测试的程序及初步计划。

## 六、付款方式

项目合同款分两次支付：

（一）第一次支付：中标供应商按采购合同交货并安装调试完成，经初步验收合格后采购人出具项目初步验收报告。中标人向采购人开具合同总价60%的发票，

采购人审核采购合同、初步验收报告、发票复印件（加盖采购单位财务章）、资金支付申请表等材料，资料审核通过后，以转账方式向中标人支付60%的合同款。

（二）第二次支付：中标供应商按采购合同交货并安装调试完成，经最终验收合格后采购人出具项目最终验收报告。中标人向采购人开具合同总价40%的发票，并向采购人开户银行汇入合同总价10%的履约保证金。

采购人审核采购合同、最终验收报告、发票复印件（加盖采购单位财务章）、资金支付申请表等材料，付款资料审核通过后，以转账方式向中标人支付剩余的40%合同款。

（三）质保期满后，采购人无息退还履约保证金。

## 七、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用中标供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 八、培训

（一）中标供应商提供足够的培训计划，需针对市局信息中心提供免费的系统管理人员、使用人员相关培训工作，使其能够掌握日常的操作和管理技能，具体培训安排如下：

（二）培训对象：信息中心系统管理维护人员、使用人员。

（三）培训内容：本项目所涉及的所有软件系统的基本原理、技术特性、日常操作、运行管理等，以及中标供应商认为需要培训的内容。

（四）培训教材：针对系统管理人员、使用人员分别提供培训教材，教材包括纸质版和电子版。

（五）培训日期及方式：由中标供应商与用户双方共同商定。

## 九、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性谈判其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款

## 一、评标方法

（一）评标方法定义

本项目采用综合评分法进行评标。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为105分。

（二）评标程序

评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。

评标委员会成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作。评标委员会按以下程序独立履行评审职责：

1.资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）； 投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加投标。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供上一年度财务状况报告（表）复印件，本年度新成立的公司提供投标截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。（新成立公司不足一个月的除外） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人提供书面声明（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 税务登记证（副本）复印件（注）和社会保险缴纳证明材料 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 1.投标人提供书面声明（见格式文件）； 2.投标人提供信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）以下内容的查询结果网页打印件并加盖投标人公章（查询信息为投标人名称） 2.1“信用信息”查询结果； 2.2“失信被执行人”查询结果； 2.3“重大税收违法案件当事人名单”查询结果； 2.4“行政处罚”查询结果。 3.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果，提供查询结果网页打印件并加盖投标人公章 4.以上查询时间为本项目采购公告发布之日起至投标截止时间前。（网页打印件应显示查询时间；若网页打印件未显示查询时间，投标人应自行标注查询时间） |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按第一篇“（二）特定资格条件”的要求提交 |
| 3 | 投标保证金 |  | 投标保证金到账截止时间前提交足额投标保证金 |

注：

以联合体投标的，共同投标协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行投标和澄清。法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。联合体各方均应满足投标人资格要求（详见“第一篇”）。

投标人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

2.符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合招标文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。 |
|  |  | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 招标文件的响应程度审查 | 投标文件内容 | 对招标文件第二篇规定的招标内容作出响应。 |
|  |  | 投标有效期 | 满足招标文件规定。 |

3.澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估。

若同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购招标中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算。评标中在其他条件（资格性检查、符合性检查）合格的前提下，选取报价最低的供应商进入评标，舍掉其他供应商。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格性检查、符合性检查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评审组长组织评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

5.推荐中标候选人名单。按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本分包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；若综合得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列；若综合得分、投标报价、技术指标均相同的，按商务部分的优劣顺序排列。技术部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。

## 二、评标标准

| 序号 |  | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 投标报价 （20%） | 20 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（注） |
| 2 |  | 技术部分 （45%） | 20 | 1.起评分： 有效投标人的起评分为20分。 2.扣分项： 技术参数达不到招标文件要求的，每负偏离1条从起评分中扣除2分；有5条不满足招标文件要求的，技术部分得分为0分。 | 注：严禁对招标文件通过简单复制作为投标应答，必须就本招标文件“第二篇项目技术规格、数量及质量要求”的“三、招标项目技术及质量需求”的每项任务逐一作出应答，应答内容至少应包括对该项任务的理解和详细的解决方案。 |
|  |  |  | 25 | 技术方案评分： A、总体架构（满分4分） 充分理解任务书提出的总体架构，对系统框架和数据库框架进行设计，指出本项目建设中的重点、难点及风险，提出本项目建设中拟采用的关键技术。优得4分，良好得2分，差或未提供得0分。 B、设计方案（21分） 1. 充分理解现有环保基础空间数据内容，设计环保基础空间数据模型（含逻辑设计和物理设计）和相关技术参数，提出切实可行的解决方案。优得3分，良好得1.5分，差或未提供得0分。 2.充分理解环保空间数据坐标转换要求，提出切实可行的技术路线，并保证转换后的数据可满足业务应用。优得3分，良好得1.5分，差或未提供得0分。 3.充分理解环保基础空间数据库入库及更新的工作内容，提出切实可行数据入库及更新流程和方法。优得3分，良好得1.5分，差或未提供得0分。 4. 充分理解饮用水源数据加工要求和内容，对水库型、地下水型、河流型等三类饮用水源地的现有资料进行分析，提出切实可行的数据加工流程和方法。优得3分，良好得1.5分，差或未提供得0分。 5. 充分理解重点整治流域水系工程数据加工要求和内容，结合自身对项目理解和业务需求，充分考虑可行性和使用效率，设计重点整治流域水系工程数据模型（含逻辑设计和物理设计），并提出切实可行的数据加工流程和方法。优得3分，良好得1.5分，差或未提供得0分。 6.充分理解平台各个子系统之间的关系，并阐述系统之间的关系和平台的建设成效。优得3分，良好得1.5分，差或未提供得0分。 7.充分理解数据服务发布子系统，满足招标要求，提出切实可行的解决方案。优得3分，良好得1.5分，差或未提供得0分。 | 必须就本招标文件“第二篇项目技术规格、数量及质量要求”的“四、技术方案要求”的每项任务逐一作出应答，应答内容至少应包括对该项任务的理解和详细的解决方案。 |
| 投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务要求”，交货期、质量保证期不满足招标文件要求的为无效投标，其它商务要求有一条不满足的，商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 商务部分 | 投标人实力（10%） | 10 | 1、具有《涉密系统集成资质管理办法》中规定的涉密信息系统集成甲级资质的得2分； 2、投标人获得ISO27001信息安全管理体系认证得2分； 3、投标供应商获得“中国地理信息产业百强企业”的得1分； 4、投标人获得过省（直辖市）级信息化主管部门颁发的“诚信系统集成企业”得1分； 5、投标人具有栅格地图发布技术相关发明专利的得2分。 6、投标人具有地理信息聚合技术类的计算机软件著作权登记证书的得2分； | 需提供证书复印件并加盖投标人公章。如无证明将视为不满足得分条件。 |
|  |  | 服务能力 （12%） | 12 | 1.投标人在重庆市注册或者注册有分公司的，得3分；在重庆市有办事处或服务机构的得1分。（提供投标人或者分公司营业执照副本的复印件并加盖投标人公章,办事处或者服务机构出具证明材料并加盖投标人公章） 2.实施团队能力要求6分 2.1项目团队成员同时具有高级工程师和注册测绘师证书的人员4人及以上且工程师15人及以上者得4分；具有高级工程师2人及以上且工程师10人及以上者得2分；具有高级工程师1人及以上且工程师5人以上者1分；其他不得分。此项需提供证书复印件加盖公章,提供投标截止日期前三个月为上述证书所有者缴纳的社保凭证加盖公章。 2.2具有国家测绘部门颁发的涉密测绘成果管理人员培训合格证，每个加0.5分，最高2分。 3.售后服务机构设置3分 投标人在重庆市具有稳定的技术服务机构，人员规模不得少于5人，满足得1分，每超过3人，加1分，最多得3分，不满足或不能提供上述证明材料得0分。此项需提供证书或者公司人员的社保证明复印件加盖公章,提供投标截止日期前三个月为上述证书所有者缴纳的社保凭证加盖公章。 | 投标人需提供服务机构概况的说明材料及服务机构在重庆市注册证明文件（提供重庆市相关主管部门颁发的营业执照或税务登记证证明文件复印件并加盖投标人公章）。 |
|  |  | 培训 （3%） | 3 | 根据培训方案中承诺的培训内容、培训课时、培训地点、培训人数、师资力量以及是否免费等进行评分。优得3分，良好得1.5分，差或未提供得0分。 |  |
|  |  | 业绩 （10%） | 10 | 1.投标人独立完成过200万及以上省级（含省级）以上政府机关、事业单位基础空间数据建库或GIS应用软件项目的得2分，没有的不得分。 2.投标人独立完成过省级（含省级）以上政府机关、事业单位委托的水资源相关管理系统项目的得2分，没有的不得分。 3.投标人独立完成过省级（含省级）以上政府机关、事业单位委托的企业专题数据采集建库相关项目的得2分，其他数据采集建库项目的得1分，没有的不得分。 4.投标人独立完成过基于空间数据坐标转换技术的应用项目的得2分，没有的不得分。 5.投标人承担过基础数据规范编制项目的得2分，没有的不得分。 | 投标人提供的项目合同或者正式等证明文件复印件并加盖投标人公章。 |
| 4 | 其他 | 政策性加分 （5%） | 1.投标产品列入最新一期节能产品政府采购清单未标注“★”的有一款得1分，最多得3分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）； 2.投标产品列入最新一期环境标志产品政府采购清单的，有一款得0.5分，最多加1分； 3.所投分包的所有投标产品的原产地在西部地区的，得1分。 说明： 节能、环保以国家财政部等部门发布的最新一期《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》为准（投标人须提供所投产品在《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中相应页面的打印或复印材料，未按要求提供的不得分）； |  |  |

注：关于小微企业报价扣除比例说明

1.关于小微企业：

按<关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）之规定，中小企业的标准为：

1.1提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

1.2本规定所称中小企业划分标准按照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，须提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件。

1.3小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

2.依照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

2.1监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2. 2监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.具体投标报价扣除比例说明：

3.1投标人为非联合体投标的，对小型企业给予6%的扣除，微型企业给予8%的扣除（注册资金十五万及以下的微型企业给予10%的扣除），以扣除后的报价参与评审。

3.2投标人为联合体投标的，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，与小型企业联合的可给予联合体2%的报价扣除，与微型企业联合的可给予联合体3%的报价扣除。

## 三、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）投标人未在投标保证金到账截止时间前提交足额投标保证金的；

（二）投标人未通过资格性检查或投标文件未通过符合性检查的；

（三）投标人超出其营业执照或事业单位法人证书上经营范围（业务范围）投标的；

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，上述投标人的投标均无效；

（五）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（六）同一合同项（分包）的货物，制造商参与投标，再委托代理商参与投标的；

（七）投标文件未按照招标文件第七篇投标文件格式中所规定签字、盖章的；

（八）投标文件出现多个投标方案或投标报价的；

（九）投标报价超出招标文件规定的采购预算的；

（十）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（十一）投标人的交货期（或为：实施时间）、质量保证期及投标有效期不满足招标文件要求的；

（十二）投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

（十三）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的。

## 四、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇  投标人须知

## 一、投标人

（一）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、补遗文件的内容。

（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）联合投标

1.两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均应满足投标人资格要求（详见“第一篇”）。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.联合体各方之间应当签订共同投标协议，共同投标协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行投标和澄清。共同投标协议应明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。

4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

5.联合体投标业绩计算，按照共同投标协议分工认定。

6.以联合体形式参加投标的，联合体各方均应提供：“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”的书面声明、信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”（包括“失信被执行人”及“重大税收违法案件当事人名单”）及“行政处罚”查询结果以及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为纪录名单”查询结果（上述两个网站查询结果网页打印件并加盖投标人公章）。查询时间为本项目采购公告发布之日起至投标截止时间前。（网页打印件应显示查询时间；若网页打印件未显示查询时间，投标人应自行标注查询时间）

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止日期后九十天内。

（四）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定缴纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天内继续有效。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.采购代理机构在《中标通知书》发出后五个工作日内无息退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后五个工作日无息退还中标人的投标保证金。

6.供应商有下列情形之一的，投标保证金将不予退还，由采购代理机构上缴国库：

6.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

（五）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为文件载体）。每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的递交

1.投标文件的密封与标记

1.1投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

1.2封套的封口处应加盖投标人公章或由法定代表人授权代表签字

2.如果投标文件通过邮寄递交，投标人应将投标文件用内、外两层封套密封。

2.1内层封套的封装与标记同 “1、”款规定。

2.2外层封套装入“1、”款所述全部内封资料，并注明招标编号、项目名称、采购代理机构名称及地址。同时应写明投标人的名称、地址，以便将迟交的投标文件原封退还。

3.如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对投标文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

## 四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购代理机构主持，邀请采购人、投标人、财政部门和有关监督部门代表参加，财政部门和有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构人员检查投标文件密封情况并公证；经确认密封完好的投标文件，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣读投标文件正本“开标一览表”的投标人名称和投标报价，以及招标文件允许的备选投标方案和投标文件的其他主要内容并记录。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由招标采购单位指定专人负责记录，并存档备查。

## 五、评标

见第四篇“评标”内容。

## 六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1.采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。

2.采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中按顺序确定中标人，确认后，采购代理机构在“重庆市政府采购网”对评标结果进行公告。

3.公告内容包括招标项目名称、中标人名单、评标委员会成员名单、采购代理机构联系人和电话。

4.如有投标人对评标结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出中标通知书。

5.中标人变更

5.1中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。若确定下一候选人为中标人的，必须符合以下条件：

5.1.1拟中标金额在500万元及以下的，报价不超过前一名报价5%的中标候选人；

5.1.2拟中标金额在500（不含）～1000（不含）万元的，报价不超过前一名报价4%的中标候选人；

5.1.3拟中标金额在1000万元及以上的，报价不超过前一名报价3%的中标候选人。

5.2中标人无充分理由放弃中标的，采购人将会同采购代理机构把相关情况报财政部门，财政部门将根据财政部十八号令第七十五条的规定对违规供应商进行处罚。

## 七、中标通知书

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 八、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1.招标文件公告期限为采购公告发出之日起五个工作日，投标人对招标文件如有异议，应在招标文件公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。

2. 中标结果公告期限为中标结果公告发出之日起一个工作日，投标人对中标结果如有异议，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。

3.供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

（二）质疑答复时限

采购人、采购代理机构在收到投标人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）不予受理或暂缓受理

1.质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑供应商参与了投标活动后，再对招标文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2.质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知投标人补充材料。投标人及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书格式和内容不符合国家或重庆市相关规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

2.3质疑书副本数量不足的。

（四）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2.在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内（进行调查取证或者组织质证时间除外）对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在重庆市政府采购网公告投诉处理决定书。

## 九、招标代理服务费

（一）投标人中标后向采购代理机构缴纳招标代理服务费，招标代理服务费的收取标准按照以下标准执行:

| 招标类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.0%=1万元

（500-100）万元×0.7%=2.8万元

（1000-500）×0.55%=2.75万元

（5000-1000）×0.35%=14万元

（6000-5000）×0.2%=2万元

合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55（万元）

（二）招标代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆招标采购（集团）有限责任公司

开户行：工商银行重庆五江支行

账  号：3100031009100026378

说明：中标人为微型企业且所供应的产品为微型企业生产的免收采购代理服务费，微型企业的认定标准详见本篇。

## 十、交易服务费

投标人中标后向“重庆联合产权交易所集团股份有限公司”缴纳交易服务费，服务费的收取标准按照渝价〔2016〕232号文件执行。中标人的交易服务费从投标保证金中扣除。

说明：中标人为微型企业且所投标产品为微型企业生产的，免收交易服务费，微型企业的认定标准详见本项目招标文件“第四篇”。

## 十一、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在重庆市政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在招标文件中予以约定。中标人履约完毕后，采购人应按招标文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

## 十二、政府采购信用融资

投标人参与重庆市政府采购活动，成为中标人，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

# 第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

## 一、合同主要条款

- 1.定义

- 1.1甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

- 1.2乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

- 1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

- 1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

- 1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

- 2.货物内容

- 合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

- 3.合同价格

- 3.1合同价格即合同总价。

- 3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

- 3.3合同货物单价为不变价。

- 4.转包或分包

- 4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

- 4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

- 4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5.质量保证及售后服务

5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务要求”中售后服务的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6.付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

7.检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8.索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9.知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 10.合同争议的解决

- 10.1当事人友好协商达成一致

- 10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

- 11.违约责任

- 按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

- 12.合同生效及其它

- 12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

- 12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

- 12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

- 12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

- 12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

## 二、政府采购合同（格式）

重庆市政府采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 | 总价 |  | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 其他约定事项： 1.招标文件及其补遗文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，采购代理机构1份，财政部门1份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  | 采购代理机构：重庆市政府采购中心 地址： 重庆市江北五里店五简路2号重庆咨询大厦B幢 电话： 传真： 授权代表： |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

# 第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）上一年度财务状况报告（表）复印件，本年度新成立的公司提供投标截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件

（六）书面声明（格式）

（七）税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料

（八）信用中国网站及中国政府采购网查询结果（查询时间为本项目采购公告发布之日起至投标截止时间前）

1. 信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果（提供查询结果网页打印件并加盖投标人公章）

1.1“信用信息”查询结果；

1.2“失信被执行人”查询结果；

1.3“重大税收违法案件当事人名单”查询结果；

1.4“行政处罚”查询结果。

2. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）（提供查询结果网页打印件并加盖投标人公章）

“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果。

（九）特定资格条件证书或证明文件

说明：投标人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）投标人小微企业证明文件、书面承诺书及商务承诺

（三）商务条款差异表

（四）售后服务承诺

四、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

（三）技术条款差异表

五、其他

（一）投标保证金缴纳情况证明文件

（二）其他与项目有关的资料（自附）

## 一、经济文件

（一）开标一览表

招标项目名称：

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包号 | 分包名称 | 数量 | 投标报价（小写） | 交货期（或为：实施时间） | 交货地点（或为：实施地点） |
| 投标报价（大写）： |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

投标人                                   法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

3.若以联合体参与投标的，应在“投标人名称”处注明所有联合体名称。“投标人”处至少应加盖联合体主办方（主体）公章。

（二）分项报价明细表

招标项目名称：

单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 9 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 10 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 11 | …… |  |  |  | / |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |  |  |

投标人：                                  法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

## 二、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

注：

若为联合体投标的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（五）上一年度财务状况报告（表）复印件，本年度新成立的公司提供投标截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件（新成立公司不足一个月的除外）

（六）书面声明

招标项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（七）税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料

（八）信用中国网站及中国政府采购网查询结果（查询时间为本项目采购公告发布之日起至投标截止时间前）

1. 信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果（提供查询结果网页打印件并加盖投标人公章）

1.1“信用信息”查询结果；

1.2“失信被执行人”查询结果；

1.3“重大税收违法案件当事人名单”查询结果；

1.4“行政处罚”查询结果。

2. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）（提供查询结果网页打印件并加盖投标人公章）

“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果。

（九）特定资格条件证书或证明文件

说明：投标人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：

致：                    （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（投标人公章）

年    月   日

（二）投标人小微企业证明文件、书面承诺书及商务承诺

- 1.投标人提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的证明文件

- 2.书面承诺书

- 书面承诺书

招标项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司符合工信部联企业〔2011〕300号中微型企业的认定标准，属于微型企业，并且对于本次项目我公司仅提供本企业或其他微型企业（企业名称：          ）制造的货物、承担的工程或者服务。我方对以上声明负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

- 年   月   日

- 3.商务部分（包括但不限于）：

- 3.1质保期；

- 3.2售后服务能力情况；

- 3.3培训；

- 3.4业绩。

- （三）商务条款差异表

- 招标项目名称：

| - 序号 | - 招标商务要求 | - 投标商务应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3.该表可扩展。

（四）售后服务承诺（格式自定）

注：提供投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构）出具的售后服务承诺

## 四、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

说明：节能、环保以国家财政部等部门发布的最新一期《节能产品政府采购清单》

和《环境标志产品政府采购清单》为准（投标人须提供所投产品在《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中相应页面的打印或复印材料，未按要求提供的不得分。

（三）技术条款差异表

- 招标项目名称：

| - 序号 | - 招标要求 | - 投标应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

## 五、其他

（一）投标保证金缴纳情况证明文件

（二）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）