- 竞争性磋商文件

采购计划编号：19C0371

采购执行编号：GCZB-CG-0193

项 目 名 称：环保业务应用系统首次运维及升级改造项目

采购人：重庆市环境保护信息中心

采购代理机构：重庆国创招标代理有限公司

- 二〇一九年五月

- 目   录

第一篇  采购邀请书	4

一、竞争性磋商内容	4

二、资金来源	4

三、供应商资格条件	4

四、磋商有关说明	4

五、磋商保证金	5

六、采购项目需落实的政府采购政策	5

七、其它有关规定	6

八、现场踏勘	6

九、联系方式	6

第二篇 采购服务需求	7

一、 项目内容一览表	7

二、 项目基本概况介绍	7

三、 服务及质量要求	7

（一）重点污染源监测数据发布系统升级	7

（二）生态环境目标任务动态管理系统升级	9

（三）重点污染源监测数据发布系统和生态环境目标任务动态管理系统运维	12

（四）其他要求	13

第三篇  采购商务需求	14

一、实施时间、地点及验收方式	14

二、 报价要求	14

三、 质量保证及售后服务内容	14

四、 付款方式	15

五、知识产权	16

六、培训	16

七、成果提交	16

八、违约责任	17

九、其他	17

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	18

一、磋商程序及方法	18

二、评审标准	20

三、无效响应	22

四、采购终止	22

第五篇  供应商须知	23

一、磋商费用	23

二、竞争性磋商文件	23

三、磋商要求	23

四、成交供应商的确认和变更	24

五、成交通知	25

六、关于质疑和投诉	25

七、采购代理服务费	26

八、签订合同	27

九、政府采购信用融资	27

第六篇  合同草案条款	28

第七篇  响应文件编制要求	31

一、经济部分	32

二、服务部分	34

三、商务部分	35

四、资格条件及其他	37

五、其他应提供的资料	44

## 第一篇  采购邀请书

重庆国创招标代理有限公司受重庆市环境保护信息中心的委托，对“环保业务应用系统首次运维及升级改造项目”进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参加磋商。

### 一、竞争性磋商内容

| - 项目名称 | - 采购预算 - （万元） | - 磋商保证金 - （万元） | - 成交供应商数量 - （名） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 环保业务应用系统首次运维及升级改造项目 | - 44.89 | - 0.8 | - 1 |

### 二、资金来源

财政预算资金。

### 三、供应商资格条件

供应商是指向采购人提供服务或者货物的法人、其他组织或者自然人。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

### 无。

### 四、磋商有关说明

- 凡有意参加磋商采购的供应商，请于公告发布之日（2019年5月9 日）起至提交首次响应文件截止时间之前，在采购代理机构领取或在重庆市生态环境局政府公众信息网（http://sthjj.cq.gov.cn）上下载本项目磋商文件、补遗等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。

- 按《重庆市财政局关于进一步规范投标报名及保证金缴纳的通知》（渝财采购﹝2013﹞30号）文的规定，报名方式为磋商当天现场报名。

（三）磋商文件售价为：300元/分包（售后不退），供应商在递交响应文件时向采购代理机构缴纳，若供应商为微型企业且所提供的产品为微型企业生产的，磋商时由磋商小组核实认定后，可在本项目采购结果公告后持磋商文件购买费收据原件至采购代理机构办理退还手续（微型企业的认定标准详见本项目磋商文件“第二篇”）。

（四）供应商须满足以下二种要件，其响应文件才被接受：

1.按时递交了响应文件；

2.按时报名签到。

（五）磋商采购地点：重庆市环境保护信息中心（重庆市渝北区旗山路252号）

（六）提交响应文件开始时间：2019年 5月 20日 北京时间 9时30分。

（七）提交响应文件截止时间：2019年5月 20日 北京时间 10时00分。

（八）磋商采购开始时间：2019年5月20日 北京时间 10时00分。

### 五、磋商保证金

（一）保证金递交

供应商须按本项目规定的保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇，一、磋商采购内容），由供应商从其基本账户将保证金汇至以下账户，保证金的到账截止时间为提交响应文件当天早上9:00。

保证金账户

户  名：重庆国创招标代理有限公司

开户行：中国银行股份有限公司重庆渝州路支行（或渝中支行）

账  号：110254291643

1、各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

2、各供应商在递交保证金时，到款账户为上述指定的保证金专用账户，来款账户必须为本公司基本账户。

（二）保证金退还方式

1、未成交供应商的投标保证金，在成交通知书发放后，由采购代理机构在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2、成交供应商的投标保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，由采购代理机构在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

### 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照《财政部 工业和信息化部<关于印发政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>》（财库〔2011〕181号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部<关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

### 七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则均为无效响应。

（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在重庆市生态环境局政府公众信息网（http://sthjj.cq.gov.cn）上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与磋商。

### 八、现场踏勘

供应商可自行前往进行现场踏勘，费用自理，对因踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失和产生的费用等供应商承担全部责任。如因供应商踏勘量与实际发生量不符等原因导致的后果，由供应商自行负责。放弃踏勘的，事后不得提出异议。

### 九、联系方式

（一）采购人：重庆市环境保护信息中心

联系人：李开勤

电  话：023-88521062

传  真：023-89181991

地  址：重庆市渝北区冉家坝旗山路252号

（二）采购代理机构：重庆国创招标代理有限公司

联系人：黄灿

电  话：（023）63632993 15320486687

地  址：重庆市渝中区大坪正街160号万科中心4号楼31-3

## 采购服务需求

### 项目内容一览表

| 编号 | 项目内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环保业务应用系统首次运维及升级改造项目 |  |

### 项目基本概况介绍

本项目包含对“重点污染源监测数据发布系统”和 “生态环境目标任务动态管理系统”2个项目进行运维及升级。

本项目的运维期定义：

- 固有运维期：指本采购项目所包含的运维部分的时间，起止时间为合同定义；

- 免费运维期：指本项目的升级改造内容的免费运维期，时间为升级改造内容完成后，终验日起一年。

### 服务及质量要求

### （一）重点污染源监测数据发布系统升级

#### 1.项目背景

2017年，根据《关于做好全国重点污染源监测数据管理系统联网试运行工作的通知》（环办监测函[2017]365号）的文件要求和生态环境部出台的数据填报及上报规范，我局开发了重点企业自行监测数据发布系统，完成了与生态环境部重点污染源监测数据发布系统的对接。

2018年，生态环境部印发了《监督性监测数据上报规范》，对《自行监测数据上报规范》进行了调整，基于此，我局将对重庆市重点污染源自行监测数据发布系统进行功能升级。

#### 2.建设目标

2.1持续运维现有重点污染源监测数据发布系统。

2.2根据生态环境部要求和重庆市关于开展监督性监测的工作要求，完成监督性监测数据的填报、发布和联网报送功能开发，并根据生态环境部数据接口规范开发数据上报接口程序，向生态环境部上报监督性监测数据。

2.3升级完善企业自行监测工作完成率统计分析报表。根据最新的“重点污染源自行监测数据接口规范”，对自行监测数据的上报功能进行升级。

2.4整合自行监测和监督性监测历史数据。

#### 3.设计原则

系统规划既要有前瞻性，又要符合标准化、规范化原则，体现高度的可扩展性、开放性和跨平台性。同时要充分考虑长远发展需求，做到统一规划、统一布局、统一设计、分期实施、逐步扩展，保证系统应用的完整性和用户投资的有效性。在系统设计中，应遵循标准化原则、安全性原则、可靠性原则、开放性原则、实用性原则、可维护性和易用性原则设计原则。

#### 4.系统和功能要求

##### 4.1技术架构

4.1.1基于重庆生态环境局统一的应用软件标准规范、运维保障、信息安全体系进行建设，设计及开发应充分考虑系统先进性、可扩展性、可移植性等。

4.1.2供应商需根据对环境监测业务（包括自行监测和监督性监测）的理解，提出技术方案并设计技术架构图和业务流程图，方案需详细阐述监测数据发布及上报国家的设计思路。

4.1.3采用B/S架构模式，基于.net开发，采用基于Web的门户技术、柔性工作流技术以及数据流的分布式应用框架，可将异构系统有效地整合到本系统中。

##### 4.2建设内容

4.2.1监测数据的掌握是排污许可证证后监管重要的组成部分，根据国家排污许可证证后监管要求，所有已发证企业应按照证后监管要求中规定的监测数据填报和发布频率要求，自行填报监测数据并进行发布。随着纳入生态环境部排污许可证统一管理的行业逐年增加，2019年覆盖行业数将在2018年基础上新增15个，系统应根据国家统一管理行业同步调整增加，确保纳入国家排污许可统一管理的行业企业全部进入重点污染源监测数据发布系统进行监测数据发布，并完成与国家系统的对接。

4.2.2生态环境部2019年对企业自行监测数据发布率提出了新的考核要求。按国家机构改革及相关要求，我局重点监管企业范围有所变更，涉及不同行业企业的自行监测管理、考核办法有所变化。升级改造重点在于对企业的管理，以及自行监测工作完成情况的统计分析。

1）以统计图方式直观反映各类企业、各区县自行监测任务的执行情况。

2）基础信息中对手工新增的企业进行时间标记，利于统计；

3）对监督性监测和VOC企业进行年统计，如直观查询到2018年重点排污企业和VOC具体数量；自行监测方案完成情况按分年份统计，不累计叠加；

4）将企业填写的方案明细中的气相关、水相关、无组织排放相关、厂界噪声、周边环境等相关内容进行查询分析，并通过表格导出；

5）进一步完善修改企业自行监测任务完成情况。

4.2.3整合自行监测数据发布系统（老系统）至新系统中，完成历史数据的整合。老系统于2014年先于现有国家系统建成，本次升级需整合老系统和现有系统数据，并完成和国家系统的数据对接。

4.2.4将2018年至2019年新增的需开展监测任务的企业整合至系统中，包括企业基本信息采集、用户创建；开发填报提醒和警报功能，敦促企业开展自行监测工作。

4.2.5 2018年11月生态环境部提出监督性监测数据发布方案，需要新开发“监督性监测数据发布功能模块“。

1）在企业的开展的自行监测范围开展监督工作，采用“双随机”工作原则，即随机抽查企业、随机抽查测点的监测项目，实现系统运行。

2）监督性监测与自行监测的排口、测点、监测项目名称实现统一，以便对照分析。

3）监测工作完成后，将监测数据录入到系统中，经审核后发布到互联网。

4）实现对监督性监测企业的月统计，包括相关的超标情况、监测企业家次、超标家次。

5）实现各监测因子监测情况查询和统计：监测家次，根据监测次数计算的达标率，超标情况。

6）统计分析各类企业、各区县开展监测性工作的工作量、抽查率。

4.2.6根据生态环境部新制订的《监督性监测数据接口技术规范》，和修改后的《自行监测数据接口技术规范》，对现有与国家系统对接的数据接口模块进行升级，完成数据同步，保障我市重点污染源自行监测数据和监督性监测数据与国家重点污染源监测发布系统的联网报送。

1）根据调整后的《自行监测数据接口技术规范》的接口要求，调整完善接口程序。

2）根据《监督性监测接口技术规范》，开发接口程序，实现与生态环境部平台数据实现数据对接。

3）对数据的报送情况进行统计分析。

4.2.7与重庆市生态环境局“大数据中心”实现数据对接，接口规范遵循大数据中心数据接口标准。

1）企业的基础信息、自行监测数据、监督性监测数据推送至“大数据中心”。

2）统计分析报表推送至“大数据中心”。

4.2.8与“全市一体化排污许可信息管理系统”对接。

与建设中的“全市一体化排污许可信息管理系统”实现对接，将许可证系统的自行监测要求导入到本系统中，作为企业“监测方案”的基础信息。企业所做的监测方案应严格于排污许可证的要求。

### （二）生态环境目标任务动态管理系统升级

#### 1.项目背景

2017年升级改造了重庆市环保目标任务动态管理系统，基本实现了线上下达任务、填报进度、任务审核、跟踪管理、统计汇总等功能。2018年底随着市生态环境局机构改革，各业务处室职责的调整，同时与生态环境目标任务相关联的“水污染防治管理大数据应用系统”、“大气污染防治管理大数据应用系统”、“土壤污染防治管理大数据应用系统”正在升级改造，基于此，2019年需持续运维现有重庆市环保目标任务动态管理系统，根据2019年生态环境目标任务新要求对系统进行功能升级。

#### 2.建设目标

2.1根据重庆市生态环境局对2019年生态环境目标任务考核要求对系统进行升级，实现生态环境目标任务考核与重点工作推进更加精细化、科学化管理。

2.2本系统作为一个集成系统，需规范其它业务系统关于目标任务管理流程和数据的填报内容。并与其它业务系统有关生态环境目标任务的数据进行集成，完成生态环境目标任务的综合管理。

2.3实现重庆市生态环境局对2019年生态环境目标任务进行分类，拆解并格式化录入文件中的目标任务信息。

#### 3.设计原则

系统规划既要有前瞻性，又要符合标准化、规范化原则，体现高度的可扩展性、开放性和跨平台性。同时要充分考虑长远发展需求，做到统一规划、统一布局、统一设计、分期实施、逐步扩展，保证系统应用的完整性和用户投资的有效性。在系统设计中，应遵循标准化原则、安全性原则、可靠性原则、开放性原则、实用性原则、可维护性和易用性原则设计原则。

#### 4.系统和功能要求

##### 4.1技术架构

4.1.1基于重庆生态环境局统一的应用软件标准规范、运维保障、信息安全体系进行建设，设计及开发应充分考虑系统先进性、可扩展性、可移植性等。

4.1.2供应商需根据对生态环境目标任务的理解，提出技术方案并设计技术架构图和业务流程图，方案需详细阐述生态环境目标任制订、进度填报、完成进度考核等业务主线流程的设计思路。

4.1.3采用B/S架构模式，基于.net开发，采用基于Web的门户技术、柔性工作流技术以及数据流的分布式应用框架，可将异构系统有效地整合到本平台中。

##### 4.2建设内容

根据市生态环境局职能职责调整，结合业务工作实际情况，对现有业务流程进行优化，对任务初始化、任务跟踪管理等功能模块进行调整和完善，具体任务包含但不限于以下内容：

4.2.1任务初始化

根据2019年全市生态环境工作目标任务文件要求，开发目标任务管理功能模块，实现对全市生态环境目标任务的统一管理，并按照任务的类型、子项、措施进行分层管理。

1）以“类型-子项-措施”的任务分解原则对年度目标任务进行分解和初始化设置。将措施作为具体的任务项完成任务办结时间、责任单位（各处室、直属单位和各区县）、任务描述、考核办法等基本信息的设置，同时对该任务项的量化考核指标，包括数量指标、阶段指标、半定量指标进行设置和录入。

2）生成全市、各处室、直属单位和各区县的年度目标任务清单并下达至各责任单位。

3）链接任务相关文件列表，并完成该目标任务的初始化设置。

4.2.2任务跟踪管理

1）实现各责任单位根据任务的类型、责任单位、量化考核指标等维度进行任务查询、进度填报、数据统计、任务跟踪等功能。

2）优化各处室、直属单位和各区县每月的任务填报功能，规范填报工作。

3）规范各业务处室对填报单位定期填报的任务进度的审核流程。

4）强化短信功能，对处室反馈的意见，及时通知到相关责任人，及时对数据进行修改完善。填报单位提交数据后，及时通知相关处室负责人，对数据进行审核。

4.2.3任务督办预警

对目标任务进行分类，针对每类任务制订任务进度考核节点，对部分未达到预期效果或任务进展出现滞后等情况可在系统内进行通报，出现严重滞后的任务可与督察系统对接，推送至督察系统进行督办预警。

4.2.4统计分析与查询

1）按照年度目标任务类别、属性、任务完成量、完成进度、单位等分别进行分析统计，可以将生成的报表以Word、Excel、HTML文件格式导出保存。

2）根据重庆市污染防治攻坚战月报及季度分析报告，完善统计分析报表，准确反映目标各项任务的完成情况。

4.2.5统一入口及业务系统对接

4.2.5.1统一填报入口。

1）对现有系统首页进行优化，做到即美观又实用。使用动态特效、柱图、区县、饼图、图片、文字等多样化形式直观反映生态环境目标任务总体实施情况，成交供应商至少提供3种以上系统首页界面设计稿供采购人择优选择；优化首页功能菜单，为用户使用系统其它功能和查看报表提供便捷入口。

2）目前系统使用人员需要在多个业务系统填报数据，需将生态环境目标任务相关的填报工作集成，实现单点登录，而无需在多个业务系统中重新登录切换。

4.2.5.2与各业务系统对接

1）“水污染防治管理大数据应用系统”、“大气污染防治管理大数据应用系统”、“土壤污染防治管理大数据应用系统”的接口：

“生态环境目标任务动态管理系统”包括碧水保卫战、蓝天保卫战、生态保护修复、净土保卫战、噪声污染防治、环境风险防范、生态环境管理七个方面的任务。其中碧水保卫战、蓝天保卫战、净土保卫战在各自的业务系统实现任务的制订和填报工作，其余部分需在本系统中实现任务的制订和填报工作。该系统是一个集成系统，需规范、汇集各业务系统的目标任务数据，对全市的目标任务进行管理分析。

“水污染防治管理大数据应用系统”、“大气污染防治管理大数据应用系统”是独立的业务系统，原系统已实现与之对接，根据2019年生态环境目标新要求，对接口进行升级完善。“土壤污染防治管理大数据应用系统”是正在建设的业务系统，需建立新的接口。

4.2.6历史数据整合

1）历史数据导入。

2）清洗和整合历史数据，可按年度、责任单位、任务项等维度查看历史数据。

3）实现年度任务对比。

### （三）重点污染源监测数据发布系统和生态环境目标任务动态管理系统运维

本节的运维期，特指本项目的固有运维期。

#### 1.日常常规运维

1.1提供驻场运维人员，解决软件使用过程中出现的各种BUG，对新增和变更的需求予以响应并修改完善软件平台，培训环保系统管理和应用人员；

1.2开展有关文档编制、咨询服务等工作；

1.3按周对系统进行巡查并形成检查记录，按月出具运维报告；

1.4节假日前后对系统进行彻底检查，确保正常运行，同时做好数据备份和数据恢复工作。

#### 2.一般故障的处理

2.1不影响业务正常开展的为一般故障，需在出现故障4个小时内处理完成，故障响应度达到100%，服务甲方满意度不低于90%；

2.2工作日（包括加班日）提供5*8小时服务。非工作时间或节假日提供热线或电话支持服务，如有需要，须现场解决。

2.3故障出现后，需有专人记录故障原因、采取的措施、处理结果等。

#### 3.重大故障的处理

3.1影响业务正常开展超出一个工作日的故障的，为重大故障，需在出现故障后2日内处理完毕，故障响应度达到100%，服务甲方满意度不低于95%；

3.2工作日（包括加班日）提供5*8小时服务。非工作时间或节假日提供热线或电话支持服务，出现重大故障，必须快速响应，立赴现场解决。

3.3故障出现后，需有专人记录故障原因、采取的措施、处理结果等，并形成重大故障处理专项报告。

#### 4.网络安全及漏洞处理，网络安全处理报告

4.1按照市生态环境局网络安全有关规范要求和整改要求，完成系统有关漏洞的查找、修补、改进等工作，主动遵守市生态环境局信息安全、网络安全和数据保密等规定；

4.2第三方安全测评公司针对系统查找出的高危和中危漏洞，需在5个工作日内解决，并通过该测评公司的再次安全漏洞扫描测试后方可重新部署和上线运行；

4.3安全漏洞处理完毕后，形成网络安全处理专项报告；

4.4安全漏洞修复响应度达到100%，服务采购人满意度不低于95%。

#### 5.运维人员要求

5.1运维人员需常驻采购方现场，驻场维护工程师单个系统不得少于1人。供应商应提供相应的服务水平质量保障承诺文件并于投标前确定驻场运维工程师，同时需通过采购人考核认可（考核要点：基础能力、实践能力、服务能力）；

5.2派驻本项目的运维人员必须固定，确保人员的稳定性，如有变更，必须经用户同意并签字确认。

#### 6.成果提交

运维期满后，需提供运维报告，报告包含以下资料或文档

6.1按月形成的日常运维报告，含巡查或检查记录；

6.2重大故障处理专项报告；

6.3 网络安全处理专项报告；

6.4 运维期总结

### （四）其他要求

#### 1.运行环境要求

1.1服务端支持Windows等操作系统，客户端支持WindowsXP、Windows7等操作系统；支SQL Sever等主流数据库。

1.2系统应具备广泛的浏览器兼容性，支持以及360、谷歌、IE6-IE11浏览器等各类主流浏览器，且随着浏览器版本的升级，质保期内免费对平台进行版本升级。

#### 2.安全性要求

2.1系统稳定性要达到7×24小时连续不断稳定可靠的工作。

2.2对访问系统的每个用户进行身份验证，支持多种认证方式，确保系统安全。

2.3系统应提供多种系统安全机制：充分考虑实际应用时的可靠性问题，对于主机网络、操作系统、数据库等各方面都要考虑提供全方位的可靠性保障，提供完整的容错和灾难恢复解决方案。针对重要流程，遇到意外情况（如断电、断网）发生时，应有有效的措施确保数据完整性和可恢复性。

2.4系统提供安全审计机制，对用户的活动情况、关键数据的读、改等活动提供详细的审计日志，提供非法活动分析机制。

2.5对于敏感数据进行加密解密，很好的保证数据安全性、传输可靠性、不可篡改性和不可抵赖性。

2.6为保障业务及数据安全，数据需全部存储至内网环境。供应商提供的开发服务代码及系统运行部署需满足三级等保要求。根据采购人业务需要制定文件数据或数据库数据的备份策略、完成备份计划的部署。（供应商按三级等保要求提供系统安装部署、运行环境的解决方案。）

#### 3.易用性要求

3. 1界面简洁直观，尽量减少菜单的层级和不必要的点击操作，保证用户在使用系统时一目了然，符合用户的工作方式和习惯，方便非计算机专业人员的操作。

3. 2系统为B/S架构，对于用户客户端需要安装的插件等采用一键安装的集中打包方式进行，无需用户单独自行安装。

3. 3满足良好的操作易用性，系统要具有实时的联机帮助功能，提供交互式的操作向导，对每一步骤的操作能够进行如上一步、下一步这种导向式的指引。提供文字、图形、视频等手段帮助用户使用。

#### 4.运行性能要求

4.1 系统的总用户数设计为1000个，按并发用户数为总用户数的20%至25%估计，200个并发用户操作性界面单一操作的系统响应时间小于2秒；复杂查询\统计\分析操作的系统响应时间小于5秒。

4.2 峰值情况支持最高400个并发用户，报错率小于1%；正常情况支持2000个并发用户稳定运行8小时，报错率小于1%的性能要求。

4.3 文档资料库能够支持大文件（300M以上）的高效上传。

#### 5.统一用户认证

5.1配合市生态环境局用户认证中心完成用户的集成工作；

5.2按照用户认证中心和单点登录技术规范，实现与市生态环境局内网门户系统的单点登录；

5.3根据用户认证中心技术规定完成业务系统的用户设立、校验、推送功能的改造，最终实现一个用户登录、一次登录即可全网登录的效果。

#### 6.相关系统对接

与重庆市生态环境局“大数据中心”完成数据对接，实现数据实时传输，并保证数据传输完整、准确、及时、有效。数据接口规范遵循大数据中心数据接口标准。

## 第三篇  采购商务需求

### 一、实施时间、地点及验收方式

（一）实施时间

1.合同签订后30天内完成本项目开发设计、调试部署，并开展上线试运行工作。

2.本系统通过验收后，进入为期1年的售后服务期（免费运维期，包括系统免费维修及应急保障服务等）。

（二）实施地点及人员要求

实施地点：本项目要求驻场开发和运维，地点为重庆市环境保护信息中心。

实施人员要求：供应商应在响应文件中明确项目实施期及售后服务期内派驻本项目的工作人员岗位级别、资质、数量的明细清单。

（三）验收方式

项目建设完工后按以下步骤组织开展相关验收工作：

成交供应商完成本项目的设计、开发、部署、用户培训等任务后，成交供应商向采购人申请进行项目验收。采购人在接到成交供应商正式验收申请后，组织对项目指标、系统运行情况、合同内容等进行总体检查、检测。

只有当下列条件满足时，才视同验收合格：

（1）所有系统功能及服务等均与招投标文件一致，各项指标达到或超过招标文件要求，总体运行正常。

（2）技术文档已经按技术资料要求移交完毕，培训均已完成，合同规定的相关内容均已执行完毕。

验收不合格，成交供应商应对采购人提出的问题及建议进行整改，完成后重新向采购人提出验收申请。在全部达到要求时，双方签署最终验收文件（验收报告）。

以上所述各项验收工作，采购人在接到供应商正式申请后，原则上应在15个工作日内组织相关验收工作；超过30日且未组织验收或未向申请方提出书面质疑的，自动视为验收合格。

项目验收交付的同时需完成文档交付工作，以计算机光盘或纸介质形式进行提交。系统交付包括但不限于如下交付内容：《需求说明书》、《设计说明书》、《测试分析报告》、《用户手册》、《系统管理员手册》、《验收报告》、《运维报告》。

### 报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：人工费、设计费、交通费、通信费、培训费、专家咨询费、会议费、税费、软件测评费和安全测评费等完成本项目的所有费用。

### 质量保证及售后服务内容

（一）产品质量保证期

1.供应商应明确承诺：终验合格后，提供1年免费升级和维护服务（免费运维期）。质保期外提供与质保期内相同内容的服务并给予优惠；

2.供应商投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定；

3.供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行；

4.供应商投标产品由厂家（指产品生产厂家，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附厂家售后服务承诺。

（二）售后服务内容

供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务，并提供书面的技术服务承诺，明确售后服务的服务方式、范围、内容：

1.质量保证期内服务要求

——电话或电子邮件服务

7×24小时电话或电子邮件服务，1小时内做出明确响应和安排，非灾难性问题在2小时内解决，并做出故障诊断报告；

——现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商和厂家应在1小时内采取相应措施（远郊区4小时内到达现场），提供上门服务，确保产品正常工作；无法在2小时内解决的，应在8小时内提供备用产品，使用户能够正常使用。

如需现场服务的，具有解决故障能力的工程师应在1小时内到达现场（远郊区4小时内到达现场）；

——技术升级

在质保期内（免费运维期），如果供应商和厂家的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商和厂家应对采购人进行升级服务。

2.质保期外服务要求

——质量保证期过后，原供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务；

——质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和厂家提供售后服务的，该供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务。

3.故障响应时间要求

供应商接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应，1小内到达现场（远郊区4小时内到达现场）进行处理。

### 付款方式

本项目由采购人付款，项目合同款分三次支付：

（一）第一次支付：成交供应商按采购合同要求，完成本项目《需求说明书》、《设计说明书》编制并提交采购人，经采购人审核通过后，成交供应商向采购人开具合同总价30%的发票及付款申请等，采购人按照财政支付流程向成交供应商支付第一笔合同款,即合同总价的30%。

（二）第二次支付：成交供应商按采购合同完成系统升级并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告。成交供应商向采购人开具合同总价50%的发票，并提交采购合同、验收报告、付款申请等，同时向采购人指定的开户银行汇入合同总价5%的履约保证金；采购人对成交供应商提交的付款资料审核通过，并收到成交供应商汇入的合同总价5%的履约保证金后，按照财政流程向成交供应商支付50%的合同款。

（三）第三次支付：本项目的固有运维期满后，成交供应商提交固有运维期的《运维报告》，经采购人审核通过后，成交供应商向采购人开具合同总价20%的发票及付款申请等，采购人按照财政支付流程向成交供应商支付20%的合同款。

（四）升级项目质保期（即免费运维期）满后，采购人向成交供应商无息退还履约保证金。

### 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

注：（若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有）。

### 六、培训

成交供应商应提供培训计划，向采购人提供免费的系统管理人员、使用人员相关培训工作，使其能够掌握日常的操作和管理技能，具体培训安排如下：

（一）培训内容及教材

本项目所涉及的所有软件系统的基本原理、技术特性、日常操作、运行管理等，以及试运行后认为需要培训的内容。

培训教材：针对不同层级系统管理员、不同层级操作使用人员分别提供培训教材，教材包括纸质版和电子版。

（二）分类培训

1.系统管理员培训：包括系统管理维护人员，不低于2人。

2.用户操作培训

2.1针对各级用户、各子系统分别开展2次以上集中培训。

2.2针对系统涉及到的其他用户，根据实际情况安排具体培训。

（三）培训日期由采购人确定。

### 七、成果提交

供应商须按照计算机软件工程规范国家标准分阶段提交相应成果及相关文档。

招标人将从软件系统的实际操作，项目过程控制文档、分析设计文档、阅读源代码，参与测试运行等方面入手对单项软件进行过程控制和审核。要求供应商必须提供软件的源程序、相关图表、完整的软件安装、操作、使用、测试、控制和维护手册等。成果以电子和纸质两种方式提供，内容包括但不限于基础资料、软件开发文档、软件开发管理文档、软件源程序、项目竣工资料、运维报告等，每项具体份数根据采购人实际要求确定。

### 八、违约责任

（一）如成交供应商不能按时完成服务的，每逾期一天向采购人支付合同总金额1%的违约金，逾期5天仍不能交付的，采购人有权单方面解除合同，并要求成交供应商向采购人支付合同总金额5%的违约金，同时根据给采购人造成损失情况向需方赔偿。

（二）若成交供应商所供服务不符合合同及采购文件要求的质量、服务标准的或履约过程中有违约行为的、采购人有权拒收并不退还履约保证金，有权单方面解除合同，同时保留追究由此给采购人造成损失责任的权力。

### 九、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性磋商文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

### 一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的磋商小组分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1、资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构参加磋商时须提供总公司授权书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2017（或2018）年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供书面声明（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 税务登记证（副本）复印件（注）和社会保险缴纳证明材料。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 1.供应商提供书面声明（见格式文件） 2.采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按第一篇“（二）特定资格条件”的要求提交（如有） |
| 3 | 保证金 |  | 保证金到账截止时间前提交足额缴纳保证金 |

注：

本项目不接受联合体进行竞争性磋商。

供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

2.符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个分包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。 |
| 3 | 竞争性磋商文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性磋商文件第二篇规定的磋商内容作出响应。 |
|  |  | 磋商有效期 | 满足磋商文件规定。 |

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性检查、符合性检查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。若供应商的技术部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。

### 二、评审标准

| 序号 | 评分因素及权值 |  | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 （20%） |  | 20 | 满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，按照下列公式计算每个供应商的磋商报价得分。 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 | 对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 2 | 技术部分（70%）（技术服务方案） | 重点污染源监测数据发布系统升级服务方案（35%） |  | 扣分条款： 服务参数[本竞争性磋商文件第二篇中的部分]有1条不满足的，技术部分得分为0分。 | 以供应商的响应为准。 |
|  |  |  | 10 | 业务理解：熟悉重点污染源监测信息发布业务关系、流程、工作方式，以及对原有系统的分析理解。优秀的10分；良好的5分；一般1分；未提供得0分。 | 响应文件严禁对竞争性磋商文件通过简单复制作为应答，必须就本竞争性磋商文件第二篇每条要求逐一作出应答。如为简单复制或文字转换，视为对项目服务需求未响应，技术应答为0分。 |
|  |  |  | 10 | 提供详细的升级方案，设计合理可行，业务系统技术架构、业务架构和功能设计合理、完整。优秀的10分；良好的5分；一般2分；未提供得0分； |  |
|  |  |  | 10 | 提供向生态环境部重点污染源监测数据发布系统、重庆市生态环境局大数据中心的数据上报和对接的方法和原理，对数据对接设计方案的易实现性、稳定性、合理性进行横向比较评定，优得10分，良好得5分，中得1分，差或未提供得0分； |  |
|  |  |  | 5 | 培训服务：提供相关培训服务，便于使用者熟悉系统功能。要求在应答的基础上提出具体的服务措施，优得5分，一般得2分，差或无得0分。 |  |
|  |  | 生态环境目标任务动态管理系统升级服务方案（35%） | 10 | 业务理解：熟悉生态环境目标任务动态管理业务关系、流程、工作方式，以及对原有系统的分析理解。优秀的10分；良好的5分；一般1分；未提供得0分。 |  |
|  |  |  | 10 | 提供详细的升级方案，设计合理可行，业务系统技术架构、业务架构和功能设计合理、完整。优秀的10分；良好的5分；一般2分；未提供得0分； |  |
|  |  |  | 10 | 提供与水污染防治管理大数据应用系统、大气污染防治管理大数据应用系统、土壤污染防治管理大数据应用系统数据、重庆市生态环境局大数据中心的数据对接的方法和原理，根据设计的易实现性、稳定性、合理性进行横向比较评定，优得10分，良好得5分，中得1分，差或未提供得0分； |  |
|  |  |  | 5 | 培训服务：提供相关培训服务，便于使用者熟悉系统功能。要求在应答的基础上提出具体的服务措施，优得5分，一般得2分，差或无得0分。 |  |
| 供应商的应答应满足竞争性磋商文件“第三篇 项目商务要求”，要求有一条不满足的，商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 商务部分（10%） |  | 6 | 供应商的工商注册地在重庆本地的或者在重庆设立子公司的，得6分；供应商在重庆本地设立分公司的，得2分，其它不得分。 |  |
|  |  |  | 4 | 供应商具有与本项目相关的省部级及以上生态环境部门系统开发案例，有一个得2分，最多得4分。 | 提供合同复印件并加盖供应商公章。 |

注：关于小微企业报价扣除比例说明

1.供应商为非联合体参与磋商的，对小型企业给予6%的扣除，微型企业给予8%的扣除（注册资金十五万及以下的微型企业给予10%的扣除），以扣除后的报价参与评审。

2.监狱企业、残疾人福利性单位属于微型企业的，应提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件复印件和微型企业承诺书（详见第七篇 四、其他“微型企业承诺书”）。未提供以上资料的监狱企业、残疾人福利性单位视同小型企业。

### 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件或符合性审查的；

（二）供应商的法定代表人或其授权代表未参加磋商；

（三）供应商未按照竞争性磋商文件的要求缴纳磋商保证金；

（四）供应商所提交的响应文件不按第六篇“响应文件编制要求”规定签字、盖章；

（五）供应商的最后报价超过采购预算的；

（六）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与磋商；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（九）供应商的服务期、质量保证期及磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

（十一）供应商联合体形式参与磋商的；

（十二）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

采购人、采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

### 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形,以及财政部财库[2015]124号文件规定的情形除外。

## 第五篇  供应商须知

### 一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、采购服务需求、供应商须知、采购商务需求、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、政府采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、四篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 三、磋商要求

（一）响应文件

1、供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2、响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（三）磋商保证金：

1、供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、磋商保证金”；

2、发生以下情况之一者，磋商保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同的。）。

（四）修正错误

1、若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2、磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1、响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份；电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2、在响应文件正本中，竞争性磋商文件第六篇响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（六）响应文件的递交

1、响应文件的正本、副本均应密封送达递交响应文件地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

2、封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

3、如果未按上述规定进行密封，采购代理机构对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（八）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

### 四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

### 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在重庆市生态环境局政府公众信息网（http://sthjj.cq.gov.cn）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》或在重庆市生态环境局政府公众信息网按照政府采购法发布成交结果且正常公示结束后，则自动视为已发出《成交通知书》，《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

### 六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及磋商项目编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

### 七、采购代理服务费

（一）投标人中标后向采购代理机构缴纳招标代理服务费，招标代理服务费的收取标准按照以下标准执行:

| 采购类型 中标金额（万元） | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-200 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 200-500 | 1.08% | 0.78% | 0.69% |
| 500-1000 | 0.76% | 0.43% | 0.52% |
| 1000-5000 | 0.45% | 0.23% | 0.32% |
| 5000-10000 | 0.23% | 0.09% | 0.18% |
| 10000-100000 | 0.045% | 0.045% | 0.045% |
| 100000以上 | 0.009% | 0.009% | 0.009% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务采购代理业务成交金额为500万元，计算采购代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（200-100）万元×0.8%=0.8万元

（500-200）×0.78%=2.34万元

合计收费=1.5+1.1+2.34=4.64（万元）

2.服务费以转账（电汇）等形式支付。

3.成交供应商如未按上述规定缴付采购代理服务费，其保证金将不予退还。

4.采购代理服务费缴纳账户信息：

户  名：重庆国创招标代理有限公司

开户行：中国银行股份有限公司重庆渝州路支行（渝中支行）

账  号：110254291643

### 八、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人应按磋商文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

### 九、政府采购信用融资

供应商参与重庆市政府采购活动，成为成交供应商，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆政府采购“信用融资”信息专栏。

## 第六篇  合同草案条款

1、定义

1.1甲方（需方）即采购人，是指通过竞争性磋商采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3合同是指由甲乙双方按照竞争性磋商文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2、货物内容（合同内容）

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3、合同价格

3.1合同价格即合同总价。

3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

3.3合同货物单价为不变价。

4、转包或分包

4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5、质量保证及售后服务

5.1乙方应按竞争性磋商文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应同本项目“第三篇  采购商务需求”对质量保证及售后服务内容的约定。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6、付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇  采购商务需求”中关于付款方式的约定。

7、检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方响应文件中所提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照竞争性磋商文件和响应文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9、知识产权

9.1甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任和费用。

9.2若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

10、合同争议的解决

10.1当事人友好协商达成一致

10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

11、违约责任

按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

12、合同生效及其它

12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

合同格式（仅做参考，根据项目情况自拟）

重庆市政府采购合同

（采购项目编号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 项目名称 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 服务时间 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 二、验收方式 |  |  |  |  |  |  |
| 三、付款方式： |  |  |  |  |  |  |
| 四、违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他约定事项： 1.采购文件及其补遗文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份，需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）分项报价明细表

二、服务部分

（一）服务方案

（二）服务响应偏离表

三、商务部分

（一）商务要求响应情况：完成时间、服务地点及服务条款等。

（二）商务响应偏离表

（三）其它优惠服务承诺

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）2017（或2018）年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明（格式）

（七）税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料

（八）特定资格条件证书或证明文件

说明：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

五、其他应提供的资料

（一）供应商小微企业认定证明、小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他资料

1、磋商保证金缴纳情况证明文件

2、供应商银行基本账户开户许可证的复印件

3、其他与项目有关的资料

### 一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

竞争性磋商报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1、愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，初始报价为人民币大写：元整；人民币小写：元。以我公司最后报价为准。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本份，副本 份，电子文档 份。

3、我方承诺：本次磋商的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方同意按竞争性磋商文件规定，交纳竞争性磋商文件要求的磋商保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费。

8、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

（二）分项报价明细表

明细报价表

项目编号：                                           单位：人民币/元

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |
| - 8 | 人工费 |  | / |  |  |
| - 9 | 运输费 |  | / |  |  |
| - 10 | 其他费用 |  | / |  |  |
| - 11 | …… |  | / |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

年     月    日

### 二、服务部分

（一）服务方案（格式自定）

（二）服务响应偏离表

采购项目名称：

| - 序号 | - 服务需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇  采购服务需求”中所列服务需求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4、可附相关支撑材料。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

### 三、商务部分

（一）商务要求响应情况：完成时间、服务地点及服务条款等（格式自定）

（二）商务响应偏离表

商务响应偏离表（本表可自行设计格式）

对于竞争性磋商文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| - 序号 | - 磋商项目商务需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇 采购商务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

（三）其它优惠承诺（格式自定）

### 四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（五）2017（或2018）年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明

项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）  “失信被执行人”、 “重大税收违法案件当事人名单”、中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商可以将信用中国网站及中国政府采购网查询结果附后（查询时间为本项目采购公告发布之日起至提交响应文件截止时间前）。

1. 信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果（提供查询结果网页打印件或截图，并加盖供应商公章）

1.1“失信被执行人”查询结果；

1.2“重大税收违法案件当事人名单”查询结果；

2. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）（提供查询结果网页打印件或截图，并加盖供应商公章）

“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果。

（供应商公章）

年   月   日

- 税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料

（八）特定资格条件证书或证明文件

说明：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

### 五、其他应提供的资料

（一）供应商小微企业认定证明、小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

1.供应商认为本企业符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划型标准，属于小型或微型企业，且提供的标的物为本企业制造的货物、承担的工程或者服务，须进行声明并提交以下证明文件。

1.1本年度内，企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的认定证明文件。（参考格式见附表1，提供复印件）；

1.2小微企业声明函（按附表2格式填写，格式附后）。

2.若供应商提供了其他企业制造的货物或服务，且该企业符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的小型或微型企业的，还须提所涉及其它企业的以下证明文件（若涉及多个制造商的，每个制造商均须出具）。

2.1本年度内，该企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的认定文件。（参考格式见附表1，提供复印件）；

2.2小微企业声明函（格式参照附表2）。

附表1：

（小型或者微型）企业认定证明

（被认定企业名称）：

根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划型标准，认定你企业为         （行业类别）行业的         （请填写：小型、微型）企业。

认定单位（盖章）：

办公电话：

认定时间：   年  月  日

注：政府采购活动中对中小企业的认定，由企业所在地的县级以上中小企业主管部门负责。

附表2：

小微企业声明函

招标项目名称：

致：                   （招标人名称）：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定。本公司为       （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为        行业（行业类别）的          （请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加本项目提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其它小微企业制造的货物。本项目采购的货物、工程或者服务             （请填写：“全部由我公司提供”、“部分由我公司提供”、或“全部不是我公司提供”）。本条所称货物不包括使用大中型企业注册商标的货物。

企业基本情况表

| 营业收入（万元） | 从业人员（名） | 资产总额（万元） |
| --- | --- | --- |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

年  月  日

填写《企业基本情况表》时，应注意以下事项：

1.除建筑业、房地产开发经营、租赁和商务服务业三个行业外，其余行业无需填写资产总额项；

2.农、林、牧、渔业无需填写从业人员和资产总额项。

3.供应商在本函第2条填写的内容若是“部分由我公司制造”或“全部不是我公司制造”的，则还需提供所涉及的其它企业的《小微企业声明函》，否则视为供应商提供非小微企业的货物、工程或服务。当所涉及的其它企业使用本函进行声明时，可不填写本函的第2条。

3.监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

4.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

（二）其他资料

1、磋商保证金缴纳情况证明文件

2、供应商银行基本账户开户许可证的复印件

3、其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）