- 竞争性磋商

- 文件

项   目   号：19C1832

磋商项目编号：1708-BC1900401573AFS

磋商项目名称：重庆市环境监察移动执法系统扩建项目

采   购   人：重庆市环境行政执法总队

采购代理机构：重庆市政府采购中心

- 二〇一九年十一月

- 目   录

第一篇  采购邀请书	- 4 -

一、竞争性磋商内容	- 4 -

二、资金来源	- 4 -

三、供应商资格条件	- 4 -

四、磋商有关说明	- 4 -

五、采购项目需落实的政府采购政策	- 5 -

六、其它有关规定	- 6 -

七、联系方式	- 6 -

第二篇  项目服务需求	- 7 -

一、项目基本概况介绍	- 7 -

二、服务及质量要求	- 7 -

第三篇  项目商务需求	- 16 -

一、实施期、地点及验收方式	- 16 -

二、报价要求	- 16 -

三、付款方式	- 16 -

四、知识产权	- 16 -

五、培训	- 16 -

六、其他	- 17 -

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 18 -

一、磋商程序及方法	- 18 -

二、评审标准	- 20 -

三、无效响应	- 23 -

四、采购终止	- 24 -

第五篇  供应商须知	- 25 -

一、磋商费用	- 25 -

二、竞争性磋商文件	- 25 -

三、磋商要求	- 25 -

四、成交供应商的确认和变更	- 26 -

五、成交通知	- 27 -

六、关于质疑和投诉	- 27 -

七、采购代理服务费	- 28 -

八、交易服务费	- 29 -

九、签订合同	- 29 -

十、政府采购信用融资	- 29 -

第六篇  政府采购合同	- 30 -

第七篇  响应文件编制要求	- 31 -

一、经济部分	- 32 -

二、服务部分	- 34 -

三、商务部分	- 36 -

四、资格条件及其他	- 39 -

五、其他资料	- 45 -

## 第一篇  采购邀请书

重庆市政府采购中心（以下简称：采购代理机构）受重庆市环境行政执法总队（以下简称：采购人）的委托，对重庆市环境监察移动执法系统扩建项目项目进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

### 一、竞争性磋商内容

| 项目名称 | 采购预算 （万元） | 最高限价（万元） | 成交供应商数量（名） |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆市环境监察移动执法系统扩建项目 | 338.5 | 338.5 | 1 |

### 二、资金来源

财政预算资金。

### 三、供应商资格条件

供应商是指向采购人提供服务或者货物的法人、其他组织或者自然人。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件。

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

### 四、磋商有关说明

（一）根据《重庆市财政局关于印发〈重庆市政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法〉的通知》（渝财采购〔2015〕45号）规定，供应商应按要求进行注册，通过重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn），登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）凡有意参加磋商的供应商，请于公告发布之日（2019年11月25日）起至提交首次响应文件截止时间之前，在重庆市政府采购网上下载或到重庆市政府采购中心领取本项目竞争性磋商文件以及图纸、补遗等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。

（三）竞争性磋商公告期限：自采购公告发布之日（2019年11月25日）起三个工作日。

（四）报名及磋商文件发售

1.报名和磋商文件发售期：2019年11月25日-2019年12月2日17:00（工作时间）

2.磋商文件售价：人民币300元/分包（售后不退）

2.1磋商文件购买方式

2.1.1现金购买

在磋商文件发售期内，供应商到重庆市江北区五里店五简路2号重庆咨询大厦B座502室，递交《重庆市政府采购中心采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）并购买磋商文件。

2.1.2汇款购买

在磋商文件发售期内，供应商将磋商文件购买费用汇至以下账户内进行购买。通过汇款方式购买磋商文件的，将磋商文件汇款凭证（注明项目号）、《重庆市政府采购中心采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）扫描后发送至cgzxyxl@qq.com（邮箱）。汇款后凭汇款凭证（原件或复印件）到重庆市江北区五里店五简路2号重庆咨询大厦A座5楼大厅财务处换取发票。

户  名：重庆市政府采购中心

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆五江支行（行号：102653002191）

账  号：3100023409200174780

3.在报名和磋商文件发售期内购买了磋商文件的供应商，其报名才被接收。

4.对微型企业的优惠

4.1供应商为微型企业且所提供的产品为微型企业生产的，免收磋商文件购买费。

4.2微型企业须在报名时提供中小微企业声明函（详见第七篇 五、其他应提供的资料“中小微企业声明函”）（微型企业的认定标准详见工信部联企业〔2011〕300号）。

4.3若微型企业所提供的产品不是微型企业生产，又未按照本磋商文件规定进行报名和购买磋商文件的，其报名和响应无效。

（五）递交响应文件地点：重庆市公共资源交易中心（地址：重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B9栋7楼）

（六）响应文件递交截止时间：2019年12月6日北京时间10:00

（七）磋商开始时间：2019年12月6日北京时间10:00

### 五、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（财库〔2011〕181号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

### 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（http://www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布，请各供应商注意下载或到重庆市政府采购中心领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与磋商。

（七）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

### 七、联系方式

（一）采购人：重庆市环境行政执法总队

联系人：战健

电  话：023-88521115

传  真：023-89188809

地  址：重庆市渝北区冉家坝旗山路252号

（二）采购代理机构：重庆市政府采购中心

联系人： 袁新梁,刘静

邮  编：400023

电  话：023-67118096

传  真：023-67625920

地  址：重庆市江北区五里店五简路2号重庆咨询大厦B座502室

## 第二篇  项目服务需求

### 一、项目基本概况介绍

| 项目名称 | 服务时间 |
| --- | --- |
| 重庆市环境监察移动执法系统扩建项目 | 合同签订之日起3个月。 |

### 二、服务及质量要求

项目背景

根据重庆市人民政府办公厅发布的《重庆市人民政府办公厅关于进一步加强环境监管执法的通知》（渝府办发〔2015〕13号）要求，生态环境部门需要严格规范和约束环境监管执法，健全执法责任制，规范行政裁量权，加强督查稽查，纠正不作为、乱作为问题，及时公开监管执法信息。全市各级生态环境部门和其他负有环境监管职责的部门，每年要根据同级人民政府确定的重点监管对象发布名录，公开执法检查依据、内容、标准、程序和结果。每月公布群众举报投诉重点环境问题处理情况、违法违规单位及其法定代表人名单和处理、整改情况。

根据《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》、《重庆市生态文明建设“十三五”规划》及其他政府文件要求，结合重庆市发改委、重庆市大数据应用发展管理局《关于申报2019年市级政务信息化项目的通知》（渝发改技〔2018〕441号）和《关于2019年市级政务信息化项目清理情况的函》（渝大数据函〔2019〕51号）对环保政务信息化项目立项批复内容和文件要求，完成重庆市环境监察移动执法系统的扩建升级，建设面向市、县两级的生态环境应用系统，实现基层监察队伍法制能力的提升，基层环境保护工作管理规范的统一，深化环境监察信息化建设与应用。

1	总体要求

1.1系统开发以Jakarta EE（即Java EE）为总体技术主线，使用B/S架构；

1.2业务流程与业务交互采用成熟的消息服务中间件技术；

1.3系统报告报表制作采用可灵活定制、配置报表的成熟工具软件；

1.4采用成熟可靠的数据搜索引擎，可对海量数据进行快速检索统计；

2	行政处罚管理系统

系统建设内容主要包括系统统一入口、行政处罚管理、任务预警提醒、处罚台账、统计分析、报表管理、行政处罚一张图、处罚信息应用、涉税平台数据共享等。业务办理流程可根据实际需求进行灵活调整。

2.1	系统统一入口

系统统一入口为用户登录后的统一展示界面，针对环境行政执法总队、各区县环境行政执法支队的权限分别展示属于当前用户、当前行政执法机构的行政处罚任务办理、统计信息等。主要包括三大模块：待办任务、已办列表、统计概览。

2.1.1	待办任务

统一入口能够展示该用户当前需办理的行政处罚案件，可查看各阶段各条待办任务的详细信息并办理。

2.1.2	统计概览

统一入口能够对行政处罚的统计数据进行查看，包括处罚案件统计及行政处罚工作统计。

2.2	行政处罚管理

环境行政处罚管理主要是实现行政处罚案件处理部门业务管理的信息化，实现从立案管理、调查取证、案件审查、告知听证、处罚决定下达的全流程管理；同时通过统一的处罚明细记录表和信息查询实现行政处罚业务办理的决策化管理。

行政处罚管理系统可根据不同的应用场景支持行政处罚一般处理流程或简易处理流程执行。

2.2.1	立案管理

立案管理主要是由各相关部门通过现场环境调查、受理信访投诉等多种途径发现环境违法行为，通过初步审查之后，进行的初步行政处罚建议或决定。主要包括立案登记和立案审核的功能。

（1）立案登记

可对处罚立案进行登记，填写立案登记表，与执法系统关联带入企业信息。支持处罚建议书的填写及证据资料的上传，登记后能自动生成编号。

（2）立案审核

系统提供立案审核的功能，主要包括审核项目立案登记表、项目询问笔录、检查笔录信息及填写审核意见等。

2.2.2	调查取证

系统提供案件调查取证登记功能，包括填写案件调查报告和调查证据。

（1）案件调查报告管理

系统提供案件调查报告制作的功能。工作人员可填写案件调查报告，自动生成调查报告。

总队用户，可实现与监测站系统对接，获取监测报告。

（2）取证证据管理

具备取证证据上传的功能，上传的证据主要包括两大类，分别是实时证据、程序证据。

2.2.3	案件审查

案件审查主要是审查证据材料、是否符合法律程序等，大致分为一般审核和集体审议两种。根据实际情况配置利用工作流引擎按照总队、各区县生态环境局实际的案件审查流程进行配置。

系统提供集体审议的录入功能。

2.2.4	告知听证

告知听证主要包括处罚告知和听证/申辩功能。

（1）处罚告知

根据案件的实际情况，经过生态环境部门研究可做出具体的处罚决定，下达处罚决定之前需要对相关当时人下达事先告知书或听证告知书。

系统提供事先告知书和听证告知书的制作功能，支持在线打印。

（2）听证/申辩

对于违法行为调查属实的，处罚告知后需要确定是否进行听证或者申辩。

需要听证的案件，系统提供听证通知书、听证记录上传的功能。

2.2.5	行政处罚决定

根据案件的实际情况，经过生态环境部门研究之后需要做出相应处罚决定，主要包括不予处罚、按日处罚、查封扣押、责令改正、限制生产及停产整治、移送行政机关、移送司法机关、处罚等类型。

系统提供责令整改决定书和处罚决定书的制作功能。

2.2.6	强制执行管理

系统提供强制执行信息的录入功能。

（1）申请登记管理

系统提供强制执行申请书的制作功能。

（2）执行办理

根据强制执行申请书内容，可申请强制执行办理。系统提供相关审批表的制作功能。

2.2.7	按日处罚管理

系统提供按日连续处罚案件的立案登记、调查取证、处罚告知、处罚决定、案件撤销等功能。

（1）按日处罚立案登记

系统提供按日连续处罚案件的立案登记功能，提供立案登记表单的管理维护与提交等功能，同时提供附件上传功能。

（2）按日处罚立案审核

可对立案进行审核，支持立案时间的自动生成。

（3）按日处罚调查取证

立案通过后，相关执法人员需要对按日连续处罚案件进行进一步的调查取证，并提交调查结果相关资料。包括案件调查报告和调查证据填写。

（4）按日处罚调查结果审核

系统支持对调查结果的初审，小组审议。支持调查结果的查看、修改、意见签署。

（5）按日处罚告知

系统能够自动生成、打印告知书。

（6）按日处罚决定

系统支持处罚决定书的自动生成及打印、下达、发送功能。

（7）按日案件撤销管理

审核未通过的进行安检撤销，并归档。

（8）打印管理

系统支持处罚告知书和决定书的打印。

（9）预警提醒

支持预警提醒，对即将到期的任务进行提醒。

（10）统计分析查询

系统支持对相关信息的分类统计分析功能。

2.2.8	查封、扣押管理

系统提供按查封、扣押的调查取证管理、审核/审批管理、集体审议管理、实施管理、延期管理、解除管理。

（1）调查取证管理

系统支持以两种方式获取调查取证资料。对接移动执法系统和材料直接上传。

（2）审核/审批管理

审核/审批取证的证据，支持调查结果的查看、编辑、意见签署。

（3）集体审议管理

对于案件或社会影响较大的，开启集体审议流程，支持材料上传。

（4）实施管理

系统支持处罚决定书的生成。

支持制作查封、扣押设施设备清单的填写、打印。

（5）延期管理

可在系统中做延期操做，支持查封、扣押延期决定书的生成、打印。

（6）解除管理

系统提供查封、扣押解除申请表单录入功能，用户可对企业提交的申请信息登记，上传附件。

核查审核通过后生成查封、扣押解除决定书的生成、打印。

2.2.9	限产、停产管理

提供限产、停产的调查取证管理、审核/审批管理、集体审议管理、整治实施管理、整治延期管理、整改方案录入、整改备案功能。

（1）调查取证管理

系统支持以两种方式获取调查取证资料。对接移动执法系统和材料直接上传。

（2）审核/审批管理

审核/审批取证的证据，支持调查结果的查看、编辑、意见签署。

（3）集体审议管理

对于案件或社会影响较大的，开启集体审议流程，支持材料上传。

（4）整治实施管理

系统支持限产、停产整治告知书的生成、打印，存在异议的，可申请申辩、听证。

系统支持限产、停产整治决定书的生成、下载。

（5）整治延期管理

对于情况复杂需延期的，可在系统中做延期操做，支持限产、停产整治延期决定书的生成、打印。

（6）整改方案录入

系统提供整改方案信息登记表及整改方案附件上传等功能，支持整改方案的查看。

（7）整改备案

系统提供整改备案信息的登记、编辑、附件上传。

（8）整治解除管理

核查、确定完成整改任务的，系统提供限产、停产整治解除决定书的生成、打印。

2.2.10	移送拘留环境违法案件管理

系统提供案件移送审批单制作、审批、打印。并提供行政拘留书信息录入。

2.2.11	后督察管理

包括催告管理和督察台账。

（1）催告管理

对于触发提醒的，可实现对当事人的催告提醒。系统提供的催告管理功能主要包括催告和催告审核的功能。

	催告

系统支持催告通知书的自动生成。

	催告书送达

催告通知书经过领导审核后，即可将催告书下发给当事人。并支持催告书送达证、打印。

（2）督察台账

系统提供督察台账功能，通过某一条台账记录名称就可查看台账详情。

2.2.12	结案管理

系统提供结案管理的功能，录入结案信息。

2.2.13	涉嫌环境污染犯罪案件管理

1、涉嫌环境污染犯罪案件办理

系统提供环境污染犯罪案件移送情况信息的录入、查询、调整、修改、补充的功能。

2、涉嫌环境污染犯罪案件台账

建立涉嫌环境污染犯罪案件台账，通过某一条台账记录名称就可查看台账详情。

2.2.14	行政复议案件审理

主要包括复议收件管理、复议受理管理、复议审理管理、复议台账管理、被行政复议案件录入、被行政复议案件台账。

（1）复议收件、受理管理

可录入复议收件、受理信息，发起复议。

（2）行政复议审理

录入行政复议案件审理流程信息。

（3）行政复议台账

系统提供行政复议案件台账，通过某一条台账记录名称就可查看台账详情。

（4）被行政复议案件录入

对于向行政复议机关提起复议的案件，系统能够生成被行政复议案件办理信息，支持录入操做，附件上传。

（5）被行政复议案件台账

系统提供被行政复议案件台账，通过某一条台账记录名称就可查看台账详情。

2.2.15	行政应诉案件办理

（1）应诉收件、受理管理

可录入应诉收件、受理信息，发起应诉。

（2）行政应诉审理

录入行政应诉案件审理流程信息。

（3）行政应诉台账

系统提供行政应诉案件台账，通过某一条台账记录名称就可查看台账详情。

（4）被行政应诉案件录入

对于向行政应诉机关提起应诉的案件，系统能够生成被行政应诉案件办理信息，支持录入操做，附件上传。

（5）被行政应诉案件台账

系统提供被行政应诉案件台账，通过某一条台账记录名称就可查看台账详情。

2.3	任务预警提醒

系统提供行政处罚各阶段任务办理期限的预警提醒功能，包括办理提醒、预警提醒、超时提醒，可以不同方式进行提醒。

系统支持各类人物办结时间的自定义。

2.4	处罚台账

建立处罚台账，用户可对触发案件进行查询，并查看处罚全过程的详细信息与资料。

2.5	统计分析

可对全市、各区县行政处罚案件进行分类统计分析，并可按照统计时间段进行统计。

包括案件数量统计、违法行为统计、执法力度统计、处罚金额统计、违法类别统计。

2.6	报表管理

固定报表生成：针对市行政执法总队、各区县环境保护局法制部门日常所需的各类上报表格定制固定报表。

2.7	行政处罚一张图

将案件处罚数据与地图结合，开发行政处罚一张图，包括处罚对象专题、违法地图查询GIS综合分析、违法信息热力图。

2.7.1	行政处罚对象专题

建立不同的专题模块，将重庆市地图与业务数据相结合，可查看每个案件的详情。

2.7.2	违法地图查询

实现对处罚案件信息的智能检索、快速查询，支持多种查询维度。

2.7.3	GIS综合分析

包括案件数量专题、违法行为专题和处罚方式专题。

2.7.4	违法信息热力图

制作违法企业分布热力图，全面展示不同区域、不同类型违法企业密度及分布。

可动态展示每月、季度违法企业分布情况。

2.8	处罚信息应用

2.8.1	行政处罚信息公开

定期将全市行政处罚案件信息进行公开，通过市局网站进行公开行政处罚决定书。

2.8.2	与信用评价系统对接

本次项目实现与重庆市环境信用评价系统对接，实现业务数据的对接共享。

2.8.3	与生态环境部行政处罚信息填报系统接口

基于用户提供的接口开发与生态环境部行政处罚信息系统对接接口，将案件基本信息、办理过程信息、处罚决定推送至生态环境部行政处罚信息填报系统。

2.9	涉税平台数据共享

开发数据共享接口，根据要求将数据共享至涉税信息平台。

3	行政处罚APP

开发基于安卓系统的环境行政处罚系统移动应用平台，包括任务提醒、待办任务管理、已办任务管理、人物台账管理、案件信息查询、案件统计功能。

3.1	任务提醒

通过设计任务办理时限，对快到期的任务进行办理提醒，防止延误。利用移动终端可查看到系统推送的任务办理提醒信息，提醒工作人员及时处理。

包括规则配置和维护。

3.2	待办任务管理

形成相对应的待办任务列表，可查看任务的详细信息，并可对待办任务进行审核、审批处理。

3.3	已办任务管理

用户可查看已办任务列表以及任务的详细信息。

3.4	任务台账管理

支持移动终端查看任务台账，查询任务详细信息。

3.5	案件信息查询

支持移动终端对案件信息进行分类查询，提供多元化的查询方式。

3.6	案件统计

用户可在移动终端上对行政处罚案件进行统计，包括案件数量、违法企业、违法行为、处罚金额、违法类别。

4	实施要求

4.1	项目进度要求

签订合同之日起，3个月内完成合同中所要求的所有工作任务和系统试运行工作。

4.2	质量控制要求

供应商承诺对项目全过程进行质量管理，并组织项目实施和文档编写，积极配合支持采购方的相关质量控制和质量管理监督活动。

质量控制至少包括质量保证体系、质量保证文件、质量保证程序、质量保证措施。

4.3	项目团队要求

（1）对项目经理和技术负责人的要求

供应商应明确项目经理和技术负责人在本项目中的岗位职责。

根据项目工作建设工作的业务性质，供应商应分别配备经验丰富的项目经理、技术负责人承担本项目工作。

（2）项目组织机构

供应商必须成立合理的组织机构，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系，按照招标要求安排好项目管理团队参加本项目的建设。

项目团队至少应包含项目经理（1人）、技术负责人（1人）、应用开发(4人)、软件测试、系统集成、项目管理、用户培训、项目实施、运行维护等成员。

4.4	项目测试要求

系统的测试标准根据合同内容、建设内容需求、系统需求规格说明书等内容制定。

供应商必须制定本系统整体的测试方案。至少包括测试标准、测试方案制定、测试范围、测试计划、测试输出文档等内容

4.5	项目验收要求

（1）验收依据

验收应当根据合同内容、相关需求说明书、招标文件等为依据，对项目系统进行验收。

（2）验收过程

供应商应在验收开始前制定验收计划，提交用户方。

供应商和用户方组织成立验收小组，负责验收事宜。

在验收前，供应商应提交开发过程中各阶段性文档。

验收结束后，提交《验收总结》等文档。

4.6	售后服务要求

系统验收后，供应商应提供1年的免费服务。

要提供7*24小时的服务响应，4小时内到达现场，24小时内解决问题。

4.7	项目培训要求

要求针对实际情况，对用户进行培训。通过培训，使全体人员能熟练地使用终端设备和应用软件系统。

（1）培训对象

系统运行维护人员和系统使用人员。

（2）培训方式和内容

要求提供至少1次的集中培训，培训内容包括业务操作培训和系统维护培训。

## 第三篇  项目商务需求

### 一、实施期、地点及验收方式

（一）实施时间

合同签订之日起3个月。

（二）实施地点

重庆市渝北区冉家坝旗山路252号重庆市环境行政执法总队指定地点。

（三）验收方式

验收组织：由重庆市环境行政执法总队组织项目验收

验收条件：满足重庆市环境行政执法总队业务要求，系统功能及性能指标要求达到本项目采购文件要求。

项目验收前，需向采购人提出书面验收申请，并提供相关验收资料，包括软件功能规格文档、系统设计文档、项目实施方案、接口文档、软件第三方出具的测评报告、试运行报告、软件源代码等。

项目验收后，采购人出具项目验收报告。

### 二、报价要求

磋商报价包括完成本项目所需的服务费、人工费及提供服务所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

### 三、付款方式

（一）合同签定后，采购人以转账方式向成交供应商缴纳合同金额的50%，成交供应商向采购人开具发票，项目验收合格后，采购人出具项目验收报告并支付合同总金额的50%，中标人向采购人缴纳合同金额10%的履约保证金。

（二）质保期满，如无质量及售后服务等问题，采购人在5个工作日无息退还10%履约保证金。

### 四、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

系统软件版权（计算机软件著作权）归采购人所有。系统验收后，由成交人将系统原代码、数据字典、开发设计文档、操作使用手册等软件产品移交采购人，并根据要求提供相关技术培训。

### 五、培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

### 六、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性磋商文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

### 一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的磋商小组分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加磋商。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2018年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供书面声明 |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）复印件（注） 2.缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。 3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 1.供应商提供书面声明（见格式文件）； 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按第一篇“（二）特定资格条件”的要求提交 |

注：

供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

2.符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个分包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。 |
| 3 | 竞争性磋商文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性磋商文件第二篇规定的磋商内容作出响应。 |
|  |  | 磋商有效期 | 满足磋商文件规定。 |

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性检查、符合性检查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。若供应商的服务部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。

### 二、评审标准

| 序号 |  | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 磋商报价 （10%） | 10 | 满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 | 对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（注）。 |
| 2 |  | 服务部分 （65%） | 65 | 1.扣分条款： 服务技术参数不满足磋商文件服务需求的【本磋商文件第二篇中的部分】，有1条负偏离的服务部分得0分。 |  |
|  |  |  |  | 2.现状分析（满分6分） 供应商需整体分析移动执法系统的系统现状、用户现状，评比供应商对移动执法系统现状的熟悉程度。根据供应商提供的现状分析方案的优劣程度进行评分。 1）对移动执法系统现状、用户现状分析准确、深入、到位，完全符合用户现状。得6分 2）对移动执法系统现状做基本分析，与用户之际情况基本相符。得3分。 3）对现状分析不全面，提供的方案不详尽，与用户情况有偏差。得1分。 4）未提供得0分。 |  |
|  |  |  |  | 3.移动执法系统问题分析（满分6分） 针对移动执法系统存在的问题进行分析，评比供应商对移动执法系统存在问题分析的深刻程度，根据提供的问题分析方案进行评分。 1）供应商对移动执法系统问题（包括信息化水平、行政执法能力等方面）进行全面分析，完全符合系统实际情况，得6分。 2）供应商分析的问题与实际情况基本符合，得3分。 3）供应商分析的问题与实际情况有偏差，分析问题不全面，得1分。 4）未提供得0分。 |  |
|  |  |  |  | 4.总体设计（满分6分） 供应商提供总体设计方案，要求总体架构全面、层级分明，设计原则科学、合理晰。 1）总体设计方案全面（包括总体设计、总体架构、系统性能等）、层级分明、逻辑清晰，可操作性强，得6分； 2）总体设计方案逻辑一般，可操作性较好，得3分； 3）总体设计方案逻辑价较差，可操作性一般，得1分； 4）未提供得0分。 |  |
|  |  |  |  | 5.项目关键技术 (满分6分） 5.1对供应商提供的数据快速、灵活检索解决方案进行综合评价，优得1分，一般得0.5分，差或者没有提供得0分； 5.2供应商所采用的数据检索系统为供应商自主研发，并具有数据检索系统使用的软件计算机软件著作权登记证书和软件产品证书的得 2 分，没有或者未提供得0分（须提供相关证书复印件并加盖供应商公章） 5.3对供应商提供的报表自定义及灵活定制解决方案进行综合评价，优得1分，一般得0.5分，差或者没有提供得0分； 5.4供应商所采用的报表工具为供应商自主研发，智能报表工具使用的软件具有计算机软件著作权登记证书和软件产品证书的得 2分。（须提供相关证书复印件并加盖供应商公章） |  |
|  |  |  |  | 6.行政处罚管理系统建设方案（满分10分） 供应商应详细阐述行政处罚管理系统涉及的业务流程以及相应的功能设计，对技术方案的逻辑性、合理性、先进性、全面性进行综合比较。 1)方案设计功能完善，合理先进，图文并茂，完全满足项目需求，综合评价为优，得10分。 2)简单描述了系统的功能，方案可行，符合项目实际情况，综合评价为良，得6分。 3)方案基本满足项目需求，综合评价为一般，得3分。 4）未提供得0分。 |  |
|  |  |  |  | 7.行政处罚APP（满分10分） 7.1对行政处罚APP系统功能技术方案的合理性、先进性、全面性进行综合比较。（满分8分） 1）方案设计功能完善，合理先进，图文并茂，完全满足项目需求，综合评价为优。得8分 2）简单描述了APP的功能，方案可行，符合项目实际情况，综合评价为良。得5分 3）方案基本满足项目需求，综合评价为一般。得2分 4）未提供得0分。 7.2供应商具有较强的移动端程序开发能力，具有自主知识产权的移动应用开发平台，能提供移动应用开发平台计算机软件著作权登记证书和软件产品证书的得 2分 。 | 须提供相关证书复印件并加盖供应商公章 |
|  |  |  |  | 8.项目实施方案（满分6分） 根据供应商根据提供的项目实施方案的合理性、规范性、可行性等情况进行综合评价。（满分6分） 1）：实施计划、测试方案、验收方案阐释得科学、合理、可行性高，得6分。 2）：对项目的实施方案科学、合理、较可行，得4分 3）：项目实施计划科学、较合理、基本可行，得2分。 4）未提供得0分。 |  |
|  |  |  |  | 9.售后服务方案（满分9分） 9.1由评标委员会在打分前，根据供应商的售后服务整体方案（包括运维服务体系、服务组织和方法、故障响应时间、服务方式、服务内容）等内容是否合理、清晰、可行等进行综合比较。（满分6分） 1）售后服务体系完善、售后服务方式和内容针对性强，得6分； 2）售后服务体系比较完善、售后服务方式和内容针对性较强，得4分； 3）售后服务体系、售后服务方式和内容基本可行，得2分。 4）未提供得0分 7.2供应商具有计算机信息系统运行维护资质的得3分。 | 须提供相关证书复印件并加盖供应商公章 |
|  |  |  |  | 10.项目培训方案（满分6分） 由评标委员会在打分前，根据供应商的总体培训工作方案（培训意义、质量保证、培训策略）等内容是否合理、清晰、可行等进行综合比较。 1）条理清晰、内容覆盖完全、培训安排合理，得6分； 2）内容较完善、培训安排较合理，得4分； 3）培训安排基本可行，得12分。 4）未提供不得分 |  |
| 供应商的应答应满足竞争性磋商文件“第三篇 项目商务要求”，有一条不满足的，商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 商务部分 | 企业资质（8%） | 8 | 1.供应商具有 OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书 ISO14001环境管理体系认证证书 ISO9001质量管理体系认证证书 ISO20000服务管理体系认证证书 ISO27001信息安全管理体系认证证书的，每提供1个证书得1分，最多得5分； 2.投标人具有软件成熟度CMMI5级证书的得3分；具有软件成熟度CMMI4级证书的得2分；具有软件成熟度CMMI3级证书的得1分；（需提供有效期内的证书复印件并加盖供应商公章，以上证书不重复得分） | 需提供有效期内的证书复印件并加盖供应商公章，证书不重复得分。 |
|  |  | 业绩（5%) | 5 | 供应商自2018年至递交磋商响应文件截止时间，具有执法、处罚、监察一体化项目信息化案例的，每提供1个得1分，最多得5分，不提供得0分。 | 须提供合同首页、内容页、价格页、双方签字盖章页复印件并加盖供应商公章。 |
|  |  | 项目组织和团队配备情况(12%) | 12 | （1）项目经理同时具备信息系统项目管理师高级证书和PMP证书的得4分。（不是同一人具备两项证书不得分） （2）为本项目组建的实施团队中技术负责人通过国家计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试，同时具备系统集成项目管理工程师证书和系统分析师高级证书的得4分，本项目的项目经理只能指定一人承担，项目经理只具备一个证书得0分 。 （3）为本项目组建的实施团队中项目团队成员具有PMP证书的，每有1个得1分最多得4分。 | 供应商提供为项目经理、项目服务人员缴纳社保的证明材料、资格证书复印件等相关资料并加盖供应商公章。 |

注：关于小微企业报价扣除比例说明

1.对小型企业给予6%的扣除，微型企业给予8%的扣除（注册资金十五万及以下的微型企业给予10%的扣除），以扣除后的报价参与评审。

2.监狱企业、残疾人福利性单位属于微型企业的，应提供微型企业承诺书（详见第七篇 五、其他应提供的资料“中小微企业声明函”）。未提供以上资料的监狱企业、残疾人福利性单位视同小型企业。

### 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商未按磋商文件规定购买磋商文件的；

（三）供应商的法定代表人或其授权代表未参加磋商；

（四）供应商所提交的响应文件不按第七篇“响应文件编制要求”规定签字、盖章；

（五）供应商的最后报价超过采购预算的；

（六）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与磋商；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（九）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（十）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

（十一）供应商以联合体形式参与磋商的；

（十二）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

### 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。

## 第五篇  供应商须知

### 一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、项目服务需求、供应商须知、项目商务需求、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、政府采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、四篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体参与磋商。

（三）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性磋商文件第六篇响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（六）响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

1.1响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达磋商地点，应在封套上注明磋商项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

1.2封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

2.如果响应文件通过邮寄递交，供应商应将响应文件用内、外两层封套密封。

2.1内层封套的封装与标记同 “1、”款规定。

2.2外层封套装入“1、”款所述全部内封资料，并注明项目号、磋商项目编号、磋商项目名称、采购代理机构名称及地址。同时应写明供应商的名称、地址，以便将迟交的响应文件原封退还。

3.如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（七）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

### 四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

### 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在重庆市政府采购网（http://www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

### 六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及磋商项目编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

### 七、采购代理服务费

（一）供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费的收取标准按照以下标准执行:

| 采购类型 成交金额（万元） | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-200 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 200-500 | 1.08% | 0.78% | 0.69% |
| 500-1000 | 0.76% | 0.43% | 0.52% |
| 1000-5000 | 0.45% | 0.23% | 0.32% |
| 5000-10000 | 0.23% | 0.09% | 0.18% |
| 10000-100000 | 0.045% | 0.045% | 0.045% |
| 1000000以上 | 0.009% | 0.009% | 0.009% |

注：代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务代理业务成交金额为500万元，计算代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（200-100）万元×0.8%=0.8万元

（500-200）×0.78%=2.34万元

合计收费=1.5+0.8+2.34=4.64（万元）

（二）采购代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆市政府采购中心

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆五江支行（行号：102653002191）

账  号：3100023409200174780

说明：成交供应商为微型企业且所供应的产品为微型企业生产的免收采购代理服务费，微型企业的认定标准详见本篇。

### 八、交易服务费

供应商成交后向“重庆联合产权交易所集团股份有限公司”缴纳交易服务费，交易服务费的收取标准按渝价[2018]54号执行。

说明：成交供应商为微型企业的免收交易服务费，微型企业的认定标准详见“第四篇”。

### 九、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在重庆市政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

### 十、政府采购信用融资

供应商参与重庆市政府采购活动，成为成交供应商，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

## 第六篇  政府采购合同

重庆市政府采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 磋商项目名称 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 服务时间 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 二、考核方式 |  |  |  |  |  |  |
| 三、付款方式： |  |  |  |  |  |  |
| 四、违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他约定事项： 1.采购文件及其补遗文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）明细报价表

二、服务部分

（一）服务方案

（二）服务响应偏离表

三、商务部分

（一）商务要求响应情况：服务期及地点、报价要求、质量保证及售后服务等。

（二）商务响应偏离表

（三）其它优惠服务承诺

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）2018年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明（格式）

（七）税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料

（八）特定资格条件证书或证明文件

说明：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

五、其他资料

（一）中小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料

### 一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

竞争性磋商报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构和重庆联合产权交易所集团股份有限公司缴纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费和交易服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

项目号：                                磋商项目编号：

磋商项目名称：

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |
| - 8 | 人工费 |  | / |  |  |
| - 9 | 运输费 |  | / |  |  |
| - 10 | 其他费用 |  | / |  |  |
| - 11 | …… |  | / |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

### 二、服务部分

（一）服务方案（格式自定）

（二）服务响应偏离表

项目号：                                磋商项目编号：

磋商项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.可附相关支撑材料。（格式自定）

### 三、商务部分

（一）商务要求响应情况：服务期及地点、报价要求、质量保证及售后服务等（格式自定）

（二）商务响应偏离表

商务响应偏离表

项目号：                                磋商项目编号：

磋商项目名称：

| 序号 | - 磋商项目商务需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

（三）其它优惠承诺（格式自定）

### 四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（五）2018年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明

磋商项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）  “失信被执行人”、 “重大税收违法案件当事人名单”、中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商可以将信用中国网站及中国政府采购网查询结果附后（查询时间为本项目采购公告发布之日起至提交响应文件截止时间前）。

1. 信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果（提供查询结果网页打印件或截图，并加盖供应商公章）

1.1“失信被执行人”查询结果；

1.2“重大税收违法案件当事人名单”查询结果；

2. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）（提供查询结果网页打印件或截图，并加盖供应商公章）

“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果。

（供应商公章）

年   月   日

（七）税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料

（八）特定资格条件证书或证明文件

说明：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

### 五、其他资料

（一）中小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小微企业声明函

采购项目名称：

致：                   （采购人名称）：

本企业郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本企业为          （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本企业同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，本企业为行业  （行业类别）的        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本企业参加本项目提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。

企业基本情况表

| 行业类别 | 营业收入（万元） | 从业人员（人） | 资产总额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

年  月  日

填写《企业基本情况表》时，应注意以下事项：

1.除建筑业、房地产开发经营、租赁和商务服务业等三个行业外，其余行业无需填写资产总额项；

2.农、林、牧、渔业无需填写从业人员和资产总额项。

3.小微企业供应的产品若涉及到其他企业制造且符合扶持小微企业政策的，还需提供所涉及的其他企业的《中小微企业声明函》，否则将不被认定为小微企业。

4.若成交供应商为小微企业的，将在结果公告时公告其属于小型企业或微型企业，成交供应商供应的产品若涉及到其他企业制造的将一并进行公告。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

（二）其他与项目有关的资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）